Додаток

до рішення виконавчого комітету

Чорноморської міської ради

від ___________№ _______

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Чорноморської міської територіальної громади на 2027 - 2029 роки

Загальна частина

Чорноморська міська територіальна громада продовжує реалізацію реформи управління публічними інвестиціями (далі – реформа УПІ), спрямованої на запровадження ефективної системи середньострокового планування, підготовки, оцінки публічних інвестиційних проєктів (далі – проєкт), галузевих (секторальних) проєктних портфелів громади (далі – Галузевий проєктний портфель), формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Чорноморської міської територіальної громади (далі – Єдиний проєктний портфель), а також реалізації проєктів.

Середньострокове планування є ключовим етапом реформи УПІ, оскільки саме під час його формування визначаються основні напрями спрямування публічних коштів у середньостроковій перспективі.

Затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Чорноморської міської територіальної громади на 2027-2029 роки (далі – СПІ 2027-2029) є необхідним кроком для забезпечення безперервності процесу середньострокового планування.

Сфера дії СПІ 2027-2029 включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів. Водночас, не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів і диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України,  програми підтримки бізнесу, фінансування приватного сектора міжнародними фінансовими організаціями та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Визначення пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів публічного інвестування здійснюється на основі поєднання результатів секторального аналізу збитків і потреб, оцінки їх впливу на економічну активність та соціальну стабільність, з урахуванням пропозицій (рекомендацій) Інвестиційної ради Чорноморської міської територіальної громади щодо стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій на відповідний середньостроковий період, а також необхідності забезпечення функціонування критичної інфраструктури та відновлення виробничого потенціалу економіки.

Описова частина

СПІ 2027-2029 розроблено відділом економіки управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на підставі пропозицій секторальних структурних підрозділів відповідно до цілей і завдань, визначених Стратегією розвитку Чорноморської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року), затвердженою рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2025 № 1015-VIII.

СПІ 2027–2029 структуровано відповідно до оновленої логіки системи управління публічними інвестиціями та включає визначення наскрізних стратегічних цілей, пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування, основних напрямів публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами, цільових показників напрямів публічного інвестування, орієнтовний розподіл коштів за рахунок усіх джерел фінансування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

На 2027-2029 роки наскрізними стратегічними цілями Чорноморської міської територіальної громади є безпека, енергоефективність, цифровізація, реагування на зміни клімату, безбар’єрність та гендерна рівність ( у разі можливості їх застосування).

Реалізація цих цілей є фундаментальною умовою сталого розвитку та зміцнення соціальної справедливості. Вони передбачають перехід до раціональної моделі енергоспоживання, цифрову трансформацію управлінських процесів та адаптацію інфраструктури до кліматичних змін. Особлива увага приділяється створенню безбар’єрного простору, де принципи універсального дизайну та рівності прав гарантують безперешкодний доступ до послуг для всіх верств населення, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, незалежно від їхньої статі чи соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані, є ключовими для Чорноморської  міської територіальної громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування Чорноморської міської територіальної громади у 2027-2029 роках належать:

«Освіта і наука»;

«Громадська безпека»;

«Муніципальна інфраструктура та послуги»;

«Охорона здоров'я»;

«Спорт, фізичне та молодіжне виховання»;

«Довкілля»;

«Культура та інформація».

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування дозволяють диференціювати галузь (сектор) для публічного інвестування на відповідні складові, в яких будуть здійснюватися публічні інвестиції, та допомагають зосередитись на специфічних потребах і можливостях, що існують у конкретних сферах.

До СПІ 2027-2029 включено 9 підсекторів в межах 7 галузей  (секторів) для публічного інвестування.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Чорноморської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року), у розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

Напрям публічного інвестування визначає сферу діяльності Чорноморської міської територіальної громади у межах відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування, у яку спрямовуються публічні кошти для подальшої підготовки та реалізації проєктів з метою досягнення відповідного завдання документа стратегічного планування.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027 – 2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

| Показник | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | 2029 рік (прогноз) | 2027 - 2029 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет громади | 43 755 800,00 | 60 627 400,00 | 56 186 500,00 | 160 589 700,00 |
| Інші джерела фінансування, в т.ч.: кошти державного бюджету, кошти бюджету Одеської області, кошти інших місцевих бюджетів, кошти залучені від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн (розрахунково) | 301 135 632,00 | 420 278 184,00 | 1 633 018 231,00 | 2 354 432 047,00 |
| РАЗОМ | 344 911 432,00 | 480 905 584,00 | 1 689 204 731,00 | 2 515 021 747,00 |

Грн

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027, 2028, 2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного Фінансовим управлінням Чорноморської міської ради  орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

Грн

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на 2029 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта і наука | 26 660 000,00 | 11 330 000,00 | 7 830 000,00 | 45 820 000,00 |
| Громадська безпека | 600 000,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 14 000 000,00 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 14 326 925,00 | 13 094 530,00 | 9 934 755,00 | 37 356 210,00 |
| Охорона здоров'я | 2 188 875,00 | 27 502 870,00 | 20 721 745,00 | 50 413 490,00 |
| Спорт, фізичне та молодіжне виховання | 0,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| Довкілля | 0,00 | 1 000 000,00 | 5 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| Культура та інформація | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Загальний результат | 43 755 800,00 | 60 627 400,00 | 56 186 500,00 | 160 589 700,00 |

Кошти на фінансування публічних інвестиційних проєктів за рахунок інших джерел фінансування в розрізі секторів (галузей) для публічного інвестування розподілятимуться за фактом їх надходження.

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Чорноморської міської територіальної громади на 2027–2029 роки є ключовим інструментом реалізації державної політики у сфері управління публічними інвестиціями, спрямованим на забезпечення відновлення, модернізації та сталого розвитку України в умовах воєнних викликів і післявоєнної трансформації.

СПІ 2027–2029 створює основу для підвищення довіри міжнародних партнерів та приватних інвесторів завдяки визначенню чітких державних пріоритетів, прогнозованості державної політики та прозорості процесів планування і реалізації публічних інвестицій.

Це сприятиме ефективному залученню міжнародного фінансування, ресурсів міжнародних фінансових організацій та розвитку механізмів державно-приватного партнерства для реалізації проєктів та програм, що матимуть найбільший вплив на економічну стійкість держави, безпеку населення, інтеграцію до Європейського Союзу та підвищення якості життя громадян.

Важливо зазначити, що лише ті проєкти, що відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в СПІ 2027-2029 можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Чорноморської міської територіальної громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів міського бюджету та/або  надання державної підтримки.

Реалізація Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Чорноморської міської територіальної громади на 2027–2029 роки сприятиме прискореному відновленню України, зміцненню економічної спроможності Чорноморської міської територіальної громади та досягненню стратегічних цілей розвитку в середньостроковій перспективі.

| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука Виконавчі органи, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування –Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 45 820 000,00 грн (2027 р. – 26 660 000,00 грн; 2028 р. – 11 330 000,00 грн; 2029 р. – 7 830 000,00 грн) Орієнтовні фінансові потреби – 495 884 314,00 грн |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення | Планове значення на кінець 2027 р. | Планове значення на кінець 2028 р. | Планове значення на кінець 2029 р. |
| Освіта | Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти | Рівень забезпечення закладів освіти спорудами цивільного захисту (укриттів) | 50% | 60% | 75% | 90% |
| Освіта | Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо | Рівень розвитку сучасного освітнього середовища закладів загальної середньої освіти | 50% | 60% | 70% | 80% |
| Освіта | Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень | Рівень забезпечення безперешкодного та гарантованого доступу до якісної очної освіти здобувачів освіти та педагогічних працівників | 5% | 15% | 25% | 35% |
| Освіта | Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Частка модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти | 0% | 10% | 20% | - |
| Освіта | Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти | Рівень зниження витрат на опалення та/або електроенергію після впровадження заходів з підвищення енергоефективності | 100% | 70% | - | - |
| Освіта | Реконструкція, відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти | Рівень оновленої інфраструктури закладів освіти шляхом здійснення ремонтів, реконструкцій, модернізацій | 24,5% | 24,5% | 50% | 100% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека Виконавчі органи, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 14 000 000,00 грн (2027 р. – 600 000,00 грн; 2028 р. – 6 700 000,00 грн; 2029 р. – 6 700 000,00 грн) Орієнтовні фінансові потреби – 14 000 000,00 грн |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення | Планове значення на кінець 2027 р. | Планове значення на кінець 2028 р. | Планове значення на кінець 2029 р. |
| Цивільний захист | Створення умов безпечного проживання жителів та гостей громади, проведення заходів з цивільного захисту населення | Рівень охоплення населення системою оповіщення | 95% | 97% | 98% | 100% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги Виконавчі органи, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 37 356 210,00 грн (2027 р. – 14 326 925,00 грн; 2028 р. – 13 094 530,00 грн; 2029 р. – 9 934 755,00 грн) Орієнтовні фінансові потреби – 928 307 857,00 грн |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення | Планове значення на кінець 2027 р. | Планове значення на кінець 2028 р. | Планове значення на кінець 2029 р. |
| Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Рівень забезпечення мешканців громади питною водою | 70% | 80% | 90% | 100% |
|  |  | Розширення доступу населення до якісного питного водопостачання | 80% | 100% | - | - |
|  |  | Скорочення втрат і витрат питної води у системах водопостачання | 17% | 10% | 5% | 2% |
|  |  | Скорочення аварій та пошкоджень на каналізаційних мережах (колекторах) | 100% | 50% | 30% | 10% |
| Теплопостачання | Відновлення, модернізація та розвиток систем централізованого та децентралізованого теплопостачання | Частка модернізованих об'єктів системи теплопостачання | 15% | 23% | 30% | 34% |
|  |  | Частка теплових мереж, реконструйованих із застосуванням труб у пінополіуретановій ізоляції | 31.5% | 33% | 35% | 39% |
| Містобудування, благоустрій | Підвищення енергоефективності в громадських будівлях | Частка житлових будівель, що пройшли термомодернізацію | 0% | 5% | 20% | 40% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров'я Виконавчі органи, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування –Заступник міського голови Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 50 413 490,00 грн (2027 р. – 2 188 875,00 грн; 2028 р. – 27 502 870,00 грн; 2029 р. – 20 721 745,00 грн) Орієнтовні фінансові потреби – 55 513 490,00 грн |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення | Планове значення на кінець 2027 р. | Планове значення на кінець 2028 р. | Планове значення на кінець 2029 р. |
| Розбудова та модернізація системи охорони здоров'я | Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури | Рівень охоплення населення якісними медичними послугами | 70% | 80% | 90% | 100% |
|  |  | Рівень якості надання медичних послуг, ступінь відповідності медичної допомоги встановленим стандартам ефективності, безпеки, своєчасності та задоволеності пацієнтів | 75% | 80% | 85% | 90% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт, фізичне та молодіжне виховання Виконавчі органи, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 6 000 000,00 грн (2027 р. – 0,00 грн; 2028 р. – 1 000 000,00 грн; 2029 р. – 5 000 000,00 грн) Орієнтовні фінансові потреби – 133 007 925,00 грн |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення | Планове значення на кінець 2027 р. | Планове значення на кінець 2028 р. | Планове значення на кінець 2029 р. |
| Спорт та фізичне виховання | Створення та розвиток мережі об’єктів спортивної інфраструктури з урахуванням вимог доступності та безпеки | Рівень технічної готовності системи водопідготовки плавального басейну | 40% | 40% | 60% | 100% |
|  |  | Рівень технічної готовності системи загальнообмінної вентиляції | 67% | 67% | 85% | 100% |
|  |  | Рівень технічної готовності покрівлі будівлі | 35% | 35% | 75% | 100% |
|  |  | Рівень модернізації системи освітлення спортивних залів | 0% | 0% | 50% | 100% |
|  |  | Рівень модернізації світлопрозорих конструкцій | 20% | 20% | 20% | 100% |
|  |  | Рівень готовності найпростішого укриття до експлуатації | 40% | 40% | 60% | 100% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля Виконавчі органи, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 6 500 000,00 грн (2027 р. – 0,00 грн; 2028 р. – 1 000 000,00 грн; 2029 р. – 5 500 000,00 грн) Орієнтовні фінансові потреби – 885 308 161,00 грн |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення | Планове значення на кінець 2027 р. | Планове значення на кінець 2028 р. | Планове значення на кінець 2029 р. |
| Охорона вод, розвитку водного господарства, протипаводкового захисту, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь, створення безпечних умов життєдіяльності населення | Рівень захищеності населення та об'єктів інфраструктури від шкідливої дії вод | 13% | 13% | 13% | 27% |
|  |  | Рівень покращення технічного стану захисних споруд | 0% | 0% | 30% | 100% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація Виконавчі органи, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 500 000,00 грн (2027 р. – 0,00 грн; 2028 р. – 0,00 грн; 2029 р. – 500 000,00 грн) Орієнтовні фінансові потреби – 3 000 000,00 грн |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення | Планове значення на кінець 2027 р. | Планове значення на кінець 2028 р. | Планове значення на кінець 2029 р. |
| Культурні послуги | Модернізація, реновація інфраструктури громади, спортивних, культурних закладів, оновлення їх матеріально-технічної бази | Рівень забезпечення доступності та покращення умов надання базових культурних послуг у закладах культури громади | 35% | 35% | 35% | 100% |
|  |  | Рівень забезпечення закладів культури сучасною, інклюзивною, безбар'єрною та безпечною інфраструктурою. | 20% | 20% | 20% | 70% |

Начальник управління економічного

розвитку та торгівлі                                                                                                                                                              Наталія ГЄНЧЕВА