                                                                                    6                                     Продовження додатка 1

Додаток 1
до рішення Чорноморської міської  ради
                                                              від 02.10.2026 № 1186 -VIII

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів у багатоквартирних будинках на території Чорноморської міської територіальної громади на 2026 -  2028 роки
(далі – Програма)
                                                         1. Паспорт Програми                                                                                                  
	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

	2.
	Розробник Програми
	Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; 

	3.
	Співрозробники Програми
	Комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

	4.
	Відповідальний виконавець Програми
	Комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

	4.1
	Головний розпорядник бюджетних коштів
	Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

	5.
	Учасники Програми
	Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управляючі компанії (управителі), виконавці житлових послуг будинків, а також житлово-будівельні кооперативи Чорноморської міської територіальної громади

	6.
	Термін реалізації Програми
	2026-2028 роки

	6.1.
	Етапи виконання Програми

	2026-2028 роки

	7.
	Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)
	Бюджет Чорноморської міської територіальної громади 
Власні надходження власників багатоквартирних будинків

	8.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:
	15000,0 тис. грн

	8.1.
	коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади
	15000,0 тис. грн

	 8.2.
	власні надходження співвласників власників багатоквартирних будинків
	від 10 % - 20 % загальної вартості робіт, в залежності від виду робіт


[bookmark: _Toc51057650][bookmark: _Toc5959679]2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України сьогодні є житлова проблема. Вкрай низький рівень розвитку житлового законодавства України спричинив глибоку кризу в багатьох сферах соціально-економічного життя, зокрема в галузі управління житловим фондом. Нині склалася ситуація, коли значна частина квартир у багатоквартирних будинках міста є приватною власністю, однак самі будинки як цілісні майнові комплекси все ще перебувають на балансі комунальних підприємств, а капітальні ремонти здійснюються за рахунок міського бюджету.
Власники квартир не лише не мають навичок самостійного управління власним житлом, а й часто не усвідомлюють себе співвласниками багатоквартирних будинків та, відповідно, не визнають своїх обов’язків щодо утримання спільного майна в належному стані.
Серед проблем, що перешкоджають створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), є відсутність зацікавленості мешканців, складність процедур реєстрації, неврегульованість окремих питань діяльності ОСББ, а також низький рівень конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг.

3. Визначення мети Програми
Метою Програми є забезпечення умов для прискорення впровадження інституту ефективного власника житла, підвищення ефективності управління житловим фондом, формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг шляхом створення і сталого функціонування ОСББ (ЖБК), вибору управляючої компанії.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми
Виділення коштів з бюджету Чорноморської міської територіальної громади (далі – бюджет громади) на виконання Програми здійснюватиметься на умовах співфінансування, а саме:
[bookmark: _Hlk241067884]-	капітальний ремонт житлового фонду будинків учасника Програми здійснюється на умовах співфінансування - 90 % від загальної вартості робіт (бюджет громади), решта, але не менше 10 % - кошти учасника Програми, які зараховуються до цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку Чорноморської міської територіальної громади (далі – цільовий фонд);
- капітальний ремонт благоустрою прибудинкової території учасника Програми здійснюється на умовах співфінансування - 80 % від загальної вартості робіт (бюджет громади), решта, але не менше 20 % - кошти учасника Програми, які зараховуються до цільового фонду;
-  облаштування пандусів, встановлення підйомників у житлових будинках учасника Програми  з метою утворення для маломобільних груп населення доступного середовища здійснюються на умовах співфінансування - 90 % від загальної вартості робіт (бюджет громади), решта 10 % - кошти учасника Програми, які зараховуються до цільового фонду.
- поточний ремонт житлового фонду будинків учасника Програми здійснюється на умовах співфінансування - 90 % від загальної вартості робіт (бюджет громади), решта, але не менше 10 % - кошти учасника Програми, які зараховуються до цільового фонду;
Кошти, що надійдуть від учасника Програми до  цільового фонду, використовуються за цільовим призначенням згідно з кошторисом доходів та видатків фонду соціально – економічного та культурного розвитку Чорноморської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області про бюджет громади на відповідний рік.
Обсяг коштів з бюджету громади для фінансування робіт одного будинку учасника Програми визначається в бюджеті Чорноморської територіальної громади на відповідний рік, виходячи з фінансових можливостей бюджету.
Пріоритетні напрямки капітальних/поточних ремонтів:
· ремонт мереж, обладнання тепло, водопостачання, водовідведення;
· заміна вікон;
· ремонти дахів;
· ремонти  ліфтів;
· ремонт міжпанельних стиків, фасадів;
· ремонт підвалів, цоколів та відмосток;
· ремонт мереж електропостачання;
· ремонт благоустрою прибудинкової території;
· облаштування пандусів, встановлення підйомників для маломобільних груп населення.
[bookmark: _Hlk241068017]Для участі у співфінансуванні робіт з капітального ремонту будинку керівник учасника Програми подає заяву на ім'я міського голови щодо виконання робіт з капітального ремонту (додаток 1 до Програми) разом з  наступними документами:
1.	Статутом учасника Програми.
2.	Свідоцтвом про державну реєстрацію учасника Програми, або, у разі якщо воно не видавалося, — витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
3.	Копією протоколу загальних зборів членів або правління учасника Програми, завірену підписом керівника учасника Програми та скріплену печаткою (або копію протоколу загальних зборів окремого багатоквартирного житлового будинку, що обслуговує управляюча компанія), про згоду на дольову участь власників житлових і нежитлових приміщень будинку у фінансуванні робіт з капітального ремонту будинку чи використання резервного фонду учасника Програми у розмірі визначеної частки від загальної вартості робіт, а також згоду щодо прийняття витрат, понесених у зв’язку з капітальним ремонтом будинку.
4.	Документами, що посвідчують особу та повноваження керівника учасника Програми (рішення установчих зборів про утворення органів управління та обрання керівника), або іншого представника (рішення загальних зборів учасника Програми, довіреність на представництво інтересів).
5.	Довідкою про наявність ремонтного або резервного фондів.
6. Витягом із Державного реєстру, що підтверджує наявність права постійного користування земельною ділянкою учасником Програми (при виконанні робіт з капітального ремонту благоустрою прибудинкової території, облаштування пандусів для маломобільних груп населення на прибудинковій території). 
7. Витягом з рішення експертної команди лікарів для оцінки повсякденного функціонування особи (при виконанні робіт з облаштування пандусів, встановлення підйомників у житлових будинках учасника Програми для маломобільних груп населення). 
Подання заяв на співфінансування капітального  та поточного ремонтів багатоквартирного житлового будинку учасника Програми здійснюється у І - му кварталі, але не пізніше 30 квітня поточного року.
У випадку, коли заява з документами подано після 30 квітня поточного року і вартість робіт за відповідною заявою не перевищує 700 тис. грн, така заява розглядається окремо на засіданні постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності з урахуванням висновку акта технічного обстеження  комунальним підприємством  «Міське управління житлово-комунального господарства», доцільності запланованих робіт, можливості їх виконання до кінця року.
Порядок відбору поданих заяв учасників Програми та проведення співфінансування:
1. Відповідно до резолюції міського голови заява та додані до неї документи  передаються до комунального підприємства «Міське управління житлово-комунального господарства» (далі - КП «МУЖКГ»).
2. КП «МУЖКГ» спільно з учасником Програми проводять технічне обстеження житлового багатоквартирного будинку (за заявленим видом робіт). 
3. Під час здійснення технічного обстеження житлового багатоквартирного будинку (за заявленим видом робіт) залучені спеціалісти КП «МУЖКГ» перевіряють правильність ведення технічної документації, періодичність проведення оглядів, акти виконаних робіт поточного планового ремонту.
4. Акт технічного обстеження житлового багатоквартирного будинку підписується всіма особами, які проводили обстеження (додаток 2 до Програми).
5.  Після проведення технічного обстеження КП «МУЖКГ» виносить на розгляд та погодження постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності (далі – постійна комісія) перелік об’єктів, які запропоновані учасником Програми для фінансування в рамках Програми. 
6. [bookmark: _Hlk123198590]Після погодження постійною комісією КП «МУЖКГ» у порядку черговості подання заяв від учасника Програми, з урахуванням технічного стану будинків, формує перелік об’єктів, капітальний ремонт яких буде фінансуватися в поточному році в межах бюджетних призначень, та повідомляє учасника Програми щодо необхідності сплати дольового внеску на співфінансування робіт.
7. Дольовий внесок учасника Програми на співфінансування робіт перераховується до цільового фонду протягом 30 днів з дня погодження постійною комісією з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності проведення робіт на даному об’єкті, але не пізніше 90 днів.
8. У разі неперерахування  учасником Програми в 90-тиденний термін дольового внеску на  співфінансування робіт даний об’єкт виключається з переліку на співфінансування  в поточному році та включається наступний за черговістю подання заяви.
9. До укладення договору підряду на умовах співфінансування (далі – договір підряду) КП «МУЖКГ», як відповідальний виконавець, формує пакет наступних документів, а саме:
· проєктно-кошторисну документацію; 
· експертизу кошторисної вартості;
· дозвіл на початок робіт;
· договір про здійснення технічного та авторського (у разі необхідності) нагляду.
Фінансування вищезазначених видів робіт здійснюється в межах Програми.
10. КП «МУЖКГ» укладає двосторонній договір підряду на виконання робіт (замовник - КП «МУЖКГ», виконавець - підрядна організація).
11. Приймання робіт здійснює уповноважений представник КП «МУЖКГ» за погодженням з керівником учасника Програми.
12. Фактична оплата підрядній організації за виконані роботи проводиться шляхом перерахування коштів на рахунок підрядника відповідно до  договору та актів виконаних робіт.
13. Один із оригіналів акта разом з пакетом документів, наданих раніше учасником Програми, зберігається в КП «МУЖКГ». Разом з погодженим актом приймання виконаних робіт, учасник Програми приймає витрати, понесені з капітального ремонту будинку.
14. Копії проєктно-кошторисної документації та акта виконаних ремонтних робіт надаються керівнику учасника Програми.
Інформація про реалізацію Програми розповсюджується місцевими засобами масової інформації та розміщується спеціалістами відділу інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації на вебсайті Чорноморської міської ради.
 Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 3 до Програми.
 Етапи виконання Програми: 2026 – 2028 роки. 
[bookmark: _Hlk214372936]15. При реалізації даної Програми першочергово здійснюється фінансування заходів за Міською програмою сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів у багатоквартирних будинках на території Чорноморської міської територіальної громади на 2023 -  2025 роки, затвердженою рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 31.01.2023 № 295-VII (зі змінами та доповненнями), в межах бюджетних призначень, затверджених рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області «Про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на  2025 рік» від 23.12.2024 754-VII  (зі  змінами та доповненнями)  та врахованих в бюджеті Чорноморської міської територіальної громади на 2026 рік на умовах співфінансування, визначених у даному розділі Програми.

5. Перелік завдань Програми та результативні показники
 Реалізація Програми полягає у здійсненні комплексу заходів фінансового характеру, спрямованих на  досягнення її мети.
 Для територіальної громади:
· забезпечення інформування населення в умовах реформування житлово-комунального комплексу про переваги об'єднань співвласників житла;
· створення власної управлінської структури для вирішення проблеми утримання будинків;
· покращення фізичного стану будинків та умов проживання в них;
· цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків;
· контроль за якістю ремонтних робіт у будинках;
· забезпечення вибору найкращого варіанту технічного обслуговування будинку;
· підвищення активності співвласників;
· [bookmark: 185]забезпечення захисту прав споживачів, їх своєчасного інформування з питань своїх прав та обов'язків; 
· забезпечення умов безпечного проживання населення міста.
Для Чорноморської міської ради:
· реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;
· поліпшення фізичного стану житлового фонду загалом;
· створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об'єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства;
· створення прозорого механізму взаємодії між виконавчими органами міської ради, підприємствами та громадськістю, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства;
· створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та ефективного механізму подальшого його реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;
· [bookmark: 180]забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними (за умови їх своєчасної оплати).

6. Напрями діяльності та заходи Програми
        Перелік заходів і завдань Програми наведено у додатку 4 до Програми.

7.  Координація та контроль за ходом виконання Програми
         Координацію дій щодо виконання Програми здійснює відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.
          Контроль за виконанням Програми здійснюють постійна комісія з фінансово-економічних питань,  бюджету,  інвестицій та комунальної власності, заступник міського голови відповідно до розподілу посадових обов’язків. 
Головний розпорядник коштів Програми щороку до 20 січня готує та подає фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та відділу економіки управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області інформацію про стан виконання  Програми відповідно до Порядку  розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Чорноморській міській територіальній громаді, затвердженого рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  від  22.10.2021 № 116 – VIII. 
	

         Начальник відділу 
         комунального господарства та благоустрою                                          Оксана КІЛАР
