Додаток

 до рішення Вороньківської сільської ради

 від 00 лютого 2024 року № 000-30-VIIІ

**Звіт**

**про виконання програми благоустрою населених пунктів**

**Вороньківської сільської ради на 2021-2023 роки,**

**Програма благоустрою населених пунктів**Вороньківської сільської ради на 2021-2023 роки, затверджена рішенням сесії Вороньківської сільської ради від 24.12.2020 року № 36-2-VІІІ (далі – Програма).

**Мета Програми** – покращення благоустрою сільської території та житлових будинків (багатоповерхова забудова(, планомірне будівництво нових та капітальний ремонт вже існуючих об’єктів та елементів благоустрою, підтримка належного санітарного та технічного стану сільських комунальних доріг, надійне функціонування зовнішнього освітлення сіл, раціональне використання, належне утримання об’єктів сільського благоустрою, створення захисту , умов безпеки життя, здоров’я і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців.

**Пріоритетні напрями** реалізації Програми:

1. *Утримання в належному стані благоустрій населених пунктів Вороньківської сільської ради, а саме:*

 \* проведення робіт з обслуговування і утримання, підтримки санітарного стану територій сільської ради, території масового відпочинку громадян;

\* проведення робіт з висадки нових і утримання існуючих зелених насаджень (газонів, дерев, кущів, квітників) на території сільської ради, вулицях, парках, центральній площі;

\*утримання і проведення поточних ремонтів існуючих малих архітектурних форм та улаштування нових елементів благоустрою;

\*проведення робіт щодо безперебійного енергозабезпечення зовнішнього вуличного освітлення території сільської ради та належного обслуговування мереж;

\*своєчасне проведення ремонту покриття вулично-дорожньої мережі, встановленню дорожніх знаків, попередження виникнення аварійних ситуацій для всіх учасників руху;

\*утримання сільських кладовищ у належному санітарному стані .

**Відповідальний виконавець** Програми виконавчий комітет Вороньківської сільської ради ( відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою)

**Фінансування Програми**

* Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,затверджений рішенням сесії Вороньківської сільської ради від 24.12.2020 року № 36-2-VІІІ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми* | Всього (тис.грн) | у тому числі, за роками (тис.грн) |
| 7808,00  | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1277,1  | 3230,9 | 3300,0  |

* **Загальний обсяг фінансових ресурсів, виділених на виконання Програми**

(із внесеними змінами рішеннями сесій Вороньківської сільської ради)

|  |  |
| --- | --- |
| **2021 рік** | **2022 рік** |
| Усього (загальний та спеціальний фонд), план, тис.грн. | Виконано за звітний період тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану з початку року |  Усього (загальний та спеціальний фонд), план,тис.грн. | Виконано за звітний період, тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану з початку року |
| ***3 218,60*** | 2 636,50 | 582,10 | 81,91% | ***4 447,90*** | 2 195,00 | 2 252,90 | 49,35% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2023 рік** | **2021-2023 разом** |
|  Усього (загальний та спеціальний фонд), план, тис.грн. | Виконано за звітний період, тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану |  Усього (загальний та спеціальний фонд), план, тис.грн. | Виконано за період, тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану  |
| **11 728,10** | 10 914,90 | 813,20 | 93,07% | **19 394,60** | 15 746,40 | 3 648,20 | 81,19% |

|  |
| --- |
| **Благоустрій населених пунктів (вуличне освітлення) 2021 рік** |
|  |
| **№ п/п** | **Село** | **Вулиця** | **Вид робіт** | **Сума грн** |  |
| 1 | с. Вороньків | вул. Київська | Поточний ремонт вуличного освітлення | 28 931,00  |  |
| 2 | с. Вороньків | вул. Берегова | Поточний ремонт вуличного освітлення | 43 515,00  |  |
| 3 | с. Жеребятин | вул. Лісова | Поточний ремонт вуличного освітлення | 4 007,00  |  |
| 4 | с. Вороньків | вул Кийлівська | Поточний ремонт вуличного освітлення | 7 140,00  |  |
| 5 | с. Кийлів | вул. Дніпровська | Поточний ремонт вуличного освітлення | 11 401,00  |  |
| 6 | с. Васильки | вул. Садова | Поточний ремонт вуличного освітлення | 11 625,00  |  |
| 7 | с. Головурів | вул. Перша | Поточний ремонт вуличного освітлення | 24 226,00  |  |
| 8 | с. Старе | вул. Зарічна | Поточний ремонт вуличного освітлення | 24 201,00  |  |
| 9 | с. Старе | вул. Герасименка | Поточний ремонт вуличного освітлення | 38 348,00  |  |
| 10 | с. Сошників | вул. Молодіжна | Поточний ремонт вуличного освітлення | 23 504,00  |  |
| 11 | с. Сошників | вул. Ліченка | Поточний ремонт вуличного освітлення | 13 082,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **229 980,00**  |  |

|  |
| --- |
| **Благоустрій населених пунктів (вуличне освітлення) 2022 рік** |
|  |
| **№ п/п** | **Село** | **Вулиця** | **Вид робіт** | **Сума грн** |  |
| 1 | с. Мирне | вул. Миру | Поточний ремонт вуличного освітлення | 15 663,00  |  |
| 2 | с. Васильки | вул. Садова | Поточний ремонт вуличного освітлення | 8 256,00  |  |
| 3 | с. Головурів | вул. Чумацький шлях | Поточний ремонт вуличного освітлення | 16 154,00  |  |
| 4 | с. Жеребятин | вул. Лісова | Поточний ремонт вуличного освітлення | 6 404,00  |  |
| 5 | с. Старе | вул. Молодіжна | Поточний ремонт вуличного освітлення | 13 000,00  |  |
| 6 | с. Старе | вул. Герасименка | Поточний ремонт вуличного освітлення | 10 000,00  |  |
| 7 | с. Вороньків | вул. Київська | Поточний ремонт вуличного освітлення | 8 000,00  |  |
| 8 | с. Старе | вул. Подльова | Поточний ремонт вуличного освітлення | 20 001,00  |  |
| 9 | с. Сошників | вул. Солонська | Поточний ремонт вуличного освітлення | 22 820,00  |  |
| 10 | с. Мирне | вул. Нова | Поточний ремонт вуличного освітлення | 126 052,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **246 350,00**  |  |

|  |
| --- |
| **Благоустрій населених пунктів (вуличне освітлення) 2023 рік** |
|  |
| **№ п/п** | **Дата** | **Село** | **Вулиця** | **Вид робіт** | **Сума грн** |  |
| 1 | 20.03.2023 | Вороньків | Польова | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 40 372,00  |  |
| 2 | 20.03.2023 | Вороньків | Кільцева | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 20 877,00  |  |
| 3 | 19.05.2023 | Вороньків | пров. Шевченка | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 28 288,69  |  |
| 4 | 20.03.2023 | Вороньків | пров.Романківський | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 2 591,51  |  |
| 5 | 19.05.2023 | Жеребятин | Заповідна | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 1 809,00  |  |
| 6 | 19.05.2023 | Кийлів | Лесі Українки | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 11 864,00  |  |
| 7 | 19.05.2023 | Кийлів | Дніпровська | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 15 445,00  |  |
| 8 | 19.05.2023 | Вороньків | Українська | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 62 818,80  |  |
| 9 | 12.06.2023 | Вороньків  | Героїв України | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 4 350,54  |  |
| 10 | 12.06.2023 | Вороньків  | Берегова | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 3 590,15  |  |
| 11 | 12.06.2023 | Вороньків | Кутівська | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 60 420,44  |  |
| 12 | 12.06.2023 | Вороньків | Озерна | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 4 632,78  |  |
| 13 | 12.06.2023 | Вороньків | Садова | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 2 907,24  |  |
| 14 | 12.06.2023 | Вороньків | Лісова | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 1 809,00  |  |
| 15 | 15.08.2023 | Сошників | Молодіжна | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 72 016,02  |  |
| 16 | 15.08.2023 | Старе | Герасименка | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 43 189,01  |  |
| 17 | 15.08.2023 | Сошників | Ліченка | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 20 846,12  |  |
| 18 | 17.08.2023 | Сошників | Ліченка | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 44 044,94  |  |
| 19 | 17.08.2023 | Сошників | Вишнева | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 22 660,20  |  |
| 20 | 04.09.2023 | Головурів | Українська | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 20 862,95  |  |
| 21 | 05.09.2023 | Головурів | Чумацький шлях | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 16 127,24  |  |
| 22 | 05.09.2023 | Жеребятин | Центральна | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 6 385,91  |  |
| 23 | 05.09.2023 | Вороньків | Джерельна | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 30 842,34  |  |
| 24 | 05.09.2023 | Вороньків | Слобідська | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 2 922,31  |  |
| 25 | 10.10.2023 | Старе | Перемоги | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 15 508,58  |  |
| 26 | 10.10.2023 | Старе | Дніпрова | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 18 031,40  |  |
| 27 | 10.10.2023 | Проців | Центральна | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 9 751,60  |  |
| 28 | 11.10.2023 | Старе | Герасименка | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 40 302,40  |  |
| 29 | 11.10.2023 | Мирне | Центральна | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 19 928,53  |  |
| 30 | 11.10.2023 | Сошників | Зелений Гай | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 14 921,22  |  |
| 31 | 11.10.2023 | Мирне | Першотравнева | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 14 942,16  |  |
| 32 | 11.10.2023 | Вороньків | Незалежності | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 44 875,16  |  |
| 33 | 15.12.2023 | Вороньків | Вишнева | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 17 369,12  |  |
| 34 | 15.12.2023 | Вороньків | Миру | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 15 825,37  |  |
| 35 | 15.12.2023 | Вороньків | Шевченка | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 10 350,68  |  |
| 36 | 26.12.2023 | Вороньків | Центральна | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 12 329,00  |  |
| 37 | 26.12.2023 | Проців | Центральна | Поточний ремонт вуличного освітлення  | 30 607,75  |  |
|  |  |  |  |  | **806 416,16**  |  |

|  |
| --- |
| **Благоустрій населених пунктів(території) 2021 рік** |
|  |
| **№ п/п** | **Дата** | **Село** | **Вид робіт** | **Задіяна техніка** | **Сума грн** |  |
| 1 | 12.04.2021 | с. Вороньків | Послуги по благоустрою парків |  | 14 640,00  |  |
| 2 | 26.04.2021 |  | Послуги по плануванню територій | послуги екскаватора | 41 200,00  |  |
| 3 | 12.05.2021 | с. Вороньків | Послуги по благоустрою парків |  | 20 900,00  |  |
| 4 | 05.07.2021 | с. Вороньків | Послуги по благоустрою територій |  | 33 940,00  |  |
| 5 | 19.10.2021 |  | Послуги по благоустрою кладовищ |  | 14 520,00  |  |
| 6 | 08.12.2021 |  | Послуги з прибирання та підмітагня вулиць |  | 49 000,00  |  |
| 7 | 16.12.2023 |  | За надані транспортні послуги | послуги екскаватора | 14 400,00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **188 600,00**  |  |

|  |
| --- |
| **Благоустрій населених пунктів 2022 рік** |
|  |
| **№ п/п** | **Дата** | **Село** | **Вид робіт** | **Задіяна техніка** | **Сума грн** |  |
| 1 | 26.04.2022 |  | Вивезення сміття |  | 19 921,44  |  |
| 2 | 25.08.2022 | с. Старе | Поточний ремонт каналізаційної насосної станції |  | 49 991,00  |  |
| 3 | 07.09.2022 |  | Послуги по благоустрою кладовищ |  | 7 246,40  |  |
| 4 | 29.12.2022 |  | Послуги по вивезенню гілок |  | 14 810,40  |  |
| 5 | 28.12.2022 |  | Послуги з прибирання територій |  | 9 873,60  |  |
| 6 | 28.12.2022 |  | Послуги по згрібанню опалого листя |  | 24 684,00  |  |
| 7 | 28.12.2022 |  | Послуги по згрібанню опалого листя |  | 4 936,80  |  |
| 8 | 28.12.2022 |  | Послуги по згрібанню опалого листя |  | 9 873,60  |  |
| 9 | 28.12.2022 |  | Послуги по згрібанню опалого листя |  | 14 810,40  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 156 147,64  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Благоустрій населених пунктів 2023 рік** |  |
|  |
| № п/п | Дата | Село | Вулиця | Вид робіт | Задіяна техніка | Сума грн |  |
| 1 | 28.03.2023 | с. Вороньків |  | Поточний ремонт центрального водогону |  | 89 530,00  |  |
| 2 | 20.03.2023 | с. Вороньків | вул. Зарічна | Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення |  | 69 040,21  |  |
| 3 | 20.03.2023 | с. Вороньків | вул. Вишнева | Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення |  | 48 691,51  |  |
| 4 | 24.03.2023 | с. Вороньків |  | Поточний ремонт каналізаційних мереж |  | 161 379,72  |  |
| 5 | 04.04.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання снігу |  | 24 844,80  |  |
| 6 | 04.04.2023 | с. Вороньків |  | Поточний ремонт каналізаційних мереж |  | 161 379,72  |  |
| 7 | 06.04.2023 | с. Старе |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 20 704,00  |  |
| 8 | 07.04.2023 | с. Вороньків |  | Вивезення сміття |  | 6 920,00  |  |
| 9 | 07.04.2023 | с. Кийлів |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 3 105,60  |  |
| 10 | 07.04.2023 | с. Вороньків |  | Санітарна очистка дерев |  | 48 000,00  |  |
| 11 | 07.04.2023 | с. Вороньків |  | Вивезення сміття |  | 16 608,00  |  |
| 12 | 07.04.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 26 810,00  |  |
| 13 | 07.04.2023 | с. Головурів |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 11 387,20  |  |
| 14 | 07.04.2023 | с. Жеребятин |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 3 105,60  |  |
| 15 | 07.04.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 7 764,00  |  |
| 16 | 07.04.2023 | с. Вороньків |  | Утримання прилеглих територій кладовищ |  | 19 750,00  |  |
| 17 | 07.04.2023 | с. Старе |  | Утримання прилеглих територій кладовищ |  | 39 500,00  |  |
| 18 | 10.04.2023 | с. Старе |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 20 704,00  |  |
| 19 | 10.04.2023 | с. Старе |  | Санітарна очистка дерев |  | 36 000,00  |  |
| 20 | 10.04.2023 | с. Старе |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 36 232,00  |  |
| 21 | 10.04.2023 | с. Старе |  | Утримання прилеглих територій кладовищ |  | 19 750,00  |  |
| 22 | 10.04.2023 | с. Сошників |  | Утримання прилеглих територій кладовищ |  | 19 750,00  |  |
| 23 | 10.04.2023 | с. Сошників |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 25 880,00  |  |
| 24 | 10.04.2023 | с. Мирне |  | Санітарна очистка дерев |  | 36 000,00  |  |
| 25 | 10.04.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 18 935,52  |  |
| 26 | 11.04.2023 | с. Вороньків |  | Навантаження та вивезення сміття транспортними засобами |  | 12 456,00  |  |
| 27 | 14.04.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 4 787,50  |  |
| 28 | 21.04.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання територій памятників |  | 11 172,00  |  |
| 29 | 26.04.2023 | с. Вороньків |  | Утримання прилеглих територій кладовищ |  | 39 500,00  |  |
| 30 | 26.04.2023 | с. Мирне |  | Утримання прилеглих територій кладовищ |  | 19 750,00  |  |
| 31 | 26.04.2023 | с. Малі Єрківці |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 12 940,00  |  |
| 32 | 26.04.2023 | с. Малі Єрківці |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 4 787,50  |  |
| 33 | 26.04.2023 | с. Жеребятин |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 4 787,50  |  |
| 34 | 26.04.2023 | с. Мирне |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 4 787,50  |  |
| 35 | 26.04.2023 | с. Кийлів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 4 787,50  |  |
| 36 | 26.04.2023 | с. Проців |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 4 787,50  |  |
| 37 | 26.04.2023 | с. Головурів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 4 787,50  |  |
| 38 | 26.04.2023 | с. Мирне |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 12 940,00  |  |
| 39 | 26.04.2023 | с. Кийлів |  | Санітарна очистка дерев |  | 12 000,00  |  |
| 40 | 26.04.2023 | с. Сошників |  | Санітарна очистка дерев |  | 24 000,00  |  |
| 41 | 26.04.2023 | с. Жеребятин |  | Санітарна очистка дерев |  | 12 000,00  |  |
| 42 | 26.04.2023 | с. Вороньків |  | Санітарна очистка дерев |  | 12 000,00  |  |
| 43 | 26.04.2023 | с. Головурів |  | Санітарна очистка дерев |  | 24 000,00  |  |
| 44 | 26.04.2023 | с. Васильки |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 10 532,50  |  |
| 45 | 26.04.2023 | с. Сошників |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 19 150,00  |  |
| 46 | 26.04.2023 | с. Старе |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 38 300,00  |  |
| 47 | 26.04.2023 | с. Васильки |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 12 940,00  |  |
| 48 | 04.05.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави узбіч вулиць |  | 8 550,00  |  |
| 49 | 04.05.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави узбіч вулиць |  | 5 130,00  |  |
| 50 | 04.05.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави ручним методом |  | 6 800,00  |  |
| 51 | 04.05.2023 | с. Головурів |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 4 140,80  |  |
| 52 | 04.05.2023 | с. Кийлів |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 3 105,80  |  |
| 53 | 04.05.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 2 588,00  |  |
| 54 | 04.05.2023 | с. Вороньків |  | Навантаження та вивезення сміття  |  | 8 304,00  |  |
| 55 | 04.05.2023 | с. Вороньків |  | Санітарна очистка дерев |  | 12 000,00  |  |
| 56 | 08.05.2023 | с. Головурів |  | Косіння трави ручним методом |  | 17 000,00  |  |
| 57 | 08.05.2023 | с. Старе |  | Косіння трави ручним методом |  | 34 000,00  |  |
| 58 | 08.05.2023 | с. Сошників |  | Косіння трави ручним методом |  | 17 000,00  |  |
| 59 | 08.05.2023 | с. Мирне |  | Косіння трави ручним методом |  | 17 000,00  |  |
| 60 | 08.05.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави ручним методом |  | 17 000,00  |  |
| 61 | 08.05.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави ручним методом |  | 5 800,00  |  |
| 62 | 08.05.2023 | с. Старе |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 15 390,00  |  |
| 63 | 08.05.2023 | с. Кийлів |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 15 390,00  |  |
| 64 | 08.05.2023 | с. Мирне |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 15 390,00  |  |
| 65 | 08.05.2023 | с. Головурів |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 8 550,00  |  |
| 66 | 08.05.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави узбвіч вулиць механізоване |  | 6 840,00  |  |
| 67 | 08.05.2023 | с. Малі Єрківці |  | Косіння трави узбвіч вулиць механізоване |  | 5 343,75  |  |
| 68 | 08.05.2023 | с. Мирне |  | Косіння трави узбвіч вулиць механізоване |  | 6 840,00  |  |
| 69 | 08.05.2023 | с. Васильки |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 5 343,75  |  |
| 70 | 08.05.2023 | с. Сошників |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 14 962,50  |  |
| 71 | 08.05.2023 | с. Жеребятин |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 5 130,00  |  |
| 72 | 18.05.2023 | с. Проців |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 2 298,00  |  |
| 73 | 18.05.2023 | с. Кийлів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 608,60  |  |
| 74 | 18.05.2023 | с. Мирне |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 608,60  |  |
| 75 | 18.05.2023 | с. Жеребятин |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 608,60  |  |
| 76 | 18.05.2023 | с. Малі Єрківці |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 608,60  |  |
| 77 | 18.05.2023 | с. Головурів |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 4 140,80  |  |
| 78 | 18.05.2023 | с. Проців |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 4 140,80  |  |
| 79 | 18.05.2023 | с. Жеребятин |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 2 137,50  |  |
| 80 | 18.05.2023 | с. Мирне |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 1 710,00  |  |
| 81 | 18.05.2023 | с. Сошників |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 3 420,00  |  |
| 82 | 18.05.2023 | с. Старе |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 3 420,00  |  |
| 83 | 18.05.2023 | с. Кийлів |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 1 710,00  |  |
| 84 | 18.05.2023 | с. Проців |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 14 962,50  |  |
| 85 | 18.05.2023 | с. Головурів |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 6 840,00  |  |
| 86 | 18.05.2023 | с. Головурів |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 5 130,00  |  |
| 87 | 18.05.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 3 420,00  |  |
| 88 | 18.05.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави ручним методом |  | 17 000,00  |  |
| 89 | 18.05.2023 | с. Проців |  | Косіння трави ручним методом |  | 17 000,00  |  |
| 90 | 18.05.2023 | с. Головурів |  | Косіння трави ручним методом |  | 6 800,00  |  |
| 91 | 18.05.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави ручним методом |  | 34 000,00  |  |
| 92 | 18.05.2023 | с. Головурів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 14 362,50  |  |
| 93 | 18.05.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 9 575,00  |  |
| 94 | 18.05.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання території біля памятника |  | 3 724,00  |  |
| 95 | 08.06.2023 | с. Проців |  | Косіння трави ручним методом |  | 8 500,00  |  |
| 96 | 08.06.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави ручним методом |  | 4 250,00  |  |
| 97 | 08.06.2023 | с. Сошників |  | Косіння трави ручним методом |  | 17 00,00 |  |
| 98 | 08.06.2023 | с. Головурів |  | Косіння трави ручним методом |  | 5 100,00  |  |
| 99 | 08.06.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави ручним методом |  | 17 00,00 |  |
| 100 | 08.06.2023 | с. Мирне |  | Косіння трави ручним методом |  | 8 500,00  |  |
| 101 | 08.06.2023 | с. Старе |  | Косіння трави ручним методом |  | 17 000,00  |  |
| 102 | 08.06.2023 | с. Проців |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 8 550,00  |  |
| 103 | 08.06.2023 | с. Кийлів |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 7 481,25  |  |
| 104 | 08.06.2023 | с. Сошників |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 6 840,00  |  |
| 105 | 08.06.2023 | с. Старе |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 6 626,25  |  |
| 106 | 08.06.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 3 420,00  |  |
| 107 | 08.06.2023 | с. Головурів |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 9 191,25  |  |
| 108 | 08.06.2023 | с. Головурів |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 3 420,00  |  |
| 109 | 08.06.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 9 191,25  |  |
| 110 | 08.06.2023 | с. Мирне |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 7 481,25  |  |
| 111 | 08.06.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання території біля памятника |  | 7 448,00  |  |
| 112 | 08.06.2023 | с. Вороньків |  | Санітарна очистка дерев |  | 12 000,00  |  |
| 113 | 08.06.2023 | с. Вороньків |  | Навантаження та вивезення сміття транспортним засобом |  | 6 920,00  |  |
| 114 | 08.06.2023 | с. Головурів |  | Утримання прилеглих територій кладовищ |  | 19 750,00  |  |
| 115 | 23.06.2023 | с. Вороньків |  | Поточний ремонт асф.покриття на АЗСПМ  |  | 199 927,00  |  |
| 116 | 23.06.2023 | с. Васильки |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 5 343,75  |  |
| 117 | 23.06.2023 | с. Сошників |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 6 840,00  |  |
| 118 | 23.06.2023 | с. Кийлів |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 7 481,25  |  |
| 119 | 23.06.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 5 771,25  |  |
| 120 | 23.06.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави ручним методом |  | 5 100,00  |  |
| 121 | 23.06.2023 | с. Вороньків |  | прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 3 105,60  |  |
| 122 | 23.06.2023 | с. Вороньків |  | прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 8 281,60  |  |
| 123 | 23.06.2023 | с. Головурів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 3 064,00  |  |
| 124 | 23.06.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 9 575,00  |  |
| 125 | 23.06.2023 | с. Проців |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 2 298,00  |  |
| 126 | 23.06.2023 | с. Кийлів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 608,60  |  |
| 127 | 23.06.2023 | с. Кийлів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 608,60  |  |
| 128 | 23.06.2023 | с. Кийлів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 608,60  |  |
| 129 | 23.06.2023 | с. Малі Єрківці |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 608,60  |  |
| 130 | 23.06.2023 | с. Вороньків |  | Навантаження та вивезення сміття транспортним засобом |  | 8 304,00  |  |
| 131 | 23.06.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання території біля памятників |  | 3 724,00  |  |
| 132 | 07.07.2023 | с. Мирне |  | Косіння трави ручним методом |  | 4 250,00  |  |
| 133 | 07.07.2023 | с. Сошників |  | Косіння трави ручним методом |  | 8 500,00  |  |
| 134 | 07.07.2023 | с. Старе |  | Косіння трави ручним методом |  | 8 500,00  |  |
| 135 | 07.07.2023 | с. Кийлів |  | Косіння трави ручним методом |  | 2 125,00  |  |
| 136 | 07.07.2023 | с. Головурів |  | Косіння трави ручним методом |  | 2 125,00  |  |
| 137 | 07.07.2023 | с. Жеребятин |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 3 420,00  |  |
| 138 | 07.07.2023 | с. Мирне |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 4 061,25  |  |
| 139 | 07.07.2023 | с. Проців |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 2 137,50  |  |
| 140 | 07.07.2023 | с. Головурів |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 4 275,00  |  |
| 141 | 07.07.2023 | с. Проців |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 4 275,00  |  |
| 142 | 07.07.2023 | с. Малі Єрківці |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 2 778,75  |  |
| 143 | 07.07.2023 | с. Головурів |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 3 420,00  |  |
| 144 | 07.07.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 3 420,00  |  |
| 145 | 07.07.2023 | с. Старе |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 6 626,25  |  |
| 146 | 07.07.2023 | с. Проців |  | Санітарна очистка дерев |  | 12 000,00  |  |
| 147 | 07.07.2023 | с. Жеребятин |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 9 834,40  |  |
| 148 | 07.07.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 6 211,20  |  |
| 149 | 07.07.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 12 940,00  |  |
| 150 | 07.07.2023 | с. Вороньків |  | Навантаження та вивезення сміття транспортним засобом |  | 9 688,00  |  |
| 151 | 19.07.2023 | с. Вороньків |  | Поточний ремонт каналізаційної насосної станції |  | 23 574,00  |  |
| 152 | 19.07.2023 | с. Головурів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 3 064,00  |  |
| 153 | 19.07.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 9 575,00  |  |
| 154 | 19.07.2023 | с. Проців |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 2 298,00  |  |
| 155 | 19.07.2023 | с. Кийлів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 608,60  |  |
| 156 | 19.07.2023 | с. Мирне |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 608,60  |  |
| 157 | 19.07.2023 | с. Жеребятин |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 608,60  |  |
| 158 | 19.07.2023 | с. Малі Єрківці |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 608,60  |  |
| 159 | 19.07.2023 | с. Кийлів |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 6 728,80  |  |
| 160 | 19.07.2023 | с. Головурів |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 4 140,80  |  |
| 161 | 19.07.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 7 764,00  |  |
| 162 | 19.07.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання території біля памятників |  | 3 724,00  |  |
| 163 | 19.07.2023 | с. Головурів |  | Косіння трави ручним методом |  | 20 975,00  |  |
| 164 | 19.07.2023 | с. Проців |  | Косіння трави ручним методом |  | 4 250,00  |  |
| 165 | 19.07.2023 | с. Головурів |  | Косіння трави механізоване |  | 4 916,25  |  |
| 166 | 28.07.2023 | с. Вороньків |  | Поточний ремонт садових лавок, мемор.комплексу |  | 21 684,17  |  |
| 167 | 28.07.2023 | с. Мирне |  | Поточний ремонт садових лавок в парку |  | 6 392,03  |  |
| 168 | 28.07.2023 | с. Проців |  | Поточний ремонт елементів благоустрою, скульптур |  | 33 550,69  |  |
| 169 | 28.07.2023 | с. Сошників |  | Поточний ремонт вїздних знаків  |  | 956,20  |  |
| 170 | 28.07.2023 | с. Головурів |  | Поточний ремонт вїздних знаків  |  | 782,33  |  |
| 171 | 28.07.2023 | с. Старе |  | Поточний ремонт вїздних знаків  |  | 869,28  |  |
| 172 | 28.07.2023 | с. Проців |  | Поточний ремонт фонтану |  | 34 823,14  |  |
| 173 | 01.08.2023 | с. Вороньків |  | Поточний ремонт огорож та парканів |  | 33 452,78  |  |
| 174 | 01.08.2023 | с. Проців |  | Поточний ремонт огорож та парканів |  | 4 493,96  |  |
| 175 | 01.08.2023 | с. Кийлів |  | Поточний ремонт зупинок громадського транспорту |  | 17 873,88  |  |
| 176 | 01.08.2023 | с. Васильки |  | Поточний ремонт зупинок громадського транспорту |  | 2 762,39  |  |
| 177 | 01.08.2023 | с. Головурів |  | Поточний ремонт зупинок громадського транспорту |  | 29 620,01  |  |
| 178 | 01.08.2023 | с. Вороньків |  | Поточний ремонт зупинок громадського транспорту |  | 8 240,59  |  |
| 179 | 01.08.2023 | с. Старе |  | Поточний ремонт зупинок громадського транспорту |  | 12 389,21  |  |
| 180 | 01.08.2023 | с. Старе |  | Поточний ремонт огорож в парку та памятнику Матері |  | 21 863,81  |  |
| 181 | 01.08.2023 | с. Васильки |  | Поточний ремонт навколо меморіального комплексу |  | 4 610,52  |  |
| 182 | 01.08.2023 | с. Сошників |  | Поточний ремонт огорож та парканів |  | 35 298,26  |  |
| 183 | 15.08.2023 | с. Проців |  | Косіння трави механізоване |  | 2 137,50  |  |
| 184 | 15.08.2023 | с. Мирне |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 3 420,00  |  |
| 185 | 15.08.2023 | с. Мирне |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 6 840,00  |  |
| 186 | 15.08.2023 | с. Малі Єрківці |  | Косіння трави узбіч вулиць механізоване |  | 2 565,00  |  |
| 187 | 15.08.2023 | с. Вороньків |  | Косіння трави ручним методом |  | 5 100,00  |  |
| 188 | 15.08.2023 | с. Проців |  | Косіння трави ручним методом |  | 4 250,00  |  |
| 189 | 15.08.2023 | с. Кийлів |  | Косіння трави ручним методом |  | 2 125,00  |  |
| 190 | 15.08.2023 | с. Старе |  | Косіння трави ручним методом |  | 8 500,00  |  |
| 191 | 15.08.2023 | с. Сошників |  | Косіння трави ручним методом |  | 8 500,00  |  |
| 192 | 15.08.2023 | с. Мирне |  | Косіння трави ручним методом |  | 4 250,00  |  |
| 193 | 15.08.2023 | с. Головурів |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 2 070,40  |  |
| 194 | 15.08.2023 | с. Проців |  | Прибирання стихійного сміттєзвалища |  | 8 799,20  |  |
| 195 | 15.08.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 9 575,00  |  |
| 196 | 15.08.2023 | с. Головурів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 3 064,00  |  |
| 197 | 15.08.2023 | с. Проців |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 2 298,00  |  |
| 198 | 15.08.2023 | с. Кийлів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 608,60  |  |
| 199 | 15.08.2023 | с. Мирне |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 608,60  |  |
| 200 | 15.08.2023 | с. Жеребятин |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 608,60  |  |
| 201 | 15.08.2023 | с. Малі Єрківці |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 608,60  |  |
| 202 | 15.08.2023 | с. Вороньків |  | Згрібання скошеної трави |  | 4 825,75  |  |
| 203 | 15.08.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання біля території памятників |  | 3 724,00  |  |
| 204 | 04.09.2023 | с. Вороньків |  | Поточний ремонт бордюрів біля ЗДО |  | 88 883,74  |  |
| 205 | 04.09.2023 | с. Васильки |  | Поточний ремонт огорожі дитячої площадки |  | 85 953,37  |  |
| 206 | 04.10.2023 | с. Малі Єрківці |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 3 217,20  |  |
| 207 | 04.10.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 15 320,00  |  |
| 208 | 04.10.2023 | с. Головурів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 6 128,00  |  |
| 209 | 04.10.2023 | с. Проців |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 4 596,00  |  |
| 210 | 04.10.2023 | с. Кийлів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 3 217,20  |  |
| 211 | 04.10.2023 | с. Мирне |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 3 217,20  |  |
| 212 | 04.10.2023 | с. Жеребятин |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 3 217,20  |  |
| 213 | 04.10.2023 | с. Васильки  |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 2 298,00  |  |
| 214 | 04.10.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання території біля памятників  |  | 7 448,00  |  |
| 215 | 12.10.2023 | с. Кийлів |  | Поточний ремонт госп.приміщення на кладовищі |  | 25 582,32  |  |
| 216 | 24.10.2023 | с. Вороньків |  | Поточний ремон системи водопостачання в.Горова |  | 196 731,53  |  |
| 217 | 21.11.2023 | с. Проців |  | Згрібання та вивезення сміття |  | 14 320,00  |  |
| 218 | 21.11.2023 | с. Вороньків |  | Згрібання та вивезення сміття |  | 14 320,00  |  |
| 219 | 21.11.2023 | с. Сошників |  | Згрібання та вивезення сміття |  | 14 320,00  |  |
| 220 | 21.11.2023 | с. Старе |  | Згрібання та вивезення сміття |  | 14 320,00  |  |
| 221 | 21.11.2023 | с. Мирне |  | Згрібання та вивезення сміття |  | 14 320,00  |  |
| 222 | 21.11.2023 | с. Головурів |  | Поточний ремонт водопровідної мережі |  | 21 853,00  |  |
| 223 | 27.11.2023 | с. Мирне |  | Поточний ремонт водопровідної мережі |  | 20 676,00  |  |
| 224 | 27.11.2023 | с. Мирне |  | Поточний ремонт водопровідної мережі |  | 22 068,00  |  |
| 225 | 27.11.2023 | с. Старе |  | Поточний ремонт водопровідної мережі |  | 27 208,00  |  |
| 226 | 27.11.2023 | с. Старе |  | Поточний ремонт водопровідної мережі |  | 20 101,00  |  |
| 227 | 27.11.2023 | с. Головурів |  | Поточний ремонт водопровідної мережі |  | 21 288,00  |  |
| 228 | 27.11.2023 | с. Головурів |  | Поточний ремонт водопровідної мережі |  | 17 305,00  |  |
| 229 | 27.11.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 9 575,00  |  |
| 230 | 27.11.2023 | с. Головурів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 915,00  |  |
| 231 | 27.11.2023 | с. Проців |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 4 404,50  |  |
| 232 | 27.11.2023 | с. Кийлів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 2 298,00  |  |
| 233 | 27.11.2023 | с. Мирне |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 2 298,00  |  |
| 234 | 27.11.2023 | с. Жеребятин |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 2 298,00  |  |
| 235 | 27.11.2023 | с. Малі Єрківці |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 2 298,00  |  |
| 236 | 27.11.2023 | с. Вороньків |  | Збирання та вивезення листя  |  | 7 160,00  |  |
| 237 | 27.11.2023 | с. Проців |  | Збирання та вивезення листя  |  | 7 160,00  |  |
| 238 | 27.11.2023 | с. Старе |  | Збирання та вивезення листя  |  | 7 160,00  |  |
| 239 | 27.11.2023 | с. Сошників |  | Збирання та вивезення листя  |  | 7 160,00  |  |
| 240 | 27.11.2023 | с. Мирне  |  | Збирання та вивезення листя  |  | 7 160,00  |  |
| 241 | 29.11.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання території біля памятників  |  | 1 960,00  |  |
| 242 | 11.12.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання території біля памятників  |  | 1 764,00  |  |
| 243 | 11.12.2023 | с. Кийлів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 2 412,90  |  |
| 244 | 11.12.2023 | с. Малі Єрківці |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 2 412,90  |  |
| 245 | 11.12.2023 | с. Жеребятин |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 2 412,90  |  |
| 246 | 11.12.2023 | с. Мирне |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 2 412,90  |  |
| 247 | 11.12.2023 | с. Васильки |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 532,00  |  |
| 248 | 11.12.2023 | с. Вороньків |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 3 565,73  |  |
| 249 | 11.12.2023 | с. Головурів |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 1 915,00  |  |
| 250 | 11.12.2023 | с. Проців |  | Прибирання сміття на території загального користування |  | 3 830,00  |  |
| 251 | 11.12.2023 | с. Старе |  | Згрібання та вивезення листя |  | 7 160,00  |  |
| 252 | 11.12.2023 | с. Проців |  | Згрібання та вивезення листя |  | 7 160,00  |  |
| 253 | 11.12.2023 | с. Вороньків |  | Згрібання та вивезення листя |  | 7 160,00  |  |
| 254 | 11.12.2023 | с. Сошників |  | Згрібання та вивезення листя |  | 7 160,00  |  |
| 255 | 11.12.2023 | с. Мирне |  | Згрібання та вивезення листя |  | 7 160,00  |  |
| 256 | 11.12.2023 | с. Вороньків |  | Поточний ремонт дизельного генератора |  | 11 332,87  |  |
| 257 | 19.12.2023 | с. Головурів |  | Поточний ремонт дитячого майданичика |  | 14 874,11  |  |
| 258 | 19.12.2023 | с. Жеребятин |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 1 035,20  |  |
| 259 | 19.12.2023 | с. Васильки |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 1 035,20  |  |
| 260 | 19.12.2023 | с. Старе |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 7 764,00  |  |
| 261 | 19.12.2023 | с. Мирне |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 2 588,00  |  |
| 262 | 19.12.2023 | с. Головурів |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 2 070,40  |  |
| 263 | 19.12.2023 | с. Сошників |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 2 588,00  |  |
| 264 | 19.12.2023 | с. Проців |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 2 588,00  |  |
| 265 | 19.12.2023 | с. Кийлів |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 1 552,80  |  |
| 266 | 19.12.2023 | с. Вороньків |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 7 764,00  |  |
| 267 | 19.12.2023 | с. Жеребятин |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 1 035,00  |  |
| 268 | 19.12.2023 | с. Вороньків |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 4 140,88  |  |
| 269 | 19.12.2023 | с. Проців |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 2 588,00  |  |
| 270 | 19.12.2023 | с. Васильки |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 1 035,20  |  |
| 271 | 19.12.2023 | с. Старе |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 4 140,80  |  |
| 272 | 19.12.2023 | с. Мирне |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 2 588,00  |  |
| 273 | 19.12.2023 | с. Головурів |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 2 070,40  |  |
| 274 | 19.12.2023 | с. Сошників |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 2 588,00  |  |
| 275 | 19.12.2023 | с. Кийлів |  | Роботи з очищення вулиць від снігу |  | 1 552,80  |  |
|  |  |  |  |  |  | **1 711 538,98**  |  |