ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

від 31.08.2026 № 13/7

Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій

Дубівської сільськох територіальної громади

на 2027 - 2029 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі - Середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України та з врахуванням положень Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294(зі змінами внесеними на підстави постанови Кабінету Міністрів України від 01 травня 2026 року № 612).

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах (далі - проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі - програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Дубівської сільської територіальної громади на 2027–2029 роки є  наступним етапом реалізації СПІ 2026-2028 роки, схваленого рішенням виконавчого комітету Дубівської сільської ради №12/8 від 25 серпня 2025 року «Про затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Дубівської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки».

Середньостроковий план розроблено відповідальною особою із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері управління публічними інвестиціями на підставі отриманих в рамках Рішення виконавчого комітету Дубівської сільської ради №10/13 від 04.08.2025 пропозицій головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади, що були сформовані відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають пріоритетам розвитку громади, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

Головними стратегічними цілями громади на 2027–2029 роки є:

- сталий просторовий розвиток, стійка інфраструктура, екологічна безпека та адаптація до зміни клімату;

- конкурентоспроможна, стійка та інклюзивна місцева економіка й європейська інтеграція;

- розвиток людського капіталу, якість життя, соціальна згуртованість і безбар’єрний простір.

Реалізація наскрізних стратегічних цілей спрямована на забезпечення сталого та збалансованого розвитку громади, підвищення її стійкості та створення комфортного середовища для проживання, роботи й розвитку. Вона передбачає сталий просторовий розвиток території, модернізацію та підвищення стійкості інфраструктури, забезпечення екологічної безпеки та адаптацію громади до наслідків зміни клімату; формування конкурентоспроможної, стійкої та інклюзивної місцевої економіки, підтримку підприємництва та інвестиційної діяльності, створення нових можливостей для зайнятості й економічного зростання, а також поглиблення європейської інтеграції; розвиток людського капіталу, підвищення якості життя населення, доступності та якості освітніх, соціальних, культурних, медичних та інших публічних послуг, зміцнення соціальної згуртованості та формування безбар’єрного простору, доступного для всіх категорій населення.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Визначені пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані, є ключовими для Дубівської сільської територіальної громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

З метою забезпечення комплексного та збалансованого розвитку громади, врахування актуальних викликів, державних пріоритетів у сфері публічних інвестицій, а також розширення можливостей для залучення фінансування, до СПІ 2027–2029 було включено 7 нових галузей публічного інвестування.

Таким чином, до пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування у 2027-2029 роках входять:

1. Культура та інформація

2. Громадська безпека

3. Спорт, фізичне та молодіжне виховання

4. Муніципальна інфраструктура та послуги

5. Транспорт та послуги поштового зв’язку

6. Соціальна сфера

7. Освіта і наука

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Під час розроблення СПІ 2027–2029 було здійснено структурування галузей публічного інвестування на окремі підсектори. Це дало змогу деталізувати основні напрями здійснення публічних інвестицій, систематизувати інвестиційні потреби за окремими сферами, визначити пріоритети розвитку та забезпечити ефективне планування і подальшу реалізацію інвестиційних проєктів.

Формування підсекторів здійснювалося з урахуванням повноважень органів місцевого самоврядування, цілей розвитку Дубівської сільської територіальної громади, положень галузевих документів місцевого рівня, а також актуальних потреб у відновленні, модернізації та розвитку інфраструктури і публічних послуг.

При визначенні підсекторів громада орієнтувалася на перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених Середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій держави на 2027–2029 роки. Такий підхід забезпечив узгодженість місцевого СПІ з державною системою планування публічних інвестицій, застосування єдиних методичних підходів до формування інвестиційних пріоритетів та підвищив можливості для залучення фінансування з державних і міжнародних джерел.

До СПІ 2027-2029 років включено 9 підсекторів в межах 7 галузей (секторів) для публічного інвестування, а саме:

1. Галузь «Культура та інформація»

- Культура, громадська інфраструктура; позашкільна діяльність.

2. Галузь «Громадська безпека»

- Цивільний захист; громадська безпека; кризове реагування.

3. Галузь «Спорт, фізичне та молодіжне виховання»

- Фізична культура і спорт; фізична реабілітація.

4. Галузь « Транспорт та послуги поштового зв’язку»

- Громадська безпека; відеоспостереження; кризове реагування; цифрова безпека;

- Безпека руху.

5. Галузь «Муніципальна інфраструктура та послуги»

- Водопостачання та водовідведення; Управління відходами; очищення стічних вод.

6. Галузь «Соціальна сфера»

- Соціальний захист; стаціонарний догляд; соціальна інфраструктура; безбар’єрність.

7. Галузь «Освіта і наука»

- Дошкільна освіта;

- Загальна середня освіта.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування є складовими відповідних підсекторів галузей (секторів) та визначають конкретні сфери спрямування публічних інвестицій, реалізація яких забезпечуватиме досягнення стратегічних і операційних цілей розвитку Дубівської сільської територіальної громади. Їх визначення дало змогу деталізувати пріоритетні потреби громади, сформувати цілісну систему інвестиційних пріоритетів та забезпечити концентрацію фінансових ресурсів на реалізації найбільш важливих проєктів.

З метою якісного формування напрямів публічного інвестування Дубівської сільської територіальної громади на підставі рішення виконавчого комітету Дубівської сільської ради від  04 серпня 2025 року №10/13  визначено відповідальні відділи, управління, бюджетні та комунальні установи за надання пропозицій до напрямів, а також проєктів та програм, які можуть бути включені в СПІ 2027–2029 роки та Єдиний проєктний портфель Дубівської сільської територіальної громади.

За результатами відбору, до СПІ 2027-2029 включено 10 напрямів публічного інвестування

Загальний перелік та опис включених до СПІ 2027-2029 роки напрямів публічного інвестування відображено в Додатку.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027–2029 роки фінансового забезпечення становить:

(гривень)

| Показник | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | 2029 рік (прогноз) | Разом 2027- 2029 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет громади | 3 000 000 | 3 300 000 | 3 700 000 | 10 000 000 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру

тис  грн

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на 2029 рік | Граничний розподіл на середньостро-ковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Культура та інформація | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 1 100,00 |
| 2. Громадська безпека | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3. Спорт, фізичне та молодіжне виховання | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 4. Муніципальна інфраструктура та послуги | 1 500,00 | 900,00 | 100,00 | 2 500,00 |
| 5. Транспорт та послуги поштового зв’язку | 900,00 | 600,00 | 1 500,00 | 3000,00 |
| 6. Соціальна сфера | 0,00 | 500,00 | 1 100,00 | 1 600,00 |
| 7. Освіта і наука | 400,00 | 600,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| Разом | 3 000,00 | 3 300,0 | 3 700,0 | 10 000,0 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план Дубівської сільської територіальної громади на 2027-2029 роки є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями у громаді.

Його розроблення забезпечило формування єдиної системи визначення пріоритетів публічного інвестування, узгодженого із нормативними документами громади та державними підходами до управління публічними інвестиціями. Очікується, що затвердження середньострокового планування на 2027-2029 рр. сприятиме підвищенню прозорості процесу прийняття інвестиційних рішень, ефективнішому використанню бюджетних ресурсів, концентрації фінансування на найбільш пріоритетних напрямах розвитку та посиленню взаємозв'язку між стратегічним, бюджетним і проєктним плануванням.

СПІ 2027–2029 визначає пріоритетні галузі, підсектори та напрями публічного інвестування, які стануть якісною основою для формування та реалізації інвестиційних проєктів і програм громади. Водночас документ є важливим інструментом для підготовки проєктних пропозицій до Єдиного проєктного портфеля Дубівської сільської територіальної громади, а також для залучення фінансування з державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій, донорських програм та інших джерел, не заборонених законодавством.

Реалізація Середньострокового плану здійснюватиметься з використанням сучасних підходів до управління публічними інвестиціями, що передбачають регулярний моніторинг виконання визначених цільових показників, актуалізацію інвестиційних пріоритетів відповідно до потреб громади, оцінку результативності реалізації проєктів і програм, а також прийняття управлінських рішень на основі досягнутих результатів.

Важливими передумовами успішної реалізації СПІ 2027–2029 в Дубівській сільській територіальній громаді, враховуючи стрімкий рівень впровадження реформи публічного інвестування згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 527 від 28 лютого 2025 року «Деякі питання управління публічними інвестиціями», стануть:

- розвиток Єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями та забезпеченням взаємодії з державними інформаційними системами;

- підвищення якості підготовки публічних інвестиційних проектів та програм, зокрема шляхом застосування уніфікованих методологічних підходів;

- забезпечення досягнення результатів та цільових показників напрямів публічного інвестування.

У середньостроковій перспективі Дубівська сільська територіальна громада продовжить удосконалення системи управління публічними інвестиціями шляхом розвитку інституційної спроможності органів місцевого самоврядування, підвищення якості підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів, впровадження сучасних цифрових інструментів планування, моніторингу й оцінки результативності інвестицій, а також поглиблення співпраці з органами державної влади, міжнародними партнерами, фінансовими установами, приватним сектором та інститутами громадянського суспільства.

Реалізація зазначених заходів сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості громади, зміцненню її фінансової спроможності та ефективності управління публічними інвестиціями, забезпечить створення сприятливих умов для сталого соціально-економічного розвитку, післявоєнного відновлення та модернізації інфраструктури, розвитку людського капіталу, підвищення якості та доступності публічних послуг, а також покращення рівня життя мешканців Дубівської сільської територіальної громади.

Провідний спеціаліст

відділу бухгалтерського обліку

та господарського забезпечення					Тетяна Мілінчук

Додаток

до Середньострокового плану пріоритетних

публічних  інвестицій Дубівської сільської

територіальної громади на 2027 - 2029 роки

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація

Головний структурний підрозділ/установа/орган, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період      тис. грн. (місцевого бюджету)

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2029 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура та інформація |  |  |  |  |  |  |
| Культура, культурна інфраструктура та громадський простір | - | Культура; громадська інфраструктур, позашкільна діяльність. | Підвищення рівня забезпеченості населення сучасними та безпечними культурними об'єктами | 15% | 3150% | Відповідає стратегії розвитку Дубівської сільської територіальної громади на період до 2028 року. Стратегічна ціль С. Оперативна ціль С.2. Завдання С.2.1 Сформувати фінансово спроможну мережеву модель культурних і позашкільних послуг із виїзними форматами, сучасними приміщеннями та доступом у всіх населених пунктах. С.2.2 Модернізувати бібліотеки як інклюзивні цифрові, творчі й освітні хаби; впровадити електронний каталог, мобільні послуги, медіаграмотність і підтримку читання. С.2.3 Зберігати пам’ять, матеріальну й нематеріальну спадщину, формувати цифрові архіви, локальні експозиції та освітні продукти. С.2.4 Підтримувати культурні події, аматорську творчість, міжпоколіннєві та громадські ініціативи, що зміцнюють місцеву ідентичність і згуртованість. |
|  |  |  | Частка культурних об’єктів громади, що відповідають сучасним вимогам безпеки, доступності та функціональності | 15% | 45% |  |
|  |  |  | Частка культурних закладів, у яких створено умови для безбар’єрного доступу | 15% | 45% |  |
|  |  |  | Частка культурних об’єктів, у яких проведено ремонт, реконструкцію, модернізацію або оновлення матеріально-технічної бази | 15% | 45% |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека

Головний структурний підрозділ/установа/орган, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету	Гущук Віталій Володимирович

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період тис. грн. (місцевого бюджету)

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2029 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадська безпека |  |  |  |  |  |  |
| Цивільний захист, безпека та стійкість території | - | Цивільний захист; громадська безпека; кризове реагування | Кількість створених та модернізованих об’єктів і систем цивільного захисту та громадської безпеки | 0 | 1 | Відповідає стратегії розвитку Дубівської сільської територіальної громади на період до 2028 року. Стратегічна ціль А Оперативна ціль А.7. Завдання А.7.1 Актуалізувати паспорт ризиків, розвивати місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення, фонд захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення, маршрути евакуації й навчання населення. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт, фізичне та молодіжне виховання

Головний структурний підрозділ/установа/орган, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 295,00 тис. грн. (місцевого бюджету)

| Напрям |  | Діючі проекти/ програми |  | Підсектор | Цільовий показник |  | Базове значення |  | Ціль 2029 |  | Стратегія |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спорт, фізичне та молодіжне виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фізична культура, спорт та спортивна інфраструктура громади | - |  | Фізична культура і спорт; фізична реабілітація |  |  | Підвищення рівня доступності сучасної та безпечної спортивної інфраструктури для населення |  | 30% |  | 60% |  | Відповідає стратегії розвитку Дубівської сільської територіальної громади на період до 2028 року. Стратегічна ціль С Оперативна ціль С.3. Завдання С.3.2 Розвивати доступну спортивну інфраструктуру, майданчики, зали та споруди з правилами відкритого користування, безпечної експлуатації й утримання. |
|  |  |  |  |  |  | Збільшення рівня залучення населення до регулярної фізичної активності |  | 30% |  | 60% |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги

Головний структурний підрозділ/установа/орган, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Сектор містобудування, архітектури та комунального майна Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період      тис. грн. (місцевого бюджету)

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2029 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальна інфраструктура та послуги |  |  |  |  |  |  |
| Водопостачання, водовідведення та управління відходами | Нове будівництво локальних очисних споруд на території Дубівського ліцею Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області в с.Дубове по вул.Пришкільній | Водопостачання та водовідведення; управління відходами; очищення стічних вод | Частка населення громади, охопленого належними послугами з управління побутовими відходами, водовідведення та очищення стічних вод | 20% | 35% | Відповідає стратегії розвитку Дубівської сільської територіальної громади на період до 2028 року. Стратегічна ціль А Оперативна ціль А.3. Завдання А.3.2 Розвивати централізовані та локальні системи водовідведення й очищення стічних вод відповідно до санітарних, екологічних і містобудівних вимог. Стратегічна ціль А Оперативна ціль А.3 Завдання А.6.2 Забезпечити охоплення послугами з управління побутовими відходами, облаштування контейнерних майданчиків, роздільне збирання й окреме перевезення визначених фракцій. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт та послуги поштового зв’язку

Головний структурний підрозділ/установа/орган, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Сектор містобудування, архітектури та комунального майна Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період        тис. грн. (місцевого бюджету)

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2029 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспорт та послуги поштового зв’язку |  |  |  |  |  |  |
| Транспортна інфраструктура та безпечна мобільність | Створення безбар’єрного маршруту в селі Дубове шляхом капітального ремонту вулиці Травнева Ковельського району Волинської області | Безпека руху | Зменшення аварійно- небезпечних ділянок та місць концентрації дорожньо- транспортних пригод | 20% | 60% | Відповідає стратегії розвитку Дубівської сільської територіальної громади на період до 2028 року. Стратегічна ціль А Оперативна ціль А.2. Завдання А.2.1. Створити цифровий паспорт автомобільних доріг, мостів, зупинок і маршрутів та застосовувати відкриті критерії черговості ремонтів: безпека, доступ до базових послуг, технічна готовність, економічний ефект і вартість життєвого циклу. Стратегічна ціль С Оперативна ціль С.6. Завдання С.6.1 Проводити оцінку безбар’єрності, затвердити місцеві заходи та пріоритетний безбар’єрний маршрут, забезпечити координацію, участь користувачів і публічний моніторинг результатів. С.6.2 Забезпечувати фізичну безбар’єрність об’єктів фізичного оточення, вулично-дорожньої мережі, зупинок і транспорту із застосуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування. |
|  |  |  | Рівень підвищення якості та безпеки транспортних послуг | 30% | 60% |  |
|  |  |  | Підвищення транспортної доступності території громади | 30% | 70% |  |
| Розвиток системи відеоспостереження та кризового реагування на території Дубівської територіальної громади; встановлення комплексів автоматичної фіксації руху транспорту. |  | Громадська безпека; відеоспостереження; кризове реагування; цифрова безпека | Частка території громади, охоплена системою відеоспостереження та кризового реагування | 0 | 20% | Відповідає стратегії розвитку Дубівської сільської територіальної громади на період до 2028 року. Стратегічна ціль А Оперативна ціль А.7. Завдання А.7.3 Розвивати системи відеоспостереження, автоматичної фіксації та кризового реагування з правомірним доступом, захистом інформації, диспетчеризацією і процедурами міжвідомчої взаємодії. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Головний структурний підрозділ/установа/орган, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 5785,00 тис. грн. (місцевого бюджету)

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2029 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта і наука |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція, відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти | - | Дошкільна та загальна середня освіта | Рівень оновлення інфраструктури закладів освіти | 40% | 70% |  |
|  |  |  | Рівень забезпечення закладів освіти сучасною та безпечною інфраструктурою | 40% | 70% |  |
|  |  |  | Забезпечення відповідності освітньої інфраструктури потребам сучасного ринку праці та цифрової трансформації | 45% | 70% |  |
|  |  |  | Підвищення енергоефективності житлових просторів закладів освіти | 45% | 70% |  |
| Впровадження реформи «Нова українська школа» у Дубівській сільській територіальній громаді | Створення освітнього простору у межах реформи «Нова українська школа» Дубівської сільської територіальної громади | Загальна середня освіта | Рівень забезпечення закладів загальної середньої освіти умовами для впровадження реформи «Нова українська школа» | 60% | 80% |  |
|  |  |  | Рівень розвитку інноваційного освітнього простору закладів освіти в межах реформу «Нова українська школа» | 45% | 60% |  |
| Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти | - | Дошкільна та загальна середня освіта | Рівень забезпеченості закладів освіти широкомасштабними енергоефективними заходами | 45% | 60% |  |
|  |  |  | Частка закладів освіти, забезпечених резервними (альтернативними ) джерелами електропостачання | 0 | 45% |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера

Головний структурний підрозділ/установа/орган, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –

Відділ соціального захисту Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2085,00 тис. грн. (місцевого бюджету)

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2029 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соціальна сфера |  |  |  |  |  |  |
| Соціальна інфраструктура та соціальні послуги |  | Соціальний захист; стаціонарний догляд; соціальна інфраструктура; безбар’єрність | Рівень забезпечення інклюзивною соціальною інфраструктурою та об’єктами соціального призначення | 20% | 50% | Відповідає стратегії розвитку Дубівської сільської територіальної громади на період до 2028 року. Стратегічна ціль С Оперативна ціль С.4. Завдання С.4.3 Розвивати допомогу вдома, денні, мобільні, стаціонарні й підтримані форми догляду з оцінкою потреб, веденням випадку та стандартами якості. |
|  |  |  | Частка об’єктів соціальної інфраструктури громади, що відповідають сучасним вимогам доступності, безпеки та енергоефективності | 20 | 50% |  |