У  К  Р  А  Ї  Н  А

РАЙГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# Р І Ш Е Н Н Я

17.06 2024 року                                                                  № 68

село Райгород

Про заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років та його сталого проходження

З метою забезпечення своєчасної підготовки господарства територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 рр. та його сталого проходження, відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України (далі – Мінпаливенерго) та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (далі – Мінжитлокомунгосп) від 10.12.2008 № 620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 № 1310/16001, наказу начальника обласної військово-цивільної адміністрації №351 від 24.05.2024 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024–2025 років»,  керуючись пп. 1 п. “а” ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком сільської ради

В И Р І Ш И В:

- Затвердити заходи з підготовки  установ освіти, культури, медицини розташованих на території сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років (додаток №1)

- Утворити оперативну робочу групу для здійснення періодичних перевірок та постійного контролю за ходом підготовки установ освіти, культури до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року (додаток № 2).

- Робочій групі проаналізувати підсумки та проблемні питання минулого опалювального сезону, розробити та затвердити заходи на міжопалювальний період 2024-2025 року, визначивши загальну кількість котелень, теплових, водопровідно-каналізаційних та інших об’єктів житлово-комунального господарства які мають бути в стані готовності, у тому числі кількість тих, що потребують ремонту, джерела фінансування, строки виконання робіт та виконавців, і надати відповідну інформацію у вигляді планових показників для узагальнення відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування та архітектури Райгородської сільської ради.

- Покласти персональну відповідальність за безумовне здійснення заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років безпосередньо на керівників установ освіти, культури, медицини.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування та архітектури Райгородської сільської ради. (Волощук І.А.).

Секретар сільської ради  	                                            Інна МЕНЮК

Додаток № 1

до рішення № 68  від  17.06.2024 р.

З А Х О Д И

з підготовки закладів освіти, культури, медицини розташованих на території Райгородської сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

- Вжити заходів щодо зменшення обсягів нераціонального використання енергоносіїв, орієнтуючись на максимально можливе використання місцевих видів палива, зокрема дров від санітарних вирубок  лісу.

На весь період.

Керівники комунальних установ, підприємств

- Вжити заходів по забезпеченню температурного режиму у всіх закладах освіти, медицини, культури для чого провести утеплення вікон, дверей, вихідних тамбурів службових та виробничих приміщень.

Термін: до 1 жовтня 2024 року

Керівники комунальних установ, підприємств

- Своєчасне укладання договорів на постачання природного газу, вугілля, рідкого палива, електричної, теплової енергії

Термін: до 1 жовтня 2024 року.

Керівники комунальних установ, підприємств

- Проведення роз`яснювальної роботи з усіма категоріями споживачів щодо погашення заборгованості з оплати використаних обсягів природного газу, електричної і теплової енергії, води та наданих послуг з водовідведення, а також забезпечення оплати поточного споживання енергоносіїв та за користування житлово-комунальними послугами згідно з договорами з врахуванням реальних доходів  і  видатків місцевих бюджетів.

Термін: до 1 жовтня 2024 року.

Керівники комунальних установ, підприємств

- Оперативною робочою групою для здійснення періодичних перевірок та постійного контролю за ходом підготовки установ освіти, культури до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, - здійснювати контроль за виконанням заходів, при цьому перевірити:

- виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд;

- дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством;

- укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом;

- оснащення необхідними засобами індивідуального захисту;

- проведення випробовувань теплових мереж та гідравлічну щільність та міцність, приведення теплових та гідравлічних втрат відповідно до вимог нормативно-технічної документації (за наявності відповідних коштів, обладнання та спец забезпечення);

- забезпечення постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів.

- Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту.

Термін: до 25 листопада 2024 року

Виконком сільської ради,

Керівники комунальних установ, підприємств

Секретар сільської ради			Інна МЕНЮК

Додаток № 2

до рішення № 68 від  17.06.2024 р.

С К Л А Д

оперативної робочої групи для здійснення періодичних

перевірок та постійного контролю за ходом підготовки комунальних підприємств, установ Райгородської сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

- Лариса ВІЛЬЧИНСЬКА – перший заступник сільського голови, голова комісії.

- Волощук Ігор Анатолійович – начальник відділу житло-комунального господарства, благоустрою, містобудування та архітектури, заступник голови комісії

- Дишкант  Павло Васильович, виконуючий обов’язки директора комунального закладу «Господар» Райгородської сільської ради, секретар комісії

Ч л е н и:

- Панасенко Тетяна Євгеніївна, начальник відділу освіти, культури, спорту та туризму;

- Рибалко Жанна Анатоліївна, начальник відділу соціального захисту населення Райгородської сільської ради

- Олійник Віталій Петрович в. о. директора КНП «Райгородський сільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Райгородської сільської ради Вінницької області.

- Старости старостинських округів Райгородської сільської ради

Секретар сільської ради			Інна МЕНЮК