ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

| 15 липня 2022 року | с. Вишнів | №22/52 |
| --- | --- | --- |

Про надання дозволу на розробку

проекту детального плану території

Керуючись ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 17 Закону України від 16.11.1992 №2780-ХІІ «Про основи містобудування», Законом України від 20.03.2018 №2354-ХІІІ «Про стратегічну екологічну оцінку», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», ст. 12, 122, 173 Земельного кодексу України,  Законом України «Про землеустрій», ст. 26, 31 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції комісії з питань будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища Вишнівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Дати дозвіл Вишнівській сільській раді на розробку проекту детального плану території для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу на земельній ділянці площею 4,7381 га (кадастровий номер 0723380400:04:009:0445), яка розташована за межами населеного пункту           с. Вишнів Вишнівської ТГ Ковельського району Волинської області відповідно до державних будівельних норм, стандартів та правил, з метою продажу на земельних торгах.

- Надати дозвіл на розробку стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Детальний план території для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу на земельній ділянці площею 4,7381 га (кадастровий номер 0723380400:04:009:0445), яка розташована за межами населеного пункту с. Вишнів Вишнівської ТГ Ковельського району Волинської області».

- Підготовчі процедури розроблення детального плану території провести з відповідності до календарного плану (Додаток 1).

- Оприлюднити прийняте рішення про розроблення містобудівної документації шляхом розміщення прийнятого рішення через засоби масової інформації та на офіційному веб-сайті сільської ради.

- Визначити перелік та значення індикаторів розвитку містобудівної документації (Додаток 2).

- Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів відповідно до ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

- Рекомендувати Вишнівському сільському голові замовити в організації, що має відповідну ліцензію, розробку детального плану території та подати розроблений ДПТ на затвердження сесії Вишнівської сільської ради.

- Фінансування робіт з розроблення містобудівної документації здійснити за рахунок коштів Вишнівської сільської ради.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань будівництва,  земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                                         Віктор СУЩИК

Додаток 1 до рішення №22/52

від 15.07.2022 року

Календарний план підготовчих процедур для розробки

Детальний план території для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу на земельній ділянці площею 4,7381 га (кадастровий номер 0723380400:04:009:0445), яка розташована за межами населеного пункту с. Вишнів Вишнівської ТГ

Ковельського району Волинської області

| № з/п | Назва підготовчої процедури розроблення детального плану | Дата початку | Строк проведення (робочі дні) | Дата закінчення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Інформування громадськості про прийняття рішення на розроблення детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку | 15.07 | - | - |
| 2 | Отримання доступу до всіх чинних кадастрів та реєстрів | 15.07 | 5 | 17.08 |
| 3 | Формування переліку раніше розробленої містобудівної документації, формування переліку документів державного планування, складення переліку раніше розроблених схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань затверджених до прийняття рішення про розроблення детального плану території, дія яких розповсюджується на території розробки детального плану території, складення переліку намірів суб’єктів містобудівної діяльності щодо території опрацювання. | 15.07 | 5 | 17.08 |
| 4 | Проведення тендерних закупівель щодо розроблення містобудівної документації | 18.07 | 5 | 25.07 |
| 5 | Визначення розробника з урахуванням положень, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі» | 25.07 | 5 | 29.07 |
| 6 | Публікація на веб-сайті календарного плану виконаних робіт з розроблення детального плану території відповідно до укладеного договору на розроблення детального плану території | 29.07 | - | - |

Додаток 2 до рішення №22/52

від 15.07.2022 року

Пропозиції щодо переліку та значень індикаторів розвитку

Детальний план території для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу на земельній ділянці площею 4,7381 га (кадастровий номер 0723380400:04:009:0445), яка розташована за межами населеного пункту с. Вишнів Вишнівської ТГ

Ковельського району Волинської області

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Стартовий рік (2022 р.) | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Господарська діяльність |  |  |  |  |
| 1.1 | К-ть робочих місць | місць | 0 | 40 |
| - Мобільність та транспорт |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість паркомісць | м/м | 0 | 60 |
| - Інженерна інфраструктура |  |  |  |  |
| 3.1 | Локальні очисні споруди | споруд | 0 | 1 |