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Середньостроковий план
пріоритетних публічних інвестицій
Вишнівської сільської ради на 2027-2029 роки

Загальна частина
Вишнівська сільська рада продовжує роботу щодо впровадження системного підходу до управління публічними інвестиціями на рівні територіальної громади, спрямованого на забезпечення ефективного середньострокового планування, підготовки, оцінки та реалізації інвестиційних проектів і програм.
Середньострокове планування є важливим етапом у формуванні та реалізації інвестиційної політики громади, оскільки саме на цьому етапі визначаються основні напрями спрямування бюджетних коштів та інших залучених ресурсів на розвиток території громади у середньостроковій перспективі.
У процесі формування та реалізації пріоритетів публічних інвестицій Вишнівської сільської ради забезпечується узгодження інвестиційних намірів із документами стратегічного та просторового планування громади, програмами соціально-економічного розвитку, місцевими цільовими програмами, а також з бюджетним процесом. Одночасно запроваджуються єдині підходи до підготовки, оцінки, відбору та реалізації проектів і програм, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету та інших не заборонених законодавством джерел.
Підготовка середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Вишнівської сільської ради на 2027–2029 роки є необхідним кроком для забезпечення послідовності, прозорості та безперервності процесу планування розвитку громади, а також для більш ефективного використання наявних фінансових ресурсів.
Формування цього плану здійснюється з урахуванням державних і регіональних пріоритетів відновлення та розвитку, потреб громади, наявних інфраструктурних, соціальних та економічних викликів, а також з урахуванням наслідків збройної агресії російської федерації проти України. Особлива увага приділяється відновленню та розвитку об’єктів комунальної інфраструктури, забезпеченню належного рівня надання базових послуг населенню, підтримці соціальної сфери, підвищенню енергоефективності та створенню умов для економічної активності на території громади.
Сфера дії середньострокового плану охоплює публічні інвестиції, що спрямовуються на реалізацію проектів та програм розвитку громади. Водночас до нього не включаються видатки, які не належать до публічних інвестицій у розумінні бюджетного законодавства, зокрема поточні соціальні виплати, компенсації фізичним особам, окремі форми підтримки суб’єктів господарювання та інші заходи, що не пов’язані зі створенням, відновленням, модернізацією чи покращенням об’єктів та систем, які мають суспільне значення для громади.
Визначення пріоритетних напрямів публічного інвестування у Вишнівській сільській територіальній громаді здійснюється на основі аналізу наявних потреб, стану об’єктів комунальної власності, інфраструктурних втрат, соціально-економічної ситуації, а також оцінки впливу відповідних інвестицій на якість життя мешканців, стійкість громади та її подальший розвиток. При цьому враховуються необхідність забезпечення безперебійного функціонування критичної та соціальної інфраструктури, відновлення пошкоджених об’єктів, створення безпечного середовища, а також підвищення спроможності громади до сталого розвитку.
Пріоритетними для громади є інвестиції у сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, муніципальної інфраструктури та послуг, цивільного захисту, енергозбереження, а також інші напрями, що забезпечують належні умови життєдіяльності населення та підвищують інвестиційну привабливість території.

Описова частина

СПІ 2027-2029 розроблено відділом з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності на підставі пропозицій структурних підрозділів відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим відділом.
СПІ 2027–2029 структуровано відповідно до оновленої логіки системи управління публічними інвестиціями та включає визначення наскрізних стратегічних цілей, пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування, основних напрямів публічного інвестування, у тому числі за діючими проектами, цільових показників напрямів публічного інвестування, орієнтовний розподіл коштів за рахунок усіх джерел фінансування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

На 2027-2029 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, цифровізація, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність (у разі можливості їх застосування).
Реалізація цих цілей є фундаментальною умовою сталого розвитку та зміцнення соціальної справедливості. Вона передбачає перехід до раціональної моделі енергоспоживання, цифрову трансформацію управлінських процесів та адаптацію інфраструктури до кліматичних змін. Особлива увага приділяється створенню безбар’єрного простору, де принципи універсального дизайну та рівності прав гарантують безперешкодний доступ до послуг для всіх верств населення, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, незалежно від їхньої статі чи соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування
Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані, є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.
До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування у 2027-2029 роках належать:
Муніципальна інфраструктура та послуги
Соціальна сфера.
Культура та інформація
          Охорона здоров’я

            Освіта і наука
            Житло

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначаються в межах кожної пріоритетної галузі громади та є її структурними складовими. Вони формуються з урахуванням повноважень Вишнівської сільської ради, виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та закладів громади, а також відповідно до вимог чинного законодавства України, документів стратегічного та програмного планування.
Визначення підсекторів здійснюється з урахуванням основних напрямів діяльності громади, її соціально-економічних потреб, стану об’єктів комунальної власності, наявної інфраструктури, безпекових викликів, потреб мешканців та перспектив подальшого розвитку території.
Підсектори дають змогу деталізувати пріоритетні галузі публічного інвестування та визначити конкретні сфери, у яких планується реалізація інвестиційних проектів і програм. Такий підхід забезпечує більш точне визначення проблем і потреб громади, сприяє належному обґрунтуванню інвестиційних пропозицій, визначенню очікуваних результатів та ефективному розподілу бюджетних і залучених ресурсів.
До СПІ 2027-2029 включено 6 підсекторів в межах 6 галузей (секторів) для публічного інвестування.
Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями документів стратегічного планування, у розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.
Напрям публічного інвестування визначає сферу діяльності громади у межах відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування, у яку спрямовуються публічні кошти для подальшої підготовки та реалізації проектів та/або програм з метою досягнення відповідного завдання документа стратегічного планування.

Структурними підрозділами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано до відділу з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності пропозиції до середньострокового плану, що містили 7 напрямів для публічного інвестування, які визначено основними та включено до СПІ 2027-2029.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027 – 2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:


Тис. грн.

	Показник
	2027
(прогноз)
	2028
(прогноз)
	2029
(прогноз)
	2027-2029
(прогноз)

	Загальний фонд, усього
	69 600,0
	48 600,0
	37 600,0
	 155 800,0

	співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій
	400,0
	400,0
	400,0
	1 200,0

	міжбюджетних трансфертів з державного бюджету
	20 000,0
	11 000,0
	12 000,0
	43 000,0

	РАЗОМ
	90 000,0
	60 000,0
	50 000,0
	200 000,0



Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027, 2028, 2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим відділом орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

Тис. грн.
	Галузь (сектор)
	Граничний розподіл на 2027 рік
	Граничний розподіл на 2028 рік
	Граничний розподіл на 2029 рік
	Граничний розподіл на середньостроковий період

	Муніципа ьна інфраструктура та послуги
	4 349,3
	1 500,0
	2 000,0
	7 849,3

	Соціальна сфера
	1 000,0
	500 ,0
	0,00
	1 500,0

	Культура та інформація
	2 000,0
	500,0
	0,00
	2 500,0

	Охорона здоров’я
	2 000,7
	3 900,0
	0,00
	5 900,7

	Освіта і наука
	11 400,0
	1 900,0
	3 300,0
	16 600,0

	Житло
  
	1 000,0
	0
	0
	1 000,0

	Загальний результат
	21 750,0

	 8 300,0

	5 300,0

	35 350,0





Підсумки та перспективи

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Вишнівської сільської ради на 2027–2029 роки є ключовим інструментом реалізації місцевої політики у сфері управління публічними інвестиціями, спрямованим на забезпечення відновлення, модернізації та сталого розвитку громади в умовах воєнних викликів і післявоєнної трансформації.
СПІ 2027–2029 створює основу для підвищення довіри міжнародних партнерів та приватних інвесторів завдяки визначенню чітких пріоритетів громади, прогнозованості місцевої політики та прозорості процесів планування і реалізації публічних інвестицій.
Це сприятиме ефективному залученню міжнародного фінансування, ресурсів  міжнародних  фінансових  організацій  та  розвитку  механізмів державно-приватного партнерства для реалізації проектів та програм, що матимуть найбільший вплив на економічну стійкість громади, безпеку населення, інтеграцію до Європейського Союзу та підвищення якості життя мешканців.
Важливо зазначити, що лише ті проекти та програми, що відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в СПІ 2027-2029 можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.
Важливими передумовами успішної реалізації СПІ 2027–2029 є:
1. підвищення якості підготовки публічних інвестиційних проектів та програм, зокрема шляхом застосування уніфікованих методологічних підходів;
· забезпечення досягнення результатів та цільових показників напрямів публічного інвестування.
Реалізація СПІ 2027–2029 сприятиме прискореному відновленню громади, зміцненню її економічної спроможності та досягненню стратегічних цілей розвитку в середньостроковій перспективі.

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 7 849,3 тис. грн.

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення (%)
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)

	Містобудування, благоустрій
	Забезпечення належного технічного стану та функціонування об’єктів комунальної власності
	Рівень підвищення енергоефективності громадських будівель шляхом проведення поточних чи капітальних ремонтів та впровадження енергоефективних заходів
	0
	34
	55
	80

	
	
	Скорочення енергоспоживання та бюджетних витрат на утримання громадських будівель завдяки реалізації заходів з енергоефективності
	0
	34
	51
	82

	Містобудування, благоустрій
	Оновлення матеріально-технічної бази для забезпечення благоустрою території громади
	Рівень покращення благоустрою громади щляхом закупівлі спеціалізованої техніки та обладнання
	0
	48
	68
	85

	
	
	Рівень забезпечення ефективного обслуговування об’єктів благоустрою громади
	0
	46
	65
	84

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера
Структурний пілрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Гуманітарний відділ
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 1500,0 тис. грн.

	Ветерани
	Формування системи надання соціальних послуг шляхом розвитку мережі ветеранських просторів
	Рівень створення належних умов для функціонування ветеранських просторів шляхом проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень
	0
	45
	65
	-




	
	
	Рівень забезпечення ветеранів і членів їхніх сімей доступними послугами у ветеранських просторах
	0
	46
	67
	86

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування –Культура та інформація Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Гуманітарний відділ
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 2 500,0 тис. грн.

	Культурні послуги
	Забезпечення належного технічного стану та функціонування закладів культури
	Рівень забезпечення належного технічного стану будівель закладів культури шляхом проведення поточних або капітальних ремонтів

	0
	30
	50
	-

	
	
	Рівень підвищення доступності та якості надання культурних послуг у будівлях закладів культури після проведення реконструкцій або капітальних ремонтів
	0
	45
	55
	-

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров’я
Структкрний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Гуманітарний відділ
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) –5 900,7 тис. грн.

	РозПервинна медична допомога
	Забезпечення належного технічного стану та функціонування закладів охорони здоров’я
	Рівень забезпечення належного технічного стану будівель закладів охорони здоров’я шляхом проведення поточних або капітальних ремонтів
	45
	55
	65
	-




	
	Рівень підвищення доступності та якості медичних послуг у будівлях закладів охорони здоров’я після проведення реконструкцій або капітальних ремонтів
	47
	60
	70
	-

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Гуманітарний відділ
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 16 600,0 тис. грн.

	Освіта
	Забезпечення належного технічного стану та функціонування закладів освіти
	   Рівень забезпечення закладів освіти спорудами цивільного захисту (укриттями)
	87,5
	100
	-
	-

	
	
	Частка здобувачів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту
	87,5
	100
	-
	-

	Освіта
	Оснащення закладів загальної середньої освіти сучасним обладнанням згідно реформи НУШ
	Рівень розвитку сучасного освітнього середовища закладів загальної середньої освіти
	60
	70
	80
	90

	
	
	Частка закладів загальної середньої освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, в яких облаштовано осередки «Захисту України»
	0
	16,6
	-
	-

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Житло
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 1000,0 тис. грн.

	Відновлення житла
	Створення та розвиток соціального житла для забезпечення житлових потреб вразливих категорій населення
	   Частка відновлених та облаштованих об’єктів
	0
	33,3
	-
	-

	
	
	Рівень забезпечення соціальним житлом вразливих категорій населення
	0
	35%
	-
	-




