Костянтинівська сільська рада

Миколаївського району Миколаївської області

__________________Виконавчий комітет_______________________

Р І Ш Е Н Н Я  № 109

с. Костянтинівка                                                              від  18 червня  2026 року

Про заходи з підготовки об’єктів

житлово-комунального господарства

до роботи в опалювальному сезоні 2026/2027 року

на території Костянтинівської сільської ради

Керуючись статтями 29, 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження голови Миколаївської районної військової адміністрації від 01.05.2026р. № 59-р «Про заходи з підготовки об'єктів теплопостачання і теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 2026/2027 року», з метою забезпечення своєчасної підготовки об'єктів  житлово-комунального господарства та соціальної сфери Костянтинівської сільської ради до роботи в опалювальному сезоні 2026/2027 року та його сталого проходження, виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити План заходів з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2026/2027 року на території Костянтинівської територіальної громади (додаток 1).

- Затвердити склад штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 роки та його сталого проходження  (додаток 2).

- Покласти персональну відповідальність на керівників підприємств, установ та організацій, що знаходяться у комунальній власності сільської ради на безумовне здійснення комплексу заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

- Керівникам підприємств, установ та організацій активізувати роботу стосовно участі у заходах щодо зменшення витрат на електроенергію та газ.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського голови Ніну РЕВТУ.

Сільський голова                                                                         Антон ПАЄНТКО

Додаток 2 до рішення виконавчого комітету № 109 від 18.06.2026 року

Склад

штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Костянтинівської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 роки та його сталого проходження

| Голова штабу: |  |
| --- | --- |
| РЕВТА Ніна Степанівна | Перший заступник сільського голови |
| Заступник голови штабу: |  |
| ЛУКІЯНЕНКО Вікторія Дмитрівна | Начальник відділу житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою |
| Секретар штабу: |  |
| КУЛЬЧИНСЬКА Тетяна Валеріївна | Інспектор Костянтинівської сільської ради |
| Члени штабу: |  |
| ЗАГОРА Світлана Іллівна | Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту |
| ВАСИЛЬЄВА Ірина Олександрівна | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер |
| СМОКВІНА Наталія Олександрівна | Начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я |
| Кучер Віктор Анатолійович | Начальник відділу містобудування, архітектури та цивільного захисту |
| Чеботнікова Юлія Олегівна | Провідний спеціаліст з цивільного захисту відділу містобудування, архітектури та цивільного захисту |
| СТАРОСТИ (за посадою за територією по здійсненню повноважень) |  |

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, транспорту та благоустрою                          Вікторія ЛУКІЯНЕНКО

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету №109 від 18.06.2026року

План заходів

щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери та інфраструктури Костянтинівської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 рр.

| № п.п. | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести обстеження технічного стану об'єктів комунальної теплоенергетики, водопровідно-каналізаційного господарства, об'єктів бюджетної сфери з визначенням першочергових заходів щодо їх ремонту, реконструкції та модернізації. | до 27.09.2026р | Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради |
| 2 | Забезпечити виконання ремонтних і відновлювальних робіт на об'єктах теплопостачання, водопостачання, зокрема на тих, що були пошкоджені внаслідок воєнних дій або надзвичайних ситуацій. | до 27.09.2026р | Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради |
| 3 | Провести профілактичні огляди, випробування, налагодження та підготовку котелень, водопровідних і мереж до роботи в осінньо-зимовий період. | до 27.09.2026р | Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради |
| 4 | Завершити ремонт, повірку та забезпечити належний технічний стан вузлів обліку електричної енергії, природного газу та води на об'єктах комунальної власності та бюджетної сфери. | до 01.10.2026р | Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради |
| 5 | Забезпечити модернізацію вузлів обліку природного газу, електричної та теплової енергії шляхом впровадження автоматизованих систем дистанційного збору та передачі даних. | до 27.09.2026р | Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради |
| 6 | Виконати заходи з підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери, зокрема утеплення огороджувальних конструкцій, заміну вікон і дверей, модернізацію систем освітлення та теплопостачання. | до 27.09.2026р | Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради |
| 7 | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та інших об'єктів критичної інфраструктури до стабільної роботи в осінньо-зимовий період. | до 27.09.2026р | Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради |
| 8 | Створити необхідний резерв матеріально-технічних ресурсів, обладнання та запасних частин для оперативної ліквідації аварійних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства. | до 27.09.2026р | Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради, старости за територією здійснення повноважень |
| 9 | Забезпечити наявність та справний технічний стан резервних джерел електроживлення на об'єктах критичної інфраструктури та соціальної сфери, провести їх технічне обслуговування та випробування. | до 27.09.2026р | Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради, старости за територією здійснення повноважень |
| 10 | Розглянути можливість додаткового оснащення об'єктів критичної інфраструктури автономними джерелами живлення, системами накопичення електроенергії та альтернативними джерелами енергії. | до 27.09.2026р | Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради, старости за територією здійснення повноважень |
| 11 | Забезпечити проведення закупівель та своєчасне укладення договорів на постачання природного газу, електричної енергії, послуг водопостачання та водовідведення на опалювальний сезон 2026–2027 років. | до 27.09.2026р | Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради |
| 12 | Забезпечити своєчасні та повні розрахунки бюджетних установ за спожиті енергоносії та комунальні послуги, а також передбачити необхідні видатки в місцевому бюджеті. | до 27.09.2026р | Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради |
| 13 | Сформувати нормативний запас паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи комунальної техніки, резервних джерел живлення та аварійно-відновлювальних бригад. | до 01.10.2026р | Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради |
| 14 | Забезпечити накопичення необхідних обсягів протиожеледних матеріалів, піщано-сольових сумішей та інших засобів для зимового утримання автомобільних доріг і тротуарів. | постійно | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту, КП «Добробут», КП «Садове сервіс», старости за територією здійснення повноважень |
| 15 | Провести підготовку спеціалізованої техніки, транспортних засобів та механізмів до роботи в зимових умовах. | постійно | Старости за територією здійснення повноважень, КП «Добробут», КП «Садове сервіс» |
| 16 | Передбачити залучення техніки спеціалізованих підприємств, комунальних підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб на боротьбу зі сніговими заметами, надати пропозиції щодо закріплення відповідальних за вулицями населених пунктів селищної ради | постійно | Старости за територією здійснення повноважень, КП «Добробут», КП «Садове сервіс» |
| 17 | Забезпечити функціонування та готовність пунктів незламності, пунктів обігріву та інших об'єктів підтримки населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій. | до 01.10.2026р | Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради, старости за територією здійснення повноважень |
| 18 | Надавати до відповідного структурного підрозділу житлово-комунального господарства щомісячну інформацію про стан підготовки об'єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного, дорожнього господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026–2027 років. | щомісяця до 3 та 15 числа | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту, КП «Добробут», КП «Садове сервіс», старости за територією здійснення повноважень |

Начальник відділу житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою                          Вікторія ЛУКІЯНЕНКО