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Костянтинівська сільська рада
Миколаївського району Миколаївської області
__________________Виконавчий комітет_______________________

Р І Ш Е Н Н Я  № 109
     
с. Костянтинівка                                                              від  18 червня  2026 року

Про заходи з підготовки об’єктів
житлово-комунального господарства 
до роботи в опалювальному сезоні 2026/2027 року
на території Костянтинівської сільської ради 

      	Керуючись статтями 29, 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження голови Миколаївської районної військової адміністрації від 01.05.2026р. № 59-р «Про заходи з підготовки об'єктів теплопостачання і теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 2026/2027 року», з метою забезпечення своєчасної підготовки об'єктів  житлово-комунального господарства та соціальної сфери Костянтинівської сільської ради до роботи в опалювальному сезоні 2026/2027 року та його сталого проходження, виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити План заходів з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2026/2027 року на території Костянтинівської територіальної громади (додаток 1).
2. Затвердити склад штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 роки та його сталого проходження  (додаток 2). 
3. Покласти персональну відповідальність на керівників підприємств, установ та організацій, що знаходяться у комунальній власності сільської ради на безумовне здійснення комплексу заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.
4. Керівникам підприємств, установ та організацій активізувати роботу стосовно участі у заходах щодо зменшення витрат на електроенергію та газ.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського голови Ніну РЕВТУ.

Сільський голова                                                                         Антон ПАЄНТКО

	Додаток 2
до рішення виконавчого комітету № 109    від  18.06.2026 року



Склад
штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Костянтинівської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 роки та його сталого проходження
	Голова штабу:

	РЕВТА Ніна Степанівна
	Перший заступник сільського голови 

	Заступник голови штабу:

	ЛУКІЯНЕНКО Вікторія Дмитрівна
	Начальник відділу житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою

	Секретар штабу:

	КУЛЬЧИНСЬКА Тетяна Валеріївна
	Інспектор Костянтинівської сільської ради

	Члени штабу:

	ЗАГОРА Світлана Іллівна
	Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

	ВАСИЛЬЄВА Ірина Олександрівна
	Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

	СМОКВІНА Наталія Олександрівна
	Начальник відділу соціального 
захисту населення та охорони здоров’я

	Кучер Віктор Анатолійович
	Начальник відділу містобудування, архітектури та цивільного захисту

	Чеботнікова Юлія Олегівна
	Провідний спеціаліст з цивільного захисту відділу містобудування, архітектури та цивільного захисту

	СТАРОСТИ (за посадою за територією по здійсненню повноважень)






Начальник відділу житлово-комунального
господарства, транспорту та благоустрою                          Вікторія ЛУКІЯНЕНКО









2



	                                                                                    Додаток 1
                                                                                                                                   до рішення виконавчого комітету №109
                                                                                                    від 18.06.2026року



План заходів
 щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери та інфраструктури Костянтинівської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 рр.
	№ п.п.
	Найменування заходу
	Термін виконання
	Відповідальні за виконання

	1
	Провести обстеження технічного стану об'єктів комунальної теплоенергетики, водопровідно-каналізаційного господарства,  об'єктів бюджетної сфери з визначенням першочергових заходів щодо їх ремонту, реконструкції та модернізації.
	до 27.09.2026р
	Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради

	2
	Забезпечити виконання ремонтних і відновлювальних робіт на об'єктах теплопостачання, водопостачання, зокрема на тих, що були пошкоджені внаслідок воєнних дій або надзвичайних ситуацій.
	до 27.09.2026р
	Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради

	3
	Провести профілактичні огляди, випробування, налагодження та підготовку котелень,  водопровідних і мереж до роботи в осінньо-зимовий період.
	до 27.09.2026р
	Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради

	4
	Завершити ремонт, повірку та забезпечити належний технічний стан вузлів обліку електричної енергії, природного газу та води на об'єктах комунальної власності та бюджетної сфери.
	до 01.10.2026р
	Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради

	5
	Забезпечити модернізацію вузлів обліку природного газу, електричної та теплової енергії шляхом впровадження автоматизованих систем дистанційного збору та передачі даних.
	до 27.09.2026р
	Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради

	6
	Виконати заходи з підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери, зокрема утеплення огороджувальних конструкцій, заміну вікон і дверей, модернізацію систем освітлення та теплопостачання.
	до 27.09.2026р
	Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради

	7
	Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та інших об'єктів критичної інфраструктури до стабільної роботи в осінньо-зимовий період.
	до 27.09.2026р
	Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради

	8
	Створити необхідний резерв матеріально-технічних ресурсів, обладнання та запасних частин для оперативної ліквідації аварійних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства.
	до 27.09.2026р
	Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради, старости за територією здійснення повноважень

	9
	Забезпечити наявність та справний технічний стан резервних джерел електроживлення на об'єктах критичної інфраструктури та соціальної сфери, провести їх технічне обслуговування та випробування.
	до 27.09.2026р
	Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради, старости за територією здійснення повноважень

	10
	Розглянути можливість додаткового оснащення об'єктів критичної інфраструктури автономними джерелами живлення, системами накопичення електроенергії та альтернативними джерелами енергії.
	до 27.09.2026р
	Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради, старости за територією здійснення повноважень

	11
	Забезпечити проведення закупівель та своєчасне укладення договорів на постачання природного газу, електричної енергії, послуг водопостачання та водовідведення на опалювальний сезон 2026–2027 років.
	до 27.09.2026р
	Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради

	12
	Забезпечити своєчасні та повні розрахунки бюджетних установ за спожиті енергоносії та комунальні послуги, а також передбачити необхідні видатки в місцевому бюджеті.
	до 27.09.2026р
	Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради

	13
	Сформувати нормативний запас паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи комунальної техніки, резервних джерел живлення та аварійно-відновлювальних бригад.
	до 01.10.2026р
	Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради

	14
	Забезпечити накопичення необхідних обсягів протиожеледних матеріалів, піщано-сольових сумішей та інших засобів для зимового утримання автомобільних доріг і тротуарів.
	постійно
	Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту, КП «Добробут», КП «Садове сервіс», старости за територією здійснення повноважень

	15
	Провести підготовку спеціалізованої техніки, транспортних засобів та механізмів до роботи в зимових умовах.
	постійно
	Старости за територією здійснення повноважень, КП «Добробут», КП «Садове сервіс»

	16
	Передбачити залучення техніки спеціалізованих підприємств, комунальних підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб на боротьбу зі сніговими заметами, надати пропозиції щодо закріплення відповідальних за вулицями населених пунктів селищної ради
	постійно
	Старости за територією здійснення повноважень, КП «Добробут», КП «Садове сервіс»

	17
	 Забезпечити функціонування та готовність пунктів незламності, пунктів обігріву та інших об'єктів підтримки населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
	до 01.10.2026р
	Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Костянтинівської сільської ради, старости за територією здійснення повноважень

	18
	Надавати до відповідного структурного підрозділу житлово-комунального господарства щомісячну інформацію про стан підготовки об'єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного, дорожнього господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026–2027 років.
	щомісяця до 3 та 15 числа
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту, відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту, КП «Добробут», КП «Садове сервіс», старости за територією здійснення повноважень









Начальник відділу житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою                          Вікторія ЛУКІЯНЕНКО
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