# ЗАТВЕРДЖЕНО

# рішенням виконавчого комітету Кароліно-Бугазької сільської ради

# від 10 жовтня 2025р. № 120

# Середньостроковий план

# пріоритетних публічних інвестицій

# Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади

**на 2026 - 2028 роки**

**Загальна частина**

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі - Середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України та з врахуванням положень Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах (далі - проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі - Програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

**Описова частина**

Середньостроковий план розроблено відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями на підставі пропозицій головних розпорядників коштів сільської ради відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного Відділом фінансів.

*Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій*

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають пріоритетам розвитку громади, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями Кароліно-Бугазької сільської громади є економічне зростання та підвищення якості життя населення.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку громади, їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

*Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування*

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів та програм.

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на розвиток інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років Середньостроковим планом пропонується визначити 4 ключові сектори (галузі) для публічного інвестування:

- освіта і наука (Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області);

- муніципальна інфраструктура та послуги;

- публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація (Державні адміністративні послуги);

- громадська Безпека (Протидія злочинності, підтримання публічної безпеки та

Порядку).

Сектор (галузь) **«Освіта і наука»** спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти.

Сектор (галузь) **«Муніципальна інфраструктура та послуги»** спрямований на модернізацію систем водопостачання і водовідведення в населених пунктах громади.

Сектор (галузь) **«Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація»** спрямований на створення умов для надання державних адміністративних послуг.

Сектор (галузь) **«Громадська Безпека»** спрямований на забезпечення доступу жителів громади до якісної протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та

порядку.

*Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування*

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку органу місцевого самоврядування. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації стратегії розвитку Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2 до Середньострокового плану.

*Основні напрями публічного інвестування*

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Одеської області на 2021 – 2027роки, Державної стратегії регіонального розвитку України та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось відповідальними за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями на основі пропозицій відділів сільської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування (далі - головні розпорядники коштів), з урахуванням завдань, визначених Стратегією розвитку Одеської області на 2021 – 2027 роки та наявності діючих проєктів за відповідними напрямами.

Головними розпорядниками коштів, було подано відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями 8 пропозицій до Середньострокового плану, що містили 5 напрямків для публічного інвестування, з них 2 визначено основними та включено в Додаток 1 до цього плану, 4 напрями для публічного інвестування відображені у Додатку 2.

*Фінансова структура публічних інвестицій*

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026– 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить: (гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **2026 рік (прогноз)** | **2027 рік (прогноз)** | **2028 рік (прогноз)** | **Разом 2026-**  **2028 роки (прогноз)** |
| Бюджет громади | 3 078 560,0 | 10 650 210,0 | 6 624 230,0 | 20 503 000,0 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного Відділом фінансів орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Галузь (сектор)** | **Граничний розподіл**  **на 2026 рік** | **Граничний розподіл**  **на 2027 рік** | **Граничний розподіл**  **на 2028 рік** | **Граничний розподіл на середньо-строковий**  **період** |
| Освіта і наука | 2 000 000,0 | 6 000 000,0 | 6 000 000,0 | 14 000 000,0 |
| Громадська Безпека | 1 078 560,0 | 4 650 210,0 | 624 230,0 | 6 503 000,00 |
| **Загальний результат** | 3 078 560,0 | 10 650 210,0 | 6 624 230,0 | 20 503 000,0 |

*Підсумки та перспективи*

Середньостроковий план є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Кароліно-Бугазькій сільській територіальній громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів держави.

Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до Середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій Кароліно-Бугазької сільської громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів бюджету громади та/або з наданням державної підтримки.

Додаток № 1

до Середньострокового плану

**Основні напрями публічного інвестування**

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Освіта і наука**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Проєкти/ програми** | **Сектор/ підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** |
| Забезпечення доступної і якісної освіти закладом загальної середньої освіти | Реконструкція Кароліно-Бугазького закладу загальної середньої освіти з прибудовою будівлі для початкових класів, спортивною залою та стадіоном | Шкільна освіта | Кількість учнів після реконструкції Кароліно-Бугазького закладу загальної середньої освіти з прибудовою будівлі для початкових класів, спортивною залою та стадіоном: | 129 | 129 |
| - прибудова нових приміщень для початкових класів ; | 0 | 1 |
| - будівництво спортивної зали, оснащеної всім необхідним для проведення уроків фізичної культури та спортивних заходів, зокрема майданчиками для різних видів спорту; | 0 | 1 |
| - створення стадіону на території навчального закладу з універсальним спортивним покриттям, що дозволяє проводити як навчальні, так і змагання; | 0 | 1 |
| - оновлення інфраструктури закладу; | 0 | 1 |
| - впровадження енергозберігаючих технологій в будівництво та реконструкцію, зокрема утеплення стін та заміна вікон на енергоефективні; | 0 | 1 |
| - організація заходів з безпеки та охорони здоров'я учнів, зокрема облаштування медичного кабінету. | 0 | 1 |

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Громадська Безпека** (Протидія злочинності, підтримання публічної безпеки та

Порядку):

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ військово-облікового бюро, техногенно - екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та охорони праці

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** |
| Створення (нове будівництво / модернізацію (реконструкцію) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Кароліно-Бугазької територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області | Цивільний захист | Кількість мешканців/-ок які зможуть отримати послуги після будівництва Центру безпеки громадян/-ок Кароліно-Бугазької сільської територіальної | 0 | 4095 |

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 20 503,0 тис. грн.

Додаток № 2

до Середньострокового плану

# Напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Освіта і наука**

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** |
| Забезпечення доступної і якісної освіти закладом загальної середньої освіти | Шкільна освіта | Кількість учнів задіяних у ході виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 22 | 339 |
| Забезпечення доступної і якісної освіти закладом дошкільної освіти | Дошкільна освіта | Кількість відвідувачів-дітей після реконструкції Затоківського закладу дошкільної освіти «Золота рибка» (ясла-садок) з прибудовою захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул. Чорноморська, буд.1 смт Затока, Білгород-Дністровський району, Одеської області» | 110 | 110 |
| Кількість відвідувачів-дітей, які отримають цивільний захист після реконструкції Затоківського закладу дошкільної освіти «Золота рибка» (ясла-садок) з прибудовою захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул. Чорноморська, буд.1 смт Затока, Білгород-Дністровський району, Одеської області» | 0 | 110 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Муніципальна інфраструктура та послуги** (Водопостачання та водовідведення):

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Комунальне підприємство «БУГАЗ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення | Водопоста-чання та водовідве-дення | Кількість абонентів магістральної мережі після  будівництва станцій очищення питної води централізованого водопостачання за адресами: вулиця Приморська 92а, селище Затока, Білгород-Дністровський район, Одеська область; вулиця Лиманська 1а, селище Затока, Білгород-Дністровський район, Одеська область. | 900 | 1000 |
| Кількість абонентів магістральної мережі після будівництва очисних споруд (з побудовою біологічної станції очищення стічних вод) за адресою: мікрорайон Радужний, селище Затока, Білгород-Дністровського | 900 | 1000 |
| Кількість абонентів магістральної мережі після будівництва очисних споруд з побудовою біологічної станції стічних вод за адресою: вулиця Лиманська, село Кароліно-Бугаз, Білгород-Дністровський район, Одеська область і будівництво самопливного каналізаційного колектору. | 1400 | 1450 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування - **Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація** (Державні адміністративні послуги):

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ центр надання адміністративних послуг ЦНАП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** |
| Відновлення та розвиток мережі об'єктів надання адміністративних послуг | Державні адміністративні послуги | Кількість послуг, які надаються в ЦНАПі після Реконструкції частини будівлі «колишньої їдальні» для створення адміністративної будівлі та центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) | 100 | 200 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Громадська Безпека** (Протидія злочинності, підтримання публічної безпеки та

Порядку):

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ військово-облікового бюро, техногенно - екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та охорони праці

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** |
| Підвищення рівня безпеки проживання в громаді | Цивільний захист | Кількість мешканців/-ок які зможуть отримати послуги після будівництва Центру безпеки громадян/-ок Кароліно-Бугазької сільської територіальної | 0 | 4095 |

***Сільський голова Андрій АПАНАСЕНКО***