Додаток

до рішення виконавчого комітету

Гайсинської міської ради

від 13 серпня 2025 року №177

Середньостроковий план пріоритетних

публічних інвестицій Гайсинської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі - середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 331 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проектах (далі - проект) та програмах публічних інвестицій (далі - програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проектів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено відділом економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку виконавчого комітету Гайсинської міської ради на підставі пропозицій головних розпорядників коштів Гайсинської міської ради відповідно до цілей і завдань, визначених

Стратегією розвитку Гайсинської міської  територіальної громади на період до 2030 року, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим управлінням Гайсинської міської ради.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості в Україні. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для Гайсинської міської територіальної громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проектів та програм.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

Освіта і наука (відділ освіти).

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань, спрямованих на покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років, середньостроковим планом пропонується визначити 1ключовий сектор (галузі) для публічного інвестування.

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів освіти, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку громади. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації Стратегії розвитку Гайсинської міської  територіальної громади на період до 2030 року та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку України, Стратегії розвитку Гайсинської міської  територіальної громади на період до 2030 року та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось відділом економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку виконавчого комітету Гайсинської міської ради на основі пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів Гайсинської міської ради, з урахуванням завдань, визначених Стратегією розвитку Гайсинської міської  територіальної громади на період до 2030 року, Державною стратегією регіонального розвитку України (як кроссекторальною стратегією), а також з урахуванням наявності діючих проектів за відповідними напрямами.

Головними розпорядниками бюджетних коштів Гайсинської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано до відділу економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку виконавчого комітету Гайсинської міської ради 30 пропозицій до середньострокового плану, з них 3 визначено основними та включено в Додаток 1 до цього плану, 5 напрямів для публічного інвестування відображені у Додатку 2.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026– 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

Тис.грн.

| Показник | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Разом 2026- 2028 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кошти місцевого бюджету | 3 592,0 | 3 592,0 | 292,0 | 7 476,0 |
| Міжбюджетні трансферти з державного бюджету | 35 700,0 | 35 700,0 | 2 700,0 | 74 100,0 |
| Місцеві запозичення | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 |
| Разом | 50 292,0 | 39 292,0 | 2 992,0 | 92 576,0 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням Гайсинської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

Тис. грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта і наука | 50 292,0 | 39 292,0 | 2 992,0 | 92 576,0 |
| Загальний результат | 50 292,0 | 39 292,0 | 2992,0 | 92 576,0 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Гайсинській міській територіальної громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів громади.

Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму  публічного  інвестування  у  відповідній  галузі  (секторі),  з  яким

пов’язаний проект чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

Секретар виконавчого комітету                            А.П.Філімонов

Додаток №1

до Середньострокового плану              пріоритетних публічних інвестицій

Гайсинської міської територіальної громади

на 2026 - 2028 роки

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти Гайсинської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 92 576,0 тис. грн

| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи “Нова українська школа"” | Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | Шкільна освіта | Кількість навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти, які забезпечені сучасним обладнання для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти | 54 | 87 | Стратегія розвитку Гайсинської міської територіальної громади на період до 2030 року |
|  |  |  | Кількість обладнаних кабінетів (закупленого обладнання для 8- 10 класів) | 43 | 78 |  |
|  |  |  | Кількість розроблених інфраструктурних планів модернізації класів та дошкільних закладів освіти | 0 | 2 |  |
|  |  |  | Частка навчальних кабінетів, які забезпечено сучасним освітнім навчальним обладнанням для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти | 12 | 34 |  |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти | Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіти (облаштування укриттів) | Шкільна освіта | Частка здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту | 90 | 100 | Стратегія розвитку Гайсинської міської територіальної громади на період до 2030 року |
|  |  |  | Кількість укриттів у закладах загальної середньої освіти, які будуть реалізовані за кошти державного бюджету | 0 | 2 |  |
| Облаштування у закладах дошкільної освіти захисних споруд цивільного захисту (укриттів) та забезпечення їх доступності для всіх учасників освітнього процесу | Облаштування безпечних умов у закладах, що надають дошкільну освіту (облаштування укриттів) | Дошкільна освіта | Частка захисних споруд цивільного захисту (укриттів) закладів дошкільної освіти, що відповідають вимогам доступності | 0 | 80 | Стратегія розвитку Гайсинської міської територіальної громади на період до 2030 року |
|  |  |  | Частка нових споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах дошкільної освіти | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Частка переоснащених споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах дошкільної освіти | 0 | 100 |  |

Секретар виконавчого комітету                                                   А.П.Філімонов

Додаток № 2

до Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій Гайсинської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки

Напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти Гайсинської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облаштування у закладах дошкільної освіти захисних споруд цивільного захисту (укриттів) та забезпечення їх доступності для всіх учасників освітнього процесу | Дошкільна освіта | Частка захисних споруд цивільного захисту (укриттів) закладів дошкільної освіти, що відповідають вимогам доступності | 0 | 80 | Стратегія розвитку Гайсинської міської територіальної громади на період до 2030 року |
|  |  | Частка нових споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах дошкільної освіти | 0 | 100 |  |
|  |  | Частка переоснащених споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах дошкільної освіти | 0 | 100 |  |
| Придбання допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають повну загальну середню освіту | Шкільна освіта | Частка дітей з особливими освітніми потребами, які забезпечені допоміжними засобами для навчання (спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку), що допомагають опанувати освітню програму відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини | 0 | 100 | Стратегія розвитку Гайсинської міської територіальної громади на період до 2030 року |
| Оснащення закладів загальної середньої освіти сучасними цифровими засобами | Шкільна освіта | Кількість педагогічних працівників ЗЗСО, у яких задоволена потреба в комп’ютерному обладнанні для забезпечення освітнього процесу в дистанційній формі | 247 | 320 | Стратегія розвитку Гайсинської міської територіальної громади на період до 2030 року |
|  |  | Кількість учнів закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО), у яких покрита потреба в комп’ютерному обладнанні для доступу до дистанційного навчання, | 423 | 850 |  |
| Придбання допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну освіту | Дошкільна освіта | Частка дітей з особливими освітніми потребами, які забезпечені допоміжними засобами для навчання (спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку), що допомагають опанувати освітню програму відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини | 0 | 100 | Стратегія розвитку Гайсинської міської територіальної громади на період до 2030 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт

Структурний рідрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою,інфраструктури Гайсинської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху | Автомобільний транспорт | Площа відновленого дорожнього покриття, м2 | 0 | 10005 | Стратегія розвитку Гайсинської міської територіальної громади на період до 2030 року |

Секретар виконавчого комітету                                              А.П.Філімонов