Додаток 2

до рішення 97  сесії

міської ради 8 скликання №7

Основні завдання по реалізації Програми «Питна вода Гайсинської  територіальної громади на 2026-2028 роки»

| № пп | Завдання | Зміст заходу | Термін виконання - рік | Виконавці | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розвиток, реконструкція, капітальні та поточні ремонти системи мереж питного водопостачання та забезпечення водопостачанням мешканців населених пунктів: сіл Карбівка, Гнатівка, установ, організації, закладів та інших споживачів громади | Проведення інвентаризації водозаборів (свердловин), водопровідних споруд, водопроводів | 2026 | відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради (ВМБЖБІ) | Оформлення необхідних облікових документів на майно |
| 2 | Визначення охоронних зон джерел питного водопостачання та закріплення земельних ділянок для сіл Карбівка, Гнатівка | Виготовлення технічної документації та формування земельних ділянок | 2026 | Земельний відділ міської ради, старостати | Оформлення необхідних земельних документів |
| 3 | Оформлення будівельних креслень для сіл Карбівка, Гнатівка | Виготовлення технічної та виконавчої документації на водопровідні споруди | 2026 | ВМБЖБІ, старостати | Оформлення необхідних будівельних’ документів |
| 4 | Створення обслуговуючих кооперативів (ОК) для водопостачання с. Карбівка, Гнатівка | Проведення загальних зборів споживачів, створення статутів, юридична реєстрація | 2026 | Юридичний відділ міської ради, старостати | Оформлення необхідних юридичних документів |
| 5 | Передача майна ОК, в т.ч земельних ділянок та оформлення дозвільних документів для водопостачання в селах Карбівка, Гнатівка | Проведення сесій, оформлення договорів, замовлення небхідних документів, отримання дозволів | 2026 | Юридичний та земельний відділи міської ради, ОК, старостати | Отримання дозволу на спецводокористування |
| 6 | Перша реконструкція водозабірних свердловин | Здійснення робіт з вдосконалення конструкцій водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури та вдосконалення методів і засобів фізико-хімічного та біологічного очищення води | 2027 | ВМБЖБІ, старостати | Модернізація водозабірних свердловин, водопідготовка |
| 7 | Приведення показників хімічного складу до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10. | Реконструкція технол. обладнання водопідготовки для пом'якшення природної жорсткі води на трьох насосних станціях (Кочурів, Белендіївка, Масив Центральний) | 2027 | КП «Гайсинводоканал» | Орієнтовна вартість 32000 тис. грн. |
| 8 | Формування зон санітарної охорони сверловин | Огорожа ЗСО перший пояс свердловин(24 свердловини) | 2027 | КП «Гайсинводоканал» | 28000 тис. грн |
| 9 | Заміна водонапірної башти | Влаштування насосної станції для сталого забезпечення питною водою мешканців вул Алейної та Заводська | 2027 | КП «Гайсинводоканал» | 2500 тис. грн |
| 10 | Пошук нових джерел водопостачання | Виготовлення проектної документації на розробку родовищ питної води | 2026 | КП «Гайсинводоканал» | 500 тис. грн |

Міський голова                                                                     Анатолій ГУК