УКРАЇНА

ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА

Гайсинського району Вінницької області

РІШЕННЯ № 7

20  лютого 2026 року                  м. Гайсин                   97 сесія 8 скликання

# Про затвердження Програми «Питна вода Гайсинської

# міської територіальної громади на 2026-2028 роки»

Керуючись  пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до Водного кодексу України, Кодексу України про надра, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Питна вода Гайсинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» (далі-Програма), згідно з додатками 1 та 2.

2. Фінансування  заходів  Програми  здійснювати за рахунок державних коштів, коштів обласного, районного бюджетів, коштів бюджету  Гайсинської міської територіальної громади, інвестиційних коштів та коштів населення.

3. Відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради   забезпечити організацію виконання Програми.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  (Гукало А.І.).

Міський голова                                                                       Анатолій ГУК

Додаток 1

до рішення 97 сесії 8 скликання від 20.02.2026 року № 7

- Паспорт Програм

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської , КП «Гайсинводоканал» |
| 3. | Законодавчі та нормативні документи на підставі яких розроблена Програма | Водний кодекс України, Кодекс України про надра, Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської |
| 5. | Учасники Програми | Відділи міської ради, КП «Гайсинводоканал», старостати |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2026-2028 роки |
| 7. | Перелік джерел фінансування, які використовуються при виконанні Програми | Фінансування здійснюється за рахунок коштів усіх рівнів бюджетів, власних коштів підприємств та інших джерел не заборонених законодавством |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | в межах фінансових можливостей |
| 8.1. | З них кошти бюджету | в межах фінансових можливостей |

Уточнені обсяги бюджетних видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно при затвердженні та внесенні змін до бюджету Гайсинської міської  територіальної громади на відповідний фінансовий рік.

- Загальні характеристики Програми

Програма «Питна вода Гайсинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» (далі - Програма) розроблена відповідно до Водного кодексу України, Кодексу України про надра та на виконання Законів  України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості та визначає завдання та заходи, фінансові ресурси щодо їх досягнення.

Забезпечення населення питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і продовження життя населення.

Цілю Програми є напрямки та завдання щодо підвищення рівня та розширення  можливостей з надання послуг з водопостачання населенню громади, поліпшення якості питної води та підтримки обслуговуючим організаціям Гайсинської територіальної громади, які займаються розподіленням води.

- Визначення проблеми на розв'язання якої спрямована Програма

Потреби мешканців Гайсинської територіальної громади забезпечуються ресурсами підземних прісних вод. Основними джерелами питної води, води на господарські потреби населення та комунальних установ громади є громадські криниці, індивідуальні свердловини населення та мережі водопостачання (забір, очищення та подача до споживачів через водогінні мережі).

Із 43 населених пунктів Гайсинської територіальної громади лише 3 населених пунктів мають централізовану водопровідну мережу, це місто Гайсин, села Ладижинські Хутори, Басаличівка. В  інших населених пунктах збереглися та неофіційно функціонують бувші колгоспні та сільські мережі без оформлення належних дозволів.

На даний час  частина артезіанських свердловин, водопровідних мереж та інші водозабірних споруд та механізмів знаходяться в користуванні мешканців, на які   необхідно оформити дозвільну документацію щодо забору води, задіяти очищення при подачі її споживачам.

В селах територіальної громади після об’єднання в громаду збереглися водопостачальні системи типу «свердловина – башта – мережа». Здебільшого це лише одне джерело і мережа. Інколи буває і кілька груп елементів «башта – мережа», незалежних одна від одної.

Аналіз і узагальнення результатів обстеження сучасного стану водопостачання в населених пунктах громади свідчить, що водопровідне господарство перебуває у складному становищі, збільшилися непродуктивні витрати води, внаслідок чого виникли проблеми, які вимагають негайного вирішення:

- підвищення якості питної води;

- створення зон санітарної охорони;

- забезпечення захисту трубопроводів;

- усунення витоків і непродуктивних витрат води;

- зниження енергоємності систем;

- здійснення 100%  обліку спожитої води.

- Мета та завдання Програми

Метою Програми є забезпечення права громадян на споживання питної води в необхідних обсягах та відповідної якості шляхом доведення якості питної води до вимог державних стандартів, створення розвитку та модернізації системи водопостачання, підвищення ефективності та надійності її функціонування наступним шляхом:

  - вирішення організаційних питань водопостачання в сільських населених пунктах шляхом створення суб’єктів господарювання , оформлення створених охоронних зон та технічних документів на об’єкти водопостачання, отримання необхідних дозвільних документів:

  - покращення систем водопостачання шляхом реконструкції, використання нового обладнання та технологій, розширення мереж:

  - приведення якості знезараження води до діючих нормативів.

-    раціонального використання джерел водопостачання;

- Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання  проблеми Програми

Розвиток централізованих систем водопостачання передбачає технічно збалансовані системи, які мають максимально охоплювати населені пункти, які входять до складу ОТГ, з визначенням єдиного надавача послуг, який буде відповідальний за надання якісних послуг із централізованого водопостачання по населеним пунктами громади,  з єдиними умовами вартості їх надання.

Призведе до збільшення кількості абонентської бази та дасть змогу оптимізувати діяльність по роботі з абонентами, збільшити обсяг надходжень від наданих послуг, сформувати фінансовий ресурс для здійснення модернізації та капітальних інвестицій у розвиток системи, знизити фінансове навантаження на тариф на утримання управлінського та адміністративного персоналу, забезпечити соціальну справедливість щодо вартості послуг (тарифу) для всіх мешканців ОТГ.

В сільських населених пунктах, передбачається залишення системи водопостачання у тому вигляді, якою вона була до добровільного об’єднання в одну територіальну громаду як з технічної, так і з організаційної точки зору. Тобто в населених пунктах залишаються локальні оператори водопостачання та різні умови доступності населення до послуг водопостачання та водовідведення, різна вартість їх надання, так як для цих територій із великою кількістю малозаселених населених пунктів досягнути 100 % охоплення населення централізованим водопостачанням з управлінської точки зору - не доцільно, а з фінансової – маловірогідно.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Виконання програми здійснюється за такими основними напрямками:

•  забезпечити населення громади якісним водопостачанням шляхом розширення існуючої системи з широким залученням механізмів соціальної мобілізації населення;

- охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- розвиток та реконструкція систем водопостачання;

- обладнання водопровідних систем  точними приладами контролю;

- підвищення надійності роботи систем питного водопостачання;

- економне використання водних ресурсів;

- поліпшення якості води;

- удосконалення та розвиток систем водопостачання;

- забезпечення енергозбереження;

Цей напрям є особливо важливим, оскільки подача і розподіл води у водопровідних мережах належить до найбільш енергоємних робіт і значна частка в собівартості і тарифах на водопостачання припадає саме на електроенергію.

Заходами передбачається здійснити фінансову підтримку комунальних підприємств та обслуговуючих кооперативів громади щодо проведення реконструкції діючих систем водопостачання без збільшення потужності діючих водопровідних споруд, поліпшення якості питної води, підвищення надійності експлуатації    систем водопостачання, зменшення енергоспоживання.

Розвиток систем водопостачання передбачає:

- заміну аварійних ділянок водопровідних мереж;

- проведення робіт по реконструкції, ремонту та відновленню мереж водопостачання;

- впровадження новітніх технологій подачі та очищення води.

Безперебійне питне водопостачання забезпечується на основі  впровадження новітніх технологій, проведення реконструкції діючих мереж, стабілізації економічного становища підприємств питного водопостачання, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

- Оцінка ефективності виконання заходів Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг та санітарно-епідемічної ситуації, що надаються населенню громади з питань водопостачання;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- впровадження сучасних технологій, матеріалів, обладнання тощо;

- підвищення ефективності функціонування підприємств питного водопостачання, зниження витрат матеріальних і  енергетичних ресурсів у процесі їх діяльності;

- оптимальне співвідношення рівня витрат та оплату послуг питного водопостачання та доходів населення;

- забезпечення мешканців населених пунктів: сіл Карбівка, с. Гнатівка питною водою відповідної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання.

8. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова та постійна депутатська комісія з питань фінансів, бюджету, житлово-комунального господарства.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання завдань Програми, здійснює головний розпорядник коштів у встановленому законодавством порядку.

Міський голова                                                           Анатолій ГУК