Додаток 1

до рішення  виконавчого комітету Розвадівської сільської  ради

від  «25» серпня  2025р.  № 65

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Розвадівської сільської ради на 2026–2028 роки

## Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Розвадівської сільської ради на 2026-2028 роки (далі – Середньостроковий план) розроблено відповідно до статті 752 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах та програмах публічних інвестицій.

Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено на підставі Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки, пропозицій виконавчих органів Розвадівської сільської ради відповідно до цілей і завдань, з урахуванням орієнтовного граничного сукупного обсягу  публічних інвестицій на 2026-2028 роки, доведеного фінансовим відділом Розвадівської сільської ради, та схвалений Стратегічною інвестиційною радою Розвадівської сільської територіальної громади.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані, є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період. Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів. До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

- Освіта і наука

- Муніципальна інфраструктура та послуги

- Культура та інформація

- Спорт та фізичне виховання

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань, спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років, середньостроковим планом пропонується визначити 4 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів. У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій. Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації розвитку Розвадівської сільської ради та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування відповідають завданням розвитку Розвадівської сільської ради, а також узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку України, Стратегії збалансованого регіонального розвитку Львівської області, та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось на основі пропозицій виконавчих органів Розвадівської сільської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026 - 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

(тис.грн)

| Орієнтовні граничні показники | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, у тому числі за рахунок: | 7 980,1 | 13 885,8 | 27167,005 |
| коштів місцевого бюджету, у тому числі: | 7 980,1 | 13 885,8 | 27167,005 |
| співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм | 0 | 0 | 0 |
| міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 0 | 0 | 0 |
| міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів | 0 | 0 | 0 |
| місцевих запозичень | 0 | 0 | 0 |
| інших джерел | 0 | 0 | 0 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим відділом Розвадівської сільської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

Граничний розподіл публічних інвестицій

тис.грн

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадська безпека | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Довкілля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Житло | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 0,00 | 0,00 | 8 482 200 | 8 482 200 |
| Транспорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соціальна сфера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Охорона здоров’я | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Освіта і наука | 5 680 100 | 13 885 800 | 10 684 805 | 30 250 705,00 |
| Спорт та фізичне виховання | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 | 3 000 000,00 |
| Культура та інформація | 2 300 000 | 0,00 | 5 000 000 | 7 300 000,00 |
| Інші (резерв) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЬОГО | 7 980 100 | 13 885 800 | 27 167 005 | 49 032 905,00 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Розвадівській сільській територіальній громаді. Визначення пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, продовження та завершення розпочатих проєктів, а також закріплення основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади.

Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів). Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

Додаток № 1.1 до Середньострокового плану пріоритетних

публічних інвестицій Розвадівської сільської ради на 2026–2028 роки

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Розвадівської сільської ради на 2026-2028 роки за рахунок коштів бюджету громади

гривень

| Галузь (сектор) | Підсектор | Напрям | Найменування документа Стратегічного планування | назва проекту | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвадівська сільська рада Стрийського району Львівської області (КП «РЖКП») |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 8 482 200 | 8 482 200 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | Благоустрій | Розвиток мережі вуличного освітлення кварталів житлової забудови | Стратегія розвитку Розвадівської територіальної громади | Будівництво системи вуличного освітлення кварталів житлової забудови у с.Пісочна, с.Верин, с.Надітичі | 0,00 | 0,00 | 8 482 200 | 8 482 200 |
| Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти та культури Розвадівської сільської ради |  |  |  |  | 7 980 100 | 13 885 800 | 18 684 805 | 40 550 705 |
|  |  | Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи «Нова українська школа» | Стратегія розвитку Розвадівської територіальної громади | Придбання обладнання для ЗЗСО Розвадівської громади | 80 100,00 | 85 800,00 | 90 600,00 | 256 500,00 |
|  |  | Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти | Стратегія розвитку Розвадівської територіальної громади | Капітальний ремонт приміщення Веринського ЗЗСО І-ІІ ст. Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області з метою укриття та забезпечення навчального процесу | 0,00 | 0,00 | 6 594 205 | 6 594 205,00 |
|  |  | Забезпечення доступу до якісного та безпечного процесу навчання учнями Розвадівської громади | Стратегія розвитку Розвадівської територіальної громади | Реконструкція басейну Київецького ЗЗСО І-ІІІ ст.. Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області для облаштування спортзалу | 0,00 | 0,00 | 4 000 000 | 4 000 000,00 |
|  |  | Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Стратегія розвитку Розвадівської територіальної громади | Модернізація їдальні (харчоблоку) закладу загальної середньої освіти в с.Верин з метою забезпечення доступу учасників освітнього процесу до якісного гарячого харчування | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
|  |  | Забезпечення енергоефективності шляхом впровадження заходів з енергозбереження у закладах загальної середньої освіти | Стратегія розвитку Розвадівської територіальної громади | Капітальний ремонт даху Київецького ЗЗСО І-ІІІ ст. Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області для заходів з енергозбереження | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 18 600 000,00 |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт фасаду Крупського ЗЗСО I-II ст. Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області | 0,00 | 2 400 000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт фасаду Розвадівського ЗЗСО І-ІІI ст. Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області | 0,00 | 8 000 000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт фасаду і відмостки Веринського ЗЗСО І-ІІ ст Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області | 0,00 | 3 400 000 | 0,00 |  |
| Культура та інформація | Народні доми | Забезпечення енергоефективності шляхом впровадження заходів з енергозбереження у закладах культури | Стратегія розвитку Розвадівської територіальної громади | Капітальний ремонт даху НД с. Розвадів Стрийського району Львівської області для заходів з енергозбереження | 2 300 000 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт даху НД с.Крупське Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області для заходів з енергозбереження | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт фасаду НД с.Крупське Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт фасаду НД с.Верин Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 |  |
| Спорт та фізичне виховання | Дитячо-юнацька спортивна школа | Розвиток спортивної інфраструктури з метою забезпечення доступу до якісних умов для фізичного виховання, тренувань та змагань незалежно від погодних умов | Стратегія розвитку Розвадівської територіальної громади | Будівництво стадіону з метою укриття для Черницького ЗЗСО І-ІІІ ст. Стрийського району Львівської області для ДЮСШ. | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 | 3 000 000,00 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 7 980 100 | 13 885 800 | 27 167 005 | 49 032 905 |

Керуючий справами виконкому                                                Мар’ян  ЦАР

Додаток № 2.1 до Середньострокового плану пріоритетних

публічних інвестицій Розвадівської сільської ради на 2026–2028 роки

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Розвадівської сільської ради на 2026-2028 роки

гривень

| Галузь (сектор) | Підсектор | Напрям | Найменування документа Стратегічного планування | назва проекту | Граничний розподіл 2026 рік |  | Граничний розподіл 2027 рік |  | Граничний розподіл 2028 рік |  |  |  | Граничний розподіл на середньостроковий період |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Граничний обсяг | Потреби | Граничний обсяг | Потреби | Граничний обсяг |  | Потреби |  | Граничний обсяг | Потреби |
| Розвадівська сільська рада Стрийського району Львівської області (КП «РЖКП», КП «ЦПМСД») |  |  |  |  | 600 000 | 2 600 000 | 300 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | 15 000 000 |  | 3 900 000 |  | 19 100 000 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | Благоустрій | Розвиток мережі тротуарів та пішохідних зон | Стратегія розвитку Розвадівської територіальної громади | Капітальний ремонт тротуару в с. Пісочна (від вул. Шевченка, буд. 125 до Народного дому с. Черниця) | 500 000 | 2 300 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500 000 |  | 2 300 000 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | Розвиток систем водопостачання та водовідведення | Розвиток систем водопостачання та водовідведення | Стратегія розвитку Розвадівської територіальної громади | Капітальний ремонт каналізаційної мережі з влаштуванням очисних споруд в с. Київець | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 | 15 000 000 |  | 3 000 000 |  | 15 000 000 |
| Охорона здоров’я | Реабілітаційні та медичні послуги | Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для надання якісних медичних і реабілітаційних послуг | Стратегія розвитку Розвадівської територіальної громади | Закупівля спеціального обладнання для облаштування центру реабілітації в КНП «ЦПМСД» в Розвадівській сільській раді | 100 000 | 300 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100 000 |  | 300 000 |
|  | Первинна медична допомога / Реабілітація та медичні послуги | Покращення доступності медичних та реабілітаційних послуг для населення | Стратегія розвитку Розвадівської територіальної громади | Придбання спеціального автомобіля для осіб з особливими потребами (реабілітація) для КНП «ЦПМСД» Розвадівської сільської ради | 0,00 | 0,00 | 300 000 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 |  | 300 000 |  | 1 500 000 |
| Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти та культури Розвадівської сільської ради |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 | 23 000 000 | 0,00 | 0,00 |  | 5 000 000 |  | 23 000 000 |
| Освіта і наука | Шкільна освіта | Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти з облаштуванням захисних споруд | Стратегія розвитку Розвадівської територіальної громади | Реконструкція приміщення Веринського ЗЗСО I-II ст. подвійного призначення із захисними властивостями захисних споруд цивільного захисту | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 | 23 000 000 | 0,00 | 0,00 |  | 5 000 000 |  | 23 000 000 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 600 000 | 2 600 000 | 5 300 000 | 24 500 000 | 3 000 000 | 15 000 000 |  | 8 900 000 |  | 42 100 000 |

Керуючий справами виконкому                                                                                      Мар’ян  ЦАР