Додаток 2 до Програми

«Будівництво (реконструкція, капітальний та поточний ремонт) об’єктів комунальної власності Брацлавської селищної територіальної громади» на 2025 – 2026 роки

***Напрямки діяльності по Програмі***

***«Будівництво (реконструкція, капітальний та поточний ремонт) об’єктів комунальної власності Брацлавської селищної територіальної громади» на 2025 – 2026 роки***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | | **Перелік заходів програми** | | **Термін виконання заходу** | | **Виконавці** | | **Джерела фінансування** | | **Фінансування всього, тис. грн** | | |
| **2025р.** | **2026р.** | **РАЗОМ** |
| ***1*** | | ***2*** | | ***3*** | | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | | ***7*** | ***8*** | ***12*** |
| **1** | | **Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг** | | **Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг, тротуарів, алей, пішохідних доріжок, прибудинкових територій:** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | | **4000,00** | **5200,00** | **9200,00** |
| інші джерела фінансування | |  |  |  |
| **1.1** | |  | | селище Брацлав | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | | 2500,00 | 3200,00 | 5700,00 |
| інші джерела фінансування | |  |  |  |
| **1.2** | |  | | села територіальної громади | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | | 1500,00 | 2000,00 | 3500,00 |
| інші джерела фінансування | |  |  |  |
| **2** | | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт доріг, тротуарів, алей, пішохідних доріжок, прибудинкових територій | | **Виготовлення проектно-кошторисних документацій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонту доріг, тротуарів, алей, пішохідних доріжок, прибудинкових територій** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **200,00** | **900,00** | **1100,00** | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **3** | | Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт об’єктів освіти | | **Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт об’єктів освіти** | | 2025- 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, відділ освіти, заклади освіти Брацлавської селищної ради | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **35000,00** | **45000,00** | **80000,00** | |
| **3.1** | |  | | селище Брацлав | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, відділ освіти, заклади освіти Брацлавської селищної ради | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 23000,00 | 30000,00 | 53000,00 | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **3.2** | |  | | села територіальної громади | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, відділ освіти, заклади освіти Брацлавської селищної ради | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 12000,00 | 15000,00 | 27000,00 | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **4** | | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об’єктів освіти | | **Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об’єктів освіти** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, відділ освіти, заклади освіти | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **700,00** | **900,00** | **1600,00** | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **5** | | Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт об’єктів культури | | **Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт об’єктів культури** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **3000,00** | **3900,00** | **6900,00** | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **5.1** | |  | | селище Брацлав | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 2000,00 | 2600,00 | 4600,00 | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **5.2** | |  | | села територіальної громади | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 1000,00 | 1300,00 | 2300,00 | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **6** | | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об’єктів культури | | **Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт ремонт об’єктів культури** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **300,00** | **390,00** | **690,00** | |
| **7** | | Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт об’єктів комунальних підприємств, закладів та інших бюджетних організацій територіальної громади | | **Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт об’єктів комунальних підприємств, закладів та інших бюджетних організацій** **територіальної громади** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **600,00** | **700,00** | **1300,00** | |
| **7.1** | |  | | селище Брацлав | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 400,00 | 500,00 | 900,00 | |
| **7.2** | |  | | села територіальної громади | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | Бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 200,00 | 200,00 | 400,00 | |
| **8** | | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об’єктів комунальних підприємств, закладів та інших бюджетних організацій територіальної громади | | **Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об’єктів комунальних підприємств, закладів та інших бюджетних організацій територіальної громади** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **300,00** | **390,00** | **690,00** | |
| **9** | | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | |  | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **2400, 00** | **2600,00** | **5000,00** | |
| **9.1.** | |  | | **Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **300,00** | **300,00** | **600,00** | |
| **9.1.1** | |  | | селище Брацлав | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 150,00 | 150,00 | 300,00 | |
| **9.1.2** | |  | | села територіальної громади | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 150,00 | 150,00 | 300,00 | |
| **9.2** | |  | | **Реконструкція мереж зовнішнього освітлення** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **1100,00** | **1300,00** | **2400,00** | |
| **9.2.1** | |  | | селище Брацлав | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 300,00 | 300,00 | 600,00 | |
| **9.2.2** | |  | | села територіальної громади | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 800,00 | 1000,00 | 1800,00 | |
| **9.3** | |  | | **Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **1000,00** | **1000,00** | **2000,00** | |
| **9.3.1** | |  | | селище Брацлав | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 500,00 | 500,00 | 1000,00 | |
| **9.3.2** | |  | | села територіальної громади | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 500,00 | 500,00 | 1000,00 | |
| **10** | | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | | **Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **400,00** | **520,00** | **920,00** | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **11** | | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт улаштування місць, територій громадського відпочинку та територій | | **Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та улаштування території парків, скверів, алей, площ, водоймищ** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **1000,00** | **1300,00** | **2300,00** | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **11.1** | |  | | селище Брацлав | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 700,00 | 910,00 | 1610,00 | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **11.2** | |  | | села територіальної громади | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 300,00 | 390,00 | 690,00 | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **12** | | Виготовлення проектно-кошторисних документацій на нове будівництво, реконструкції, капітальний та поточний ремонт та улаштування території парків, скверів, алей, водоймищ | | **Виготовлення проектно-кошторисних документацій на нове будівництво, реконструкції, капітальний та поточний ремонт та улаштування території парків, скверів, алей, площ, водоймищ** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **350,00** | **455,00** | **805,00** | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **13** | | Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт водогонів Брацлавської селищної територіальної громади | | **Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт водогонів Брацлавської селищної територіальної громади** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **4000,00** | **5200,00** | **9200,00** | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **14** | | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт водогонів Брацлавської селищної територіальної громади | | **Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт водогонів Брацлавської селищної територіальної громади** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **1000,00** | **1300,00** | **2300,00** | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **15** | | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт фонду захисних споруд (укриттів на бомбосховищ різних типів) на території Брацлавської селищної територіальної громади | | **Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт фонду захисних споруд (укриттів на бомбосховищ різних типів) на території Брацлавської селищної територіальної громади** | | 2025-2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **1500,00** | **1900,00** | **3400,00** | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **15.1** | |  | | селище Брацлав | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 1000,00 | 1300,00 | 2300,00 | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **15.2** | |  | | села територіальної громади | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 500,00 | 600,00 | 1100,00 | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **16** | | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт фонду захисних споруд (укриттів на бомбосховищ різних типів) на території Брацлавської селищної територіальної громади | | **Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт фонду захисних споруд (укриттів на бомбосховищ різних типів) на території Брацлавської селищної територіальної громади** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **300,00** | **390,00** | **690,00** | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **17** | | Реконструкція, капітальний та поточний ремонт місць поховань, братських могил, меморіалів пам’яті, пам’ятних знаків на території територіальної громади | | **Реконструкція, капітальний та поточний ремонт місць поховань, братських могил, меморіалів пам’яті, пам’ятних знаків на території територіальної громади** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **300,00** | **390,00** | **690,00** | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **17.1** | |  | | селище Брацлав | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 200,00 | 260,00 | 460,00 | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **17.2** | |  | | села територіальної громади | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 100,00 | 130,00 | 230,00 | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **18** | | Виготовлення проектних, кошторисних, проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт місць поховань, братських могил, меморіалів пам’яті, пам’ятних знаків на території територіальної громади | | **Виготовлення проектних, кошторисних, проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт місць поховань, братських могил, меморіалів пам’яті, пам’ятних знаків на території територіальної громади** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | | бюджет Брацлавської селищної | **300,00** | **390,00** | **690,00** | |
|  | | інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **19** | | Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт закладів охорони здоров’я | | **Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт закладів охорони здоров’я** | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | **3500,00** | **4500,00** | **8000,00** | |
| КНП "ЦНПМСД" | |
| КНП "Медичний центр" | | інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **19.1** | |  | | селище Брацлав | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 3000,00 | 4000,00 | 7000,00 | |
| КНП "ЦНПМСД" | |
| КНП "Медичний центр" | | інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **19.2** | |  | | села територіальної громади | | 2025 - 2026рр. | | Брацлавська селищна рада | | бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 500,00 | 500,00 | 1000,00 | |
| КНП "ЦНПМСД" | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **20** | | Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт закладів охорони здоров’я | | **Виготовлення проектно-кошторисних документацій, технічних звітів та заключень про стан будівельних конструкцій на нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт закладів охорони здоров’я** | | **2025 - 2026рр.** | | Брацлавська селищна рада | | **бюджет Брацлавської селищної територіальної громади** | **300,00** | **700,00** | **1000,00** | |
| КНП "ЦНПМСД" | |
| КНП "Медичний центр" | |
| інші джерела фінансування |  |  |  | |
| **21** | | Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт будівель і споруд що знаходяться на балансі Брацлавської селищної ради | | **Виготовлення кошторисних документацій на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт, проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту будівель і споруд що знаходяться на балансі Брацлавської селищної ради** | | **2025-2026рр.** | | **Брацлавська селищна рада** | | **бюджет Брацлавської селищної територіальної громади, кошти міжнародних фінансових спонсорів** | **10000,00** | **26000,00** | **36000,00** | |
| **22** | | Проведення технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності територіальної громади з виготовленням технічних паспортів | | **Проведення технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності територіальної громади з виготовленням технічних паспортів** | | **2025 - 2026рр.** | | **Брацлавська селищна рада** | | **бюджет Брацлавської селищної територіальної громади** | **100,00** | **100,00** | **200,00** | |
| **23** | | Оплата послуг за видачу сертифікатів по об’єктам комунальної власності територіальної громади | | **Оплата послуг за видачу сертифікатів по об’єктам комунальної власності територіальної громади** | | **2025 - 2026рр.** | | **Брацлавська селищна рада** | | **бюджет Брацлавської селищної територіальної громади** | **100,00** | **100,00** | **200,00** | |
| **24** | | Проведення топографо-геодезичних та інженерно-геодезичних вишукувань на території Брацлавської селищної територіальної громади | | **Проведення топографо-геодезичних та інженерно-геодезичних вишукувань на території Брацлавської селищної територіальної громади** | | **2025 - 2026рр.** | | **Брацлавська селищна рада** | | **бюджет Брацлавської селищної територіальної громади** | **300,00** | **390,00** | **690,00** | |
| **25** | | Проведення геолого-розвідувальних робіт на території Брацлавської селищної територіальної громади | | **Проведення геолого-розвідувальних робіт на території Брацлавської селищної територіальної громади** | | **2025 - 2026рр.** | | **Брацлавська селищна рада** | | **бюджет Брацлавської селищної територіальної громади** | **300,00** | **390,00** | **690,00** | |
| **РАЗОМ:** | | | |  | |  | |  | |  | **121550,0** | **172095,0** | **296045,0** | |

**Секретар селищної ради Тетяна НЕПИЙВОДА**

Додаток № 1 до Програми

«Будівництво (реконструкція, капітальний та поточний ремонт) об’єктів комунальної власності Брацлавської селищної територіальної громади» на 2025 – 2026 роки

**Ресурсне забезпечення Програми**

***«Будівництво (реконструкція, капітальний та поточний ремонт) об’єктів***

***комунальної власності Брацлавської селищної територіальної громади»***

***на 2025 – 2026 рр.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми** | **2025р.** | **2026р.** | **Разом** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | **7** |
| Обсяг ресурсів всього (тис. грн.), в тому числі: | 121550,0 | 172095,0 | **296045,0** |
| державний бюджет | **-** | **-** |  |
| обласний бюджет | **-** | **-** |  |
| бюджет Брацлавської селищної територіальної громади | 121550,0 | 172095,0 | **296045,0** |
| кошти не бюджетних джерел | **-** |  |  |

Секретар селищної ради Тетяна НЕПИЙВОДА