БРАЦЛАВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

22 грудня 2025 року			селище Брацлав		     № 124

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету від 25.08.2025 №76

«Про Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій

Брацлавської селищної

територіальної громади

на 2026 - 2028 роки»

З метою залучення коштів на об’єкти соціальної та комунальної інфраструктури Брацлавської селищної територіальної громади, керуючись статтями 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до абзацу другого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України та з врахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», виконавчий комітет Брацлавської селищної ради ВИРІШИВ:

- Внести зміни до рішення  виконавчого комітету від 25.08.2025 року  №76 «Про Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Брацлавської селищної територіальної громади на 2026 - 2028 роки» та викласти додатки 1 та 2  даного рішення в новій редакції.

- Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Брацлавської селищної ради (Додаток 1).

- Затвердити перелік проєктів (1 та 2 черга) середньострокового плану  пріоритетних публічних інвестицій Брацлавської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки (Додаток 2).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів (Андрій МАРЧУК)

Селищний голова 				           Микола КОБРИНЧУК

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Брацлавської селищної ради

від 22 грудня 2025 року №124

Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій

Брацлавської селищної територіальної громади

на 2026 - 2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі - Середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України та з врахуванням положень Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах (далі - проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі - Програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено Інвестиційною радою Брацлавської селищної територіальної громади на підставі пропозицій головних розпорядників коштів селищної ради відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим відділом.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають пріоритетам розвитку громади, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями Брацлавської територіальної громади є економічне зростання та підвищення якості життя населення.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку громади, їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів та програм.

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на розвиток інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років Середньостроковим планом пропонується визначити 6 ключових секторів (галузі) для публічного інвестування:

Муніципальна інфраструктура та послуги. Публічні послуги і повязана з ним цифровізація. Транспорт. (Брацлавська селищна рада);

Освіта і наука (відділ освіти Брацлавської селищної ради);

Культура, фізична культура і спорт (КУ "Центр культури та дозвілля");

Охорона здоров’я (КНП "ЦПМСД Брацлавської селищної ради").

Соціальна сфера (КУ "Центр культури та дозвілля")

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на розбудову та відновлення муніципальної інфраструктури, модернізацію систем водопостачання і водовідведення в населених пунктах громади.

Сектор (галузь) «Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація» спрямований на реалізацію Національної програми інформатизації щодо створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем для управління розвитком електронного урядування, включаючи заходи із захисту інформації.

Сектор (галузь) «Транспорт» спрямований на модернізацію автомобільних доріг, розбудову мереж залізничного сполучення та розвиток міського транспорту. Заплановано програми розвитку та забезпечення безпеки дорожнього руху орієнтовані на відновлення і розвиток конкурентоспроможної та ефективної транспортної системи, інтегрованої до транс’європейської транспортної мережі, відповідно до політики та стандартів Європейського Союзу.

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти.

Сектор (галузь) «Культура, фізична культура і спорт» спрямований на створення умов для фізичного та культурного розвитку, оздоровлення та активного дозвілля населення громади шляхом розбудови та модернізації спортивної інфраструктури, підтримки масового спорту та фізичної активності,  розвитку дитячо-юнацького спорту, а також оновлення матеріально-технічної бази закладів мистецької освіти, створення комфортного, безпечного та естетично привабливого середовища для мешканців громади та гостей шляхом ефективного догляду за об'єктами культурного відпочинку.

Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на забезпечення доступу жителів громади до якісної медичної допомоги шляхом забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами, розбудови й модернізації об’єктів медичної інфраструктури.

Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу). Публічні інвестиції спрямовуватимуться на програми реабілітації військовослужбовців й осіб з інвалідністю та підтримки ветеранів через будівництво реабілітаційних закладів.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку органу місцевого самоврядування. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації стратегії розвитку Брацлавської селищної територіальної громади та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку2 до Середньострокового плану.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Брацлавської селищної територіальної громади Вінницької області до 2027 року, Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, Державної стратегії регіонального розвитку України та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось Інвестиційною радою Брацлавської селищної територіальної громади на основі пропозицій відділів та комунальних установ селищної ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування (далі - головні розпорядники коштів), з урахуванням завдань, визначених Стратегії розвитку Брацлавської селищної територіальної громади Вінницької області до 2027 року та наявності діючих проєктів за відповідними напрямами.

Головними розпорядниками коштів, було подано до Інвестиційною радою Брацлавської селищної територіальної громади 6 пропозиції до Середньострокового плану, що містили 23 напрямів для публічного інвестування, з них 13 визначено основними та включено в Додаток 1 до цього плану, 25 напрямів для публічного інвестування відображені у Додатку 2.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026– 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

(тис.гривень)

| Показник | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Разом 2026- 2028 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет громади | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

Тис. грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостро-ковий період | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 291,5 | 7472,4 | 13343,1 | 21107,0 | Місцевий бюджет |
| Публічні послуги і повязана з ним цифровізація | 12000,0 | 11500,0 | 6000,0 | 29500,0 | Місцевий бюджет |
| Транспорт | 3570,0 | 4800,0 | 12100,0 | 20470,0 | Місцевий бюджет |
| Освіта і наука | 19415,0 | 3310,0 | 5755,0 | 28480,0 | Місцевий бюджет |
| Культура, фізична культура і спорт | 3680,0 | 4670,0 | 13950,0 | 22300,0 | Місцевий бюджет |
| Охорона здоров’я | 3530,0 | 2100,0 | 2150,0 | 7780,0 | Місцевий бюджет |
| Соціальна сфера | 1700,0 | 1700,0 |  | 3400,0 | Місцевий бюджет |
| Державний бюджет* | 34057 | 19390 | 24000 | 77447,0 |  |
| Загальний результат | 44186,5 | 35552,4 | 53298,1 | 133037,0 |  |

* Додатково враховано кошти Державного бюджету в розмірі 25 200,0 тис. грн., які буде залучено у вигляді субвенцій в рамках діючих програм із забезпеченням співфінансування з бюджету Брацлавської селищної територіальної громади «10/90» та «30/70».

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Брацлавській селищній територіальній громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Брацлавської селищної територіальної громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів держави.

Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму  публічного  інвестування  у  відповідній  галузі  (секторі),  з  яким пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до Середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій Брацлавської громади та відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів бюджету громади та/або з наданням державної підтримки.

Додаток  1

до Середньострокового плану

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ освіти Брацлавської селищної  ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 27080,0 тис. грн.

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Модернізація їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти з метою забезпечення доступу учасників освітнього процесу до якісного гарячого харчування | Шкільна освіта | Частка здобувачів освіти, які мають доступ до якісного гарячого харчування у модернізованих їдальнях (харчоблоках) закладів освіти, % | 200 | 604 |
|  |  |  | Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти | 0 | 2 |
| Забезпечення безпеки учасників освітнього процесу шляхом створення або модернізації захисної інфраструктури закладів загальної середньої освіти | Облаштування найпростіших укриттів у закладах середньої освіти | Шкільна освіта | Частка здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту | 0 | 49 |
|  |  |  | Кількість закладів освіти, у яких створено або приведено до належного стану найпростіші укриття для забезпечення безпеки учасників освітнього процесу | 1 | 2 |
| Модернізація інфраструктури закладів середньої освіти шляхом впровадження заходів з енергозбереження, та підвищення рівня енергоефективності | Забезпечення енергоефективності шляхом впровадження заходів з енергозбереження у закладах загальної середньої освіти | Шкільна освіта | Кількість термомодернізованих об’єктів закладів середньої освіти | 0 | 1 |
|  |  |  | Зменшення споживання теплової енергії | 0 | на 30% |
|  |  |  | Зменшення бюджетних видатків за спожиту теплову енергію | 0 | на 25% |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи “Нова українська школа" | Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи “Нова українська школа" | Шкільна освіта | Кількість учнів що забезпечуються засобами навчання | 705 | 725 |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти транспортом програма "Шкільний автобус" | Придбання шкільного автобуса | Шкільна освіта | Кількість учнів для підвозу | 0 | 35 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Брацлавська селищна рада

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 5 183,4 тис. грн

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оновлення генерального плану Брацлава | Розроблення містобудівної документації Брацлавської селищної ради | Містобудування, благоустрій | Повне охоплення території містобудівною документацією території Брацлавської селищної ради % | 11,0 | 100,0 |
| Будівництво громадської вбиральні | Будівництво громадської вбиральні в с-щі Брацлав | Благоустрій | Наявність громадських вбиралень в с-щі Брацлав | 0 | 1 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Брацлавська селищна рада

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 5 270,0 тис. грн

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг | Капітальний та поточний ремонт доріг місцевого значення в населених пунктах громади | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Довжина відремонтованих доріг для безпечного і безперервного сполучення територій км. | 0,7 | 35 |
| Забезпечення безпеки дорожнього руху | Придбання та встановлення камери автоматичної фотофіксації швидкості на вїзді в селище Брацлав |  | Зменшення аварійності на центральних вулицях міста, на % | 3 | 0,3 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація»

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Брацлавська селищна рада

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 5183,4 тис. грн

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток та трансформація мережі центрів надання адміністративних послуг з високим рівнем цифрової зрілості, доступності, інклюзивності та зручності для суб’єктів звернень | Прибудова з реконструкцією лікувального корпусу Брацлавської номерної лікарні. Коригування 2 (для розміщення Центру надання адміністративних послуг) | Державні адміністративні послуги | Кількість наданих адміністративних послуг при дотриманні доступності, інклюзивності та зручності для суб’єктів звернень | 0 | 7500 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Соціальна сфера»

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – КУ "Центр надання соціальних послуг"

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 3 400,0 тис. грн

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розширення надання соціальних послуг | Реконструкція приміщення в с. Вишківці під пансіонат на 50 осіб (послуга догляд стаціонарний) | Соціальні послуги | Створення закладу для надання послуг з підтримання базових послуг вразливим верствам населення | 0 | 1 |
| Розвиток мережі державних ветеранських просторів | Реконструкція приміщення під ветеранський простір | Ветерани | Створення ветеранського простору | 0 | 1 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Охорона здоров'я»

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – КНП "ЦПМСД Брацлавської селищної ради"

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 3700,0 тис. грн

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток мережі закладів первинної медико санітарної допомоги та створення умов доступу до медичних послуг | Капітальний ремонт покрівлі, Будівлі КНП "ЦПМСД Брацлавської селищної ради" | Первина медична допомога | Реконструкція покрівлі будівлі відповідно до технічних вимог (реновація) м.кв. | 0 | 750 |

Додаток  2

до Середньострокового плану

Напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура, фізична культура і спорт

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – КЗ"Центр культури та дозвілля Брацлавської селищної ради"

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 22 300,0 тис. грн

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернізація об’єктів освітньої та культурної інфраструктури з метою енергоефективності, безпеки та комфорту користувачів | Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі, покрівлі будівлі будинку культури | Культура | Кількість будинків культури, у яких здійснено реконструкцію (будівництво) шатрового даху з утепленням горищного перекриття та утеплення фасаду будівлі | 0 | 7 |
|  |  |  | Зменшення споживання теплової енергії | 0 | на 30% |
|  |  |  | Зменшення бюджетних видатків за спожиту теплову енергію | 0 | на 25% |
| Забезпечення інклюзивності та доступності об'єктів культурної інфраструктури, розвиток безбар’єрного середовища для всіх категорій населення | Облаштування доступу до будівлі Брацлавського будинку культури (пандусу) | Культура | Кількість встановлених пандусів | 0 | 1 |
|  |  |  | Кількість інклюзивних культурних заходів на рік | 0 | 60 |
|  |  |  | Кількість осіб, які зможуть відвідувати заклади | 0 | 710 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Брацлавська селищна рада

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 15 923,6 тис. грн

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробка документації та підтримка проектів по встановленню централізованої системи водопостачання, водовідведення, будівництво водогонів | Побудова водогонів та систем водовідведення по населених пунктах громади | Водопостачання та водовідведення | Протяжність водогонів км. | 1,2 | 3,8 |
|  |  |  | Протяжність каналізаційної системи км. | 0 | 3,0 |
| Розробка документації та підтримка проектів по освітленню | Освітлення населених пунктів громади | Освітлення | Встановлення світильників вуличного освітлення шт. | 2 | 172 |
| Створення інфраструктури для безбар’єрного природного туризму та реабілітації у національних природних парках | Створення рекреаційнної зони для туризму та реабілітації мешканців громади в тому числі ВПО, ветеранів війни та членів їх сімей | Збереження природно заповідного фонду | Створення рекреаційних зон | 0 | 1 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Брацлавська селищна рада

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 15 200,0 тис. грн

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг | Капітальний та поточний ремонт доріг місцевого значення в населених пунктах громади | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Довжина відремонтованих доріг для безпечного і безперервного сполучення територій км. | 0,3 | 21 |
| Муніципальна інфраструктура | Придбання службового легкового автомобілля | Транспорт | Службові автомобілі | 0 | 1 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація»

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Брацлавська селищна рада

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 1 000,0 тис. грн

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток та трансформація мережі центрів надання адміністративних послуг з високим рівнем цифрової зрілості, доступності, інклюзивності та зручності для суб’єктів звернень | Придбання обладнанням для надання послуг з видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта громадянина у формі картки | Державні адміністративні послуги | Кількість наданих паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта громадянина у формі картки | 0 | 400 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Охорона здоров'я»

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – КНП КНП "Медичний центр" Брацлавської селищної ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 980,0 тис. грн

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами | Модернізація ренгенапарату (переоснащення до цифрового) | Лікарські засоби, медичні вироби, засоби реабілітації | Модернізація ренгенапарату (переоснащення до цифрового) од | 0 | 1 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Охорона здоров'я»

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – КНП "ЦПМСД Брацлавської селищної ради"

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 3 100,0 тис. грн

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури | Капітальний ремонт системи опалення, Будівлі КНП "ЦПМСД Брацлавської селищної ради" із заміною твердопаливного котла | Первина медична допомога | Придбання твердопаливного котла | 0 | 1 |
| Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами | Закупівля ТЗ для КНП "ЦПМСД Брацлавської селищної ради" ( сец.автомобіль легковий) | Лікарські засоби, медичні вироби, засоби реабілітації | Спеціалізований легковий автомобіль | 0 | 1 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ освіти Брацлавської селищної  ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 550,0 тис. грн.

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти | Капітальний ремонт кабінету образотворчого мистецтва - з метою оновлення навчального простору для розвитку творчих здібностей учнів та забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог НУШ | Шкільна освіта | Частка здобувачів освіти, які мають доступ до якісного навчального простору для розвитку творчих здібностей, % | 200 | 604 |