ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

від 03 липня  2026 року  №82

Комплексний план стійкості Брацлавської територіальної громади

на 2026 рік

Селище Брацлав

2026

ВСТУП

Комплексний план стійкості Брацлавської територіальної громади на 2026 рік (далі – План) визначає сукупність взаємоузгоджених заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення громади в умовах воєнного стану та відповідних безпекових викликів.

Зокрема, План передбачає реалізацію заходів за такими напрямами:

- інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури;

- забезпечення об’єктів водопостачання резервними джерелами живлення;

- забезпечення закладу охорони здоров’я резервними джерелами живлення.

Реалізацію заходів Плану передбачається здійснити до 01 вересня 2026 року за умови наявності фінансових ресурсів, отримання міжнародної допомоги та з урахуванням безпекової ситуації.

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ

ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

На території Брацлавської територіальної громади функціонує  об’єкт критичної інфраструктури Брацлавський ККП, що надає послуги з водопостачання.

Протягом 2022–2025 років підприємством вживалися заходи з підвищення рівня інженерно-технічного захисту відповідних об’єктів, а саме     3 (три) свердловини та 2 (два) каптажних колодязя

Станом на 2026 рік:

- І рівнем захисту охоплено 2 (два ) критичних елементів;

Планом передбачено здійснення заходів з подальшого посилення захисту щодо 5 (п’ять)  об’єктів 5 (п’ять) критичних елементів).

Фінансування. У зв’язку з відсутністю розробленої проєктно-кошторисної документації мінімальна потреба у фінансуванні запропонованих заходів із забезпечення інженерно-технічним захистом 2 (двох) об’єктів критичної інфраструктури складає 150 тис грн..(90 тис. грн свердловини, 60 тис. грн. каптажні колодязі)

Сектор «системи життєзабезпечення».

Підприємством водопровідного господарства громади вжито заходів із захисту об’єктів інфраструктури, що забезпечують надання життєво необхідних послуг населенню (забезпечено захист об’єктів водопровідного господарства шляхом встановлення габіонів, а саме: заповнених піском конструкцій)

Загальна кількість таких об’єктів становить 5 (п’ять) одиниці.

Планом передбачено здійснення заходів із посилення та удосконалення наявного захисту щодо 3 (трьох ) об’єктів (3 (трьох ) критичних елементів), з них:

- 3 (трьох)  об’єктів (3 (трьох) критичних елементів) – для забезпечення І рівня захисту;

Фінансування.У зв’язку з відсутністю розробленої проєктно-кошторисної документації мінімальна потреба у фінансуванні запропонованих заходів із забезпечення інженерно-технічного захисту об’єктів критичної інфраструктури становить 150 тис. грн. (90 тис.грн свердловини, 60 тис.грн. каптажні колодязі)

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

За наявними розрахунками, максимальне споживання електричної енергії на території Брацлавської територіальної громади становить 1,3 МВт.

Орієнтовне споживання електричної енергії об’єктами критичної інфраструктури громади становить близько 0,15 МВт/год на добу.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ВОДОПОСТАЧАННЯ

РЕЗЕРВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЖИВЛЕННЯ

Середнє загальне споживання електричної енергії об’єктами водопостачання громади становить 0,15 МВт/год на добу.

Рівень забезпечення таких об’єктів резервними джерелами живлення становить 0,01 МВт (6,6 % від загального споживання), зокрема:

- об’єкти водопровідного  господарства – 4 (чотири) од. (0,01 МВт)

-генератори (бензиновий) NERGY THUNDER T7000TE 6/5/7 кВт – 2(два) ;

-генератори (дизель) KJY13 9,5 кВт – 2(два)

Заходами Плану передбачено придбання додаткового генеруючого обладнання для забезпечення безперебійної роботи відповідних об’єктів у разі можливих аварійних відключень або блекаутів (необхідно  забезпечити купівлю генератора потужністю 10 кВт)

Загальна потреба становить 1 (одна) одиниць обладнання загальною потужністю 10 кВт. (необхідно  забезпечити купівлю генератора потужністю 10 кВт)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ОСВІТИ РЕЗЕРВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЖИВЛЕННЯ

На території територіальної громади функціонують заклади освіти, безперебійна робота яких має важливе значення для забезпечення освітнього процесу та функціонування пунктів обігріву у разі надзвичайних ситуацій.

Станом на 2026 рік заклади освіти забезпечені резервними джерелами живлення у кількості 5 одиниць загальною потужністю 0,0275 МВт.(всі заклади освіти забезпеченні генераторами )

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РЕЗЕРВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЖИВЛЕННЯ

На території територіальної громади функціонують заклади охорони здоров’я, стабільна робота яких є критично важливою для надання медичної допомоги населенню.

Станом на 2026 рік заклади охорони здоров’я забезпечені резервними джерелами живлення у кількості 1 (одна) одиниця загальною потужністю 0,007МВт. (генератором забезпечено КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»)

Заходами Плану передбачено придбання додаткового генеруючого обладнання для забезпечення безперебійної роботи відповідних об’єктів у разі можливих аварійних відключень або блекаутів. (необхідно придбати генератор для  КНП «Медичний центр»)

Загальна потреба становить 1 (одна) одиниця обладнання загальною потужністю 0,007 МВт. (необхідно придбати генератор для  КНП «Медичний центр»)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ РЕЗЕРВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЖИВЛЕННЯ

На території територіальної громади функціонує установа соціального захисту населення, яка надає соціальні послуги вразливим категоріям населення.(КУ «Центр надання соціальних послуг»)

Станом на 2026 рік об’єкти соціального захисту забезпечені резервними джерелами живлення у кількості 1 (одна) одиниця загальною потужністю 0,005 МВт.( КУ «Центр надання соціальних послуг»))

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУНКТІВ НЕЗЛАМНОСТІ РЕЗЕРВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЖИВЛЕННЯ

З метою забезпечення підтримки населення у разі тривалих відключень електроенергії на території територіальної громади функціонують пункти незламності.(на території Брацлавської селищної ради функціонує 2 (два) пункти незламності)

Станом на 2026 рік пункти незламності забезпечені резервними джерелами живлення у кількості 1 (одна) одиниць загальною потужністю 0,007 МВт.(пункт незламності №1 забезпечений генератором; пункт незламності №2 знаходиться на території Брацлавської ГЕС, забезпечення генератором не потребує)

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ

ТЕПЛОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

На території Брацлавської територіальної громади відсутня система централізованого теплопостачання

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПЛАНУ

Загальна потреба у фінансуванні реалізації Плану становить 250 тис. грн, у тому числі:

- витрати на придбання обладнання –100 тис. грн;

- витрати на виконання робіт –150 тис. грн.

Джерелами фінансування можуть бути:

- кошти місцевого бюджету;

- кошти державного бюджету;

- міжнародна технічна допомога;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

Для виконання заходів плану необхідно забезпечити додатковий інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури.