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БРАЦЛАВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 РІШЕННЯ  
03 липня 2026 року

    селище Брацлав                       № 83
Про підготовку житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної

сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026-2027 років
 
         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», на виконання наказу начальника Вінницької з метою забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери в умовах осінньо-зимового періоду 2026-2027 років, виконком селищної ради     
В И Р І Ш И В :
1. Затвердити такі, що додаються:
· план заходів з підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026-2027 років;
· склад комісії з підготовки  житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026-2027 років та його стабільного проходження.
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
       Селищний голова                                                   Микола КОБРИНЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

від  03 липня 2026 року № 83
ПЛАН  ЗАХОДІВ

з підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026-2027 років

	№
	Зміст заходу
	Відповідальні виконавці
	Термін виконання

	1.
	Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026-2027 років
	Виконавчий комітет
	до 28 серпня 2026р

	2.
	Забезпечити контроль за виконанням на підприємствах, установах, організаціях організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років
	Виконавчий комітет
	до 25 вересня 2026р

	3
	Ужити заходів щодо впровадження енергоефективних проєктів, спрямованих на зменшення споживання паливно-енергетичних носіїв (природній газ, тверде паливо, електрична енергія) 
	Виконавчий комітет
	до 30 вересня
2026 року

	4
	Забезпечити повну готовність закладів соціального призначення, у тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення  до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026-2027 років
	Керівники закладів соціального призначення
	до 30 вересня 2026 року

	5
	Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки, що може бути задіяна на очистці доріг від снігових заметів
	Брацлавський
ККП
	до 30 вересня 2026 року

	6
	Опрацювати з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та підпорядкування питання щодо безоплатної передачі автодорожньої техніки для очистки доріг на період несприятливих погодних умов
	Виконавчий комітет
	до 02 листопада
2026 року

	7
	Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та підпорядкування, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливого їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону
	Виконавчий комітет
	до 02 листопада 2026 року

	8
	Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах
	Брацлавський ККП
	до 02 листопада
2026 року

	9
	Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку води
	Брацлавський ККП
	до 30 вересня 
2026 року

	10
	Ужити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та підпорядкування заборгованості за житлово-комунальні послуги
	Брацлавський ККП
	до 30 вересня 2026 року

	11
	Забезпечити контроль за своєчасним укладанням договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2026-2027 років
	Керівники:

Брацлавського ККП та установ соціальної сфери  

	до 30 вересня
2026 року

	12
	Забезпечити своєчасну заготівлю та складування у спеціально відведених місцях твердого та альтернативних видів палива з додержанням нормативів щодо вологості, відповідно до потреби на опалювальний сезон 2026-2027 років
	Керівники установ соціальної сфери
	до 30 вересня
2026 року

	13
	Привести у відповідність до фактично обгрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні  послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до зміни цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обгрунтованими витратами  на їх  виробництво
	Виконавчий комітет
	Після припинення воєнного стану в Україні

	14
	Висвітлювати у місцевих медіа стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років
	Виконавчий комітет
	серпень-листопад 2026 року


____________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

від  03 липня 2026 року № 83
СКЛАД
комісії з підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026-2027 років
КОБРИНЧУК                            - Брацлавський селищний голова, голова комісії
Микола Миколайович

МЕЛЬНИК                                 - спеціаліста ІІ категорії відділу земельних відносин

Людмила Станіславівна              та комунального майна, секретар комісії

МАШТАЛЯР                              - начальник відділу освіти 
Олександр Петрович

СВІРІДОВ                                   - начальник Брацлавського ККП

Андрій Юрійович

ЛЮДВА                                       - директор КЗ «Брацлавська публічна бібліотека»

Наталія Анатоліївна

ПІДРУШНЯК                              - директор КЗ «Центр культури та дозвілля Брацлавської

Олег Вікторович                             селищної ради»

СОСНОВСЬКА                           - директор КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради
Оксана Павлівна

ЯЦЮК                                          - директор КНП «Медичний центр» 

Микола Олександрович                 Брацлавської селищної ради

Старости сіл
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