






БРАЦЛАВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ


27 серпня  2026 року			селище Брацлав	           	№ 109

Про Середньостроковий план
пріоритетних публічних інвестицій
Брацлавської селищної
територіальної громади
на 2027 - 2029 роки


З метою залучення коштів на об’єкти соціальної та комунальної інфраструктури Брацлавської селищної територіальної громади, керуючись статтями 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до абзацу другого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України та з врахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», виконавчий комітет Брацлавської селищної ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Брацлавської селищної ради (Додаток 1).


2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.



Селищний голова 		                    		Микола КОБРИНЧУК

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Брацлавської селищної ради
[bookmark: _GoBack]27 серпня 2026 № 109

Середньостроковий план
пріоритетних публічних інвестицій
Брацлавської селищної територіальної громади
на 2027 - 2029 роки

Загальна частина
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі - Середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України та з врахуванням положень Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.
Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах (далі - проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі - Програма).
Середньостроковий план визначає:
        - наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;
        - пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;
-основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;
         - підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.
Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина
Середньостроковий план розроблено Інвестиційною радою Брацлавської селищної територіальної громади на підставі пропозицій головних розпорядників коштів селищної ради відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим відділом.
Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій
Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають пріоритетам розвитку громади, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.
На 2027-2029 роки наскрізними стратегічними цілями Брацлавської територіальної громади є економічне зростання та підвищення якості життя населення.
Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку громади, їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування
Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.
Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів та програм.
З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на розвиток інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2027-2029 років Середньостроковим планом пропонується визначити 7 ключових секторів (галузі) для публічного інвестування:
Муніципальна інфраструктура та послуги;
Публічні послуги і пов’язана з ним цифровізація;
Транспорт;
Освіта і наука;
Туристичні послуги;
Охорона здоров’я;
Соціальна сфера.
Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на розбудову та відновлення муніципальної інфраструктури, модернізацію систем водопостачання і водовідведення в населених пунктах громади.
Сектор (галузь) «Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація» спрямований на реалізацію Національної програми інформатизації щодо створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем для управління розвитком електронного урядування, включаючи заходи із захисту інформації.
Сектор (галузь) «Транспорт» спрямований на розвиток, відновлення та модернізацію дорожньої інфраструктури громади. Основними пріоритетами є покращення стану автомобільних доріг та вулично-дорожньої мережі, забезпечення належного рівня безпеки дорожнього руху, підвищення доступності та комфортності транспортного сполучення між населеними пунктами громади.
Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти.
Сектор (галузь) «Туристичні послуги» спрямований на розвиток туристичної інфраструктури Брацлавської селищної територіальної громади, популяризацію її історико-культурної спадщини, природних та інших туристично приваблививих об’єктів, створення сучасних і комфортних умов для перебування туристів, розвиток нових маршрутів, а також формування позитивного туристичного іміджу громади.
Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на забезпечення доступу жителів громади до якісної медичної допомоги шляхом забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами, розбудови й модернізації об’єктів медичної інфраструктури.
Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу). Публічні інвестиції спрямовуватимуться на програми реабілітації військовослужбовців й осіб з інвалідністю та підтримки ветеранів через будівництво реабілітаційних закладів.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування
Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку органу місцевого самоврядування. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.
У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.
Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації стратегії розвитку Брацлавської селищної територіальної громади та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.
Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку1 до середньострокового плану. 

Основні напрями публічного інвестування
Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Брацлавської селищної територіальної громади Вінницької області до 2027року, Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, Державної стратегії регіонального розвитку України та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів для отримання фінансування.
Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось Інвестиційною радою Брацлавської селищної територіальної громади на основі пропозицій відділів та комунальних установ селищної ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування (далі - головні розпорядники коштів), з урахуванням завдань, визначених Стратегії розвитку Брацлавської селищної територіальної громади Вінницької області до 2027року та наявності діючих проєктів за відповідними напрямами.
Головними розпорядниками коштів, було подано до Інвестиційної ради Брацлавської селищної територіальної громади по 7 ключових секторів (галузях)  до Середньострокового плану, що містили 17 напрямів для публічного інвестування, з них 17 визначено основними та включено в Додаток 1 до цього плану. 

Фінансова структура публічних інвестицій
Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027– 2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:
					(тис. гривень)
	Показник
	2027 рік (прогноз)
	2028 рік (прогноз)
	2029 рік (прогноз)
	Разом 2027-
2029 роки (прогноз)

	Бюджет громади
	12 000,0
	8 750,0
	8 550,0
	29 300,0



Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027, 2028, 2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:
Тис. грн.
	Галузь (сектор)
	Граничний розподіл на 2027 рік
	Граничний розподіл на 2028 рік
	Граничний розподіл на 2029 рік
	Граничний розподіл на середньостро-ковий період
	Примітки

	Муніципальна інфраструктура та послуги
	11 000,0
	25 500,0
	41 000,0
	77 500,0
	Місцевий бюджет, Інші джерела

	Публічні послуги і повязана з ним цифровізація
	40 000,0
	20 000,0
	25 000,0
	85 000,0
	Місцевий бюджет,Інші джерела

	Транспорт
	4 000,0
	24 000,0
	0,00
	28 000,0
	Місцевий бюджет, Інші джерела

	Освіта і наука

	25 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	45 000,0
	Місцевий бюджет, Інші джерела

	Туризм
	2 000,0
	4 000,0
	6 000,0
	12 000,0
	Місцевий бюджет, Інші джерела

	Охорона здоров’я
	8 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	22 000,0
	Місцевий бюджет, Інші джерела

	Соціальна сфера
	10 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	21 000,0
	Місцевий бюджет, Інші джерела

	Інші джерела 
	110 100,0
	33188,9
	51045,8
	1323456,2
	

	Загальний результат
	122 100,0
	35552,4
	53298,1
	133037,0
	



Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій місцевого бюджету громадина 2027-2029 роки в розрізі галузей  становить: тис. грн
	
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік
	Граничний розподіл на середньостро-ковий період


	Публічні послуги і пов’язана з ним цифровізація
	4 000,0
	2 000,0
	1 250,0
	7 250,0

	Освіта і наука
	2 500,0
	1 000,00
	1 000,0
	4 500,0

	Соціальна сфера
	1 000,0
	600,0
	600,0
	2 200,0

	Муніципальна інфраструктура та послуги
	1 100,0
	2 550,0
	4 100,0
	7 750,0

	Транспорт
	2 100,0
	1 200,0
	0,0
	3 300,00

	Туризм
	200,0
	400,0
	600,0
	1 200,0

	Охорона здоров’я
	1 100,0
	1 000,0
	1 000,0
	3 100,0

	Загальний результат
	12 000,0
	8 750,0
	8 550,0
	29 300,00




Підсумки та перспективи
Середньостроковий план є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Брацлавській селищній територіальній громаді.
Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.
Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Брацлавської селищної територіальної громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів держави.
Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму  публічного  інвестування  у  відповідній  галузі  (секторі),  з  яким пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.
Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).
Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування.
В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до Середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій Брацлавської громади та відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів бюджету громади та/або з наданням державної підтримки.
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Додаток № 1
до Середньострокового плану 

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ освіти Брацлавської селищної  ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 4 500,0тис. грн.

	Напрям
	Проєкти/ програми
	Сектор/підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2029

	Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)
	Модернізація їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти з метою забезпечення доступу учасників освітнього процесу до якісного гарячого харчування
	Шкільна освіта  
	Частка здобувачів освіти, які мають доступ до якісного гарячого харчування у модернізованих їдальнях (харчоблоках)
закладів освіти, %
	50
	100

	Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)
	Ремонт реставраційний з пристосуванням частини приміщень будівлі Брацлавського ліцею №1 під харчоблок по вул.Шкільна,7 в селищі Брацлав Вінницької області
	Шкільна освіта  
	Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти
	0
	1

	Облаштування в закладах освіти захисних споруд цивільного захисту (укритів) та забезпечення їх доступності для всіх учасників процесу
	
	Безпечне освітнє середовище та цивільний захист
	Кількість закладів освіти, в яких облаштовано або модернізовано захисні споруди цивільного захисту, од.
	4
	5

	Сучасний освітній простір та якісний зміст лабораторій.майстерні,кабінети тощо
	
	Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти
	Кількість модернізованих та оснащених сучасним обладнанням освітніх просторів, лабораторій, майстерень і кабінетів, од.
	1
	3

	Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти
	
		



	Енергоефективність та енергозабезпечення закладів освіти



	Кількість будівель закладів та установ освіти, в яких реалізовано заходи з енергоефективності та енергонезалежності, од.
	1
	3

	Житлові простори:розвиток: розвиток та модернізація пансіонів та гуртожитків закладів освіти
	
	Інфраструктура закладів освіти
	Кількість модернізованих та реконструйованих пансіонів і гуртожитків закладів освіти, од.
	0
	1

	Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи “Нова українська школа"
	
	Шкільна освіта 
	Кількість учнів що забезпечуються засобами навчання
	530
	575



Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Брацлавська селищна рада
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 7 750, тис. грн
	Напрям
	Проєкти/ програми
	Сектор/підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2029

	Благоустрій
	
	Благоустрій
	Площа створених, реконструйованих та благоустроєних громадських просторів, м²
	30
	70

	Підвищення енергоефективності в громадських будівлях
	
	Енергоефективність
	Кількість термомодернізованих громадських будівель, од.
	0
	5

	Водопостачання та водовідведення
	
	Водопостачання та водовідведення
	Рівень охоплення населення послугами централізованого водопостачання та водовідведення,%
	50
	90




Галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Брацлавська селищна рада
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –3 300,0 тис. грн
	Напрям
	Проєкти/ програми
	Сектор/підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2029

	Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг
	Капітальний та поточний ремонт доріг місцевого значення в населених пунктах громади
	Автомобільний транспорт та дорожнє господарство
	Довжина відремонтованих доріг для безпечного і безперервного сполучення територій  км.
	0,7
	35

	Забезпечення безпеки дорожнього руху
	
	Безпека руху
	Зменшення аварійності на центральних вулицях міста, на %
	30
	5



Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація»
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Брацлавська селищна рада
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 7 250,0тис. грн
	Напрям
	Проєкти/ програми
	Сектор/підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2029

	Розвиток та трансформація мережі центрів надання адміністративних послуг з високим рівнем цифрової зрілості, доступності, інклюзивності та зручності для суб’єктів звернень
	
	Державні адміністративні послуги
	Кількість наданих адміністративних послуг при дотриманні доступності, інклюзивності
та зручності для суб’єктів звернень
	0
	7500



Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Соціальна сфера»
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Брацлавська селищна рада
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 2 200,0 тис. грн
	Напрям
	Проєкти/ програми
	Сектор/підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2029

	Розвиток мережі державних ветеранських просторів
	
	Підтримка ветеранів війни та членів їхніх сімей
	Кількість створених/модернізованих ветеранських просторів, од.
	0
	1

	Розвиток мережі закладів соціального захисту та соціального забезпечення
	
	Соціальні послуги та соціальне обслуговування
	Кількість створених/реконструйованих/модернізованих закладів соціального захисту, од.
	0
	1



Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Брацлавська селищна рада
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 1 200,0 тис. грн

	Напрям
	Проєкти/ програми
	Сектор/підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2029

	Розвиток туристичної інфраструктури та туристичної привабливості
	
	Туризм
	Кількість створених, реконструйованих та модернізованих об’єктів туристичної інфраструктури, од.
	0
	3




Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Охорона здоров'я»
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Брацлавська селищна рада
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –3 100,0 тис. грн
	Напрям
	Проєкти/ програми
	Сектор/підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2029

	Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами
	
	Охорона здоров’я
	Кількість медичних закладів, забезпечених сучасним медичним обладнанням та виробами медичного призначення, од.
	0
	2

	Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури 
	
	Охорона здоров’я
	Кількість створених, реконструйованих та модернізованих об’єктів медичної інфраструктури, од.
	0
	2
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