**4**

**Орієнтовний перелік проєктів, які підтримуватимуться в межах Плану дій зі справедливої трансформації вугільного мікрорегіону Львівської області на період до 2030 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **тис. грн** | **Зміст проєкту** |
| **Стратегічна ціль 1. Енергетичний перехід та чисте довкілля мікрорегіону для життєдіяльності різних поколінь та соціальних груп населення** | | |
| Енергоефективні громадські будівлі вугільного мікрорегіону | 400 000 | Комплекс інфраструктурних та організаційних заходів для підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери шляхом проведення термомодернізації будівель та впровадження на їх базі відновлювальних джерел енергії. у т.ч.  20 об’єктів у Шептицькій ТГ;  8 об’єктів у Добротвірській ТГ;  **3 об’єкти у Радехівській ТГ;**  7 об’єктів у Великомостівській ТГ; 5 об’єктів у Лопатинській ТГ;  5 об’єктів у Белзькій ТГ;  2 об’єкти у Сокальській міській ТГ. |
| Реконструкція та будівництво каналізаційних очисних споруд | 1 990 480 | Комплекс заходів щодо зменшення антропогенного навантаження на водні ресурси та підвищення якості води в річках та водоймах вугільного мікрорегіону, зокрема в Сокальській ТГ (м. Сокаль, селище Жвирка), Червоноградській ТГ (с. Сілець, селище Гірник), **Радехівській ТГ (м. Радехів, с. Павлів**), Добротвірській (с. Старий Добротвір, с. Старий Добротвір, між с. Добротвір та с. Перекалки), Великомостівській ТГ (м. Великі Мости), Белзькій ТГ (м. Белз), Лопатинській ТГ  (селище Лопатин). |
| Екосвідомість у дії: освіта та  відповідальне управління ТПВ | 900 | Комплекс заходів з формування екологічної свідомості мешканців, зокрема щодо необхідності сортування сміття: розроблення та друк навчальних матеріалів; проведення тренінгів та семінарів для населення району про важливість відходів та їх переробки; організація зустрічей у школах, дитячих садках для роз’яснення процесу сортування; проведення тренінгів у громадських просторах громад району; проведення екологічного конкурсу про  важливість сортування сміття. |
| Ефективна система управління ТПВ у громадах вугільного мікрорегіону | 64 072 | Громади: Сокальська, Лопатинська, Добротвірська Радехівська  Закупівля сміттєвоза; встановлення 200 спеціалізованих контейнерів для роздільного збору сміття; створення 50 місць для сортування сміття у житлових районах, громадських установах та інших ключових точках громади).  Будівництво II черги полігону ТПВ на площі 4,10 га (термін експлуатації I черги завершується), облаштування ділянки складування ТВП (розділена на три котловани складування площею 0,56 га, 1,38 га та 1,64 га) і газовідвідних колодязів. |
| **Стратегічна ціль 2. Нова конкурентоспроможна економіка вугільного мікрорегіону** | | |
| Розробка та впровадження Програми сприяння диверсифікації економіки | 20 000 | Розвиток «зелених» секторів, що передбачає заходи за напрямами: **формування місцевих програм кредитування бізнесу та започаткування власної справи**; проведення ярмарків локальних продуктів громад; проведення тренінгів з питань започаткування і ведення власної справи для місцевих жителів (зокрема вивільнених шахтарів, їх родин, ветеранів, ВПО); співпраця з місцевими підприємствами; консультативна підтримка бізнесу. |
| Сприяння залученню інвестицій у розвиток відновлюваної  енергетики | 1 500 000 | Сприяння диверсифікації виробництва електроенергії у вугільному мікрорегіоні за рахунок покращення системи стратегічного планування, впровадження інвестиційних проєктів та інвестиційного супроводу бізнесу в галузі відновлюваної енергетики (СЕС, ВЕС, ГЕС). |
| Створення агропромислового Хабу для виробників сільськогосподарської продукції | 60 000 | Підтримка агровиробників шляхом створення інфраструктури для первинної переробки, зберігання та транспортування виробленої продукції (зокрема, фруктосховища, овочесховища, елеватора із зберігання зерна).  Стимулювання розвитку та співробітництва с/г виробників мікрорегіону шляхом їх фінансової підтримки у придбанні необхідного сільськогосподарського обладнання та впровадженні технологічних, інноваційних систем, організаційної підтримки створення кооперативів та господарств в напрямках вирощування, обробки та зберігання продукції, а також промоційної підтримки в частині брендингу продукції мікрорегіону, організації ярмарків, виставок. |
| Велоекспедиція: вугільна  спадщина, історичні та природні скарби | 70 000 | Трансформація туристичної інфраструктури та покращення інституційної спроможності сфери туризму на основі вугільної спадщини Шептицького району шляхом поєднання історико- культурних та природних пам’яток з велосипедними маршрутами |
| Стимулювання  енергоефективних заходів на промислових підприємствах | 20 000 | Підвищення енергоефективності промислового сектору вугільного мікрорегіону шляхом часткової компенсації відсотків та частини тіла кредиту для підприємств, які впроваджують енергоефективні технології, такі як модернізація системи опалення, вентиляції, кондиціювання, встановлення енергоефективного обладнання, використання відновлювальних джерел енергії та залучення грантових коштів для проведення енергетичних аудитів, розробки енергетичних паспортів та впровадження пілотних проєктів |
| **Стратегічна ціль 3. Вугільний мікрорегіон адаптований до нових соціальних потреб мешканців** | | |
| Гідні та екологічні умови  проживання для ВПО | 70 000 | Забезпечення комфортного та безпечного фонду соціального житла для ВПО шляхом проведення реновації приміщень та будівель соціальної інфраструктури з впровадженням енергоефективних рішень |
| Створення мистецько-  реабілітаційного центру «Art- нова» | 4 200 | **Радехівська громада:** облаштування інклюзивного приміщення для занять різними видами мистецької, дозвіллєвої чи спортивно-реабілітаційної діяльності, зокрема: ремонт та наповнення комбінованого простору для спільної та індивідуальної творчої діяльності- виставкова зала, конференц- та концертна зала, коворкінг-центр (арт- терапія, концертна та виставкова діяльність, лекції та тренінги із залученням фахівців в галузі психології, соціальної адаптації та реабілітації). |
| Створення та облаштування молодіжних  просторів в громадах | 14 000 | Створення сучасних молодіжних просторів європейського зразка у громадах вугільного мікрорегіону, які стануть осередками практичної роботи з молоддю, сприятимуть громадянській освіті, популяризації здорового способу життя волонтерства, молодіжному підприємництву, підвищенню рівня мобільності молоді тощо. В межах реалізації проєктів передбачається створення концепції просторів, підбір приміщень та їх модернізація, закупівля обладнання та техніки. |
| Концепція планування інклюзивних громадських  просторів | 7 000 | В межах реалізації проєктів передбачається планування та дизайн концепцій для інклюзивних просторів та їх облаштування у семи громадах вугільного мікрорегіону |
| Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій | 140 000 | Розроблення Комплексних планів просторового розвитку у семи громадах, що передбачатиме аналіз стану, створення картографічної бази, розробку концепції розвитку та функціональне зонування, інфраструктурне, екологічне планування, громадське обговорення, підготовку документів до затвердження тощо. |
| **Формування енергетичної політики громад** | 21 000 | Розроблення місцевих енергетичних планів у громадах, що дозволить визначити на місцевому рівні довгострокові цілі сталого енергетичного розвитку громад та спланувати заходи спрямовані на їх досягнення з урахуванням національних цілей з енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії та інших цілей, які пов'язані з використанням енергії. |
| Запровадження комплексної системи | 21 000 | Підтримка створення спеціалізованих підрозділів енергоменеджменту та навчання працівників; придбання програмного забезпечення, закупівля валіз енергоменеджерів, проведення моніторингу показників споживання енергоресурсів, популяризації енергоефективності |

**Орієнтовний перелік проєктів, які підтримуватимуться в межах Плану заходів зі впровадження**

**Стратегії розвитку Львівщини на 2025-2027 роки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання Стратегії** | **Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку** |
| **Стратегічна ціль 1. БЕЗПЕКА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ** | |
| **Оперативна ціль 1.2. Розвиток невідкладної та високоспеціалізованої медицини** | |
| 1.2.2. Розвиток спроможної мережі закладів охорони здоров’я | [Оновлення медичних закладів Львівщини: інвестиції в здоров’я, технології та професійний розвиток лікарів](https://docs.google.com/document/d/1XklInQ4vxKjoUVDPnarI0LOsUgQll5Zt/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| **Оперативна ціль 1.3. Реабілітація, оздоровлення, фізичне та духовне відновлення** | |
| 1.3.1. Підвищення спроможності надання реабілітаційних послуг та їх якості | [Формування та розвиток системи надання реабілітаційної допомоги у закладах охорони здоров’я](https://docs.google.com/document/d/16cAMotn-b0po8l15cjSvYEBMPebyIX-T/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 1.3.3. Розвиток фізичної культури та спорту серед населення | [Розвиток спортивної та рекреаційної інфраструктури](https://docs.google.com/document/d/1DkCfPTx3dLujUDZyvGOFCxAx6kDkw9Vp/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| **Оперативна ціль 1.4. Розвиток освітнього та духовного потенціалу нації** | |
| 1.4.1. Підвищення якості освітніх послуг | [Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, добудова закладів загальної середньої освіти області](https://docs.google.com/document/d/1_11iTMOyWPpUQpOKfnHRtBW3pY7W5yEe/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true), у т.ч.  - Капітальний ремонт системи інженерного обладнання плавального басейну Вузлівського ЗОШ I-III ст.. |
| **Стратегічна ціль 2. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ** | |
| **Оперативна ціль 2.1. Розвиток смарт-спеціалізації регіону** | |
| 2.1.2. Розвиток біоекономіки, підвищення інноваційності та рентабельності сільського господарства | [Розвиток племінного тваринництва та скотарства](https://docs.google.com/document/d/1VaRWIXC9EZq14fgbDStojH5e9VzyBVSF/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| [Підвищення продуктивності та конкурентоспроможності агросектору шляхом модернізації та розбудови їх матеріально-технічної бази](https://docs.google.com/document/d/1ZCTsT_hVbna_9hzCpbLEKcvs7i13ttL6/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| [Сприяння розвитку галузі рибництва](https://docs.google.com/document/d/1-0YYvFenIulE7RZh3QrRGICicrc1E_HQ/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| [Сприяння розвитку плодово-ягідної галузі та створенню ланцюжків доданої вартості](https://docs.google.com/document/d/1rx2funooLEkisj-PPBxc0m2_RYpZbPGQ/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 2.1.3. Підтримка креативних індустрій, виробників крафтової та локальної продукції | [Розвиток виробництва органічної та крафтової продукції](https://docs.google.com/document/d/1zTECIY12oemNXBDBg_jnqndnMkgPynYv/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| **Оперативна ціль 2.2. Розвиток підприємництва та інвестиційної привабливості регіону** | |
| 2.2.1. Створення умов для підвищення ефективності виробництва, здешевлення фінансових ресурсів та започаткування бізнесу | [Сприяння створенню малих суб’єктів підприємництва у сільському господарстві](https://docs.google.com/document/d/1N9fU1hTm7RJMLGL74c7OmkeOQ4vuRBpi/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| [Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу](https://docs.google.com/document/d/1r8e-wCnYtXbK9uMtIpNq0SGrENXO6OaO/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 2.2.2. Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів | [Сприяння розвитку ветеранського бізнесу](https://docs.google.com/document/d/1SKnH40RY0VZ3VJKxBiU7QR2zTFtgLxzb/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 2.2.3. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу | [Створення інноваційного центру для молодих підприємців «Центр підприємництва та інновацій» у вугільному мікрорегіоні](https://docs.google.com/document/d/1wzqNASHMaLNPXZUZGMZQmZxb6F-1CFpd/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| **Оперативна ціль 2.3. Модернізація дорожньо-транспортної, прикордонної, логістичної, виробничої, цифрової та критичної інфраструктури** | |
| 2.3.2. Сприяння розвитку логістичної та виробничої інфраструктури регіону | [Розбудова інфраструктури індустріальних парків, промислових зон та логістичних комплексів](https://docs.google.com/document/d/1pX6IyCZ9SZfLK950hhWy5xQ_7yXOGZ4V/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 2.3.4. Захист та модернізація критичної інфраструктури | [Відновлення об’єктів інфраструктури, що постраждали внаслідок агресії Російської Федерації на території Львівської області](https://docs.google.com/document/d/1z97NrgXxekw4qezSp8_H7mSNGj1DMstk/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| **Оперативна ціль 2.4. Підготовка кадрів у відповідності до актуальних потреб ринку праці** | |
| 2.4.1. Оновлення технічної та технологічної бази закладів вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти | [Оновлення майстерень закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення навчально-практичних центрів в рамках Проєкту МОН #100 майстерень](https://docs.google.com/document/d/1sNLyAPlePPIGKVRznd8ZWilZ5oa89Xyn/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 2.4.2. Перекваліфікація ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, мешканців вуглевидобувних, гірських, сільських та монофункціональних територій | [Організація та проведення навчальних курсів для дорослого населення(ветерани,ВПО, інші категорії)](https://docs.google.com/document/d/1KZ9DlhRNTRBWJYr5WF9hvrCk7B1aJQ-b/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 2.4.3. Залучення бізнесу до системи підготовки кадрів та запровадження сучасних профорієнтаційних інструментів | [Створення мережі нагладових (піклувальних) рад у закладах освіти](https://docs.google.com/document/d/1sO9DmNqaLxI1TimJmPgoDmYrasEUJUdX/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| **Оперативна ціль 2.5. Комплексне просторове планування та ефективне управління територіями** | |
| 2.5.1. Активізація виготовлення містобудівної документації | [Активізація розроблення Комплексних планів просторового розвитку та іншої містобудівної документації громад](https://docs.google.com/document/d/1MTcPnz7Jj_XcDh07QU69r3CbaqAGXGXS/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 2.5.3. Покращення якості управління регіональним розвитком | [Платформа обліку нерухомості, земельних ділянок та сплати податків в громаді](https://docs.google.com/document/d/1o_LICK1Aqv2jKZBSEhoY60Xpz_9Oq0c2/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| **Стратегічна ціль 3. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗЕЛЕНИЙ ПЕРЕХІД** | |
| **Оперативна ціль 3.1. Енергетична безпека та самодостатність регіону** | |
| 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах | [Підвищення енергоефективності бюджетних установ області](https://docs.google.com/document/d/1-JX9uG1AXTa5Ha6uVFvnq6sWt0XyUwzB/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах | [Підвищення енергоефективності житлового фонду області](https://docs.google.com/document/d/1kA2yLaPcQYX0wdz00ozyDUpaEUc2Q955/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 3.1.2. Підвищення енергоефективності в комунальному секторі та домогосподарствах | [Розвиток та модернізація систем зовнішнього освітлення із застосуванням сучасних інноваційних та енергозберігаючих технологій](https://docs.google.com/document/d/1Uj64z5Xu71x8SSnbguFKMKpZr-tTcfYk/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 3.1.4. Збільшення використання розподіленої генерації та розвиток відновлюваної енергетики | [Розвиток відновлюваної енергетики](https://docs.google.com/document/d/1TasQ7wK_sQpQwE7IQubdU3Lhu0Ga2Zof/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| **Оперативна ціль 3.2. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря** | |
| 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громад | [Оздоровлення річок області шляхом модернізації/будівництва очисних споруд та каналізаційних мереж](https://docs.google.com/document/d/1EoHAX7ffsO_ArJBzYM1sqjB_SBVbuIWC/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 3.2.1. Покращення житлово-комунальної інфраструктури громад | [Розвиток та модернізація систем водопостачання із впровадженням сучасних інноваційних технологій](https://docs.google.com/document/d/1BQjqhjnW2oGc0Wo7FJ9C_txmu4io0ZMy/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| **Оперативна ціль 3.3. Налагодження системи поводження з відходами та формування екологічної свідомості населення** | |
| 3.3.1. Формування ефективної системи управління відходами | [Формування комплексної системи управління відходами на території області на основі Регіонального плану управління відходами](https://docs.google.com/document/d/1QJ7RsGXZE3NDfAeF2ubdGTwcA1un8I2v/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 3.3.2. Зменшення обсягів утворених відходів, у тому числі небезпечних | [Зменшення обсягів утворення відходів, у тому числі небезпечних](https://docs.google.com/document/d/1an5oDqcwLgEp2ocNU2gv825NtFrO7fir/edit) |
| **3.3.3. Створення умов для діяльності станцій перевантаження відходів** | |
| 3.3.4. Впровадження переробки відходів, в тому числі сільськогосподарського виробництва | [Будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів](https://docs.google.com/document/d/1r5kT5XTKXGXRkwfIDAJoCExd4WtfZnVA/edit) |
| **Оперативна ціль 3.4. Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій** | |
| 3.4.2. Відновлення лісів та підвищення їх багатофункціональної ролі | [Відновлення лісів та підвищення їх багатофункціональної ролі](https://docs.google.com/document/d/1M58vFty_rIfJLkzc5_P_OemtQlc4dv_K/edit) |
| **Оперативна ціль 3.5. Зменшення негативного впливу вуглевидобування та теплової генерації на довкілля** | |
| 3.5.1. Розроблення Плану дій зі справедливої трансформації вугільного мікрорегіону | [Трансформація вугільного мікрорегіону до сталого майбутнього через соціально-екологічну адаптацію та стратегічні рішення для відновлення](https://docs.google.com/document/d/1qqpD3NPUFHzSjWSztYHzK_XFRgVxWIES/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 3.5.2. Підтримка проєктів, спрямованих на охорону довкілля та зелений перехід | [Встановлення сонячних електростанцій для системи водопостачання у вугільному мікрорегіоні](https://docs.google.com/document/d/1rmWXbsg4hgagOnWl6oDIGBGNNBTPkk27/edit?usp=drive_link&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 3.5.3. Відновлення антропогенно змінених екосистем | [Будівництво цеху для виготовлення компосту з відходів зеленого господарства у м. Шептицький](https://docs.google.com/document/d/13E93SCCjoI8xhEUlWHYrFaKSsrJaU0PR/edit?usp=drive_link&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 3.5.3. Відновлення антропогенно змінених екосистем | [Рекультивація забруднених промисловою діяльністю земельних ділянок вугільного мікрорегіону](https://docs.google.com/document/d/1EcXf1atqmknEYbzhHJ9zBzGHTSJw5lla/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 3.5.4. Ревіталізація постпромислових територій | [Створення Регіонального інкубатора відновлюваної енергетики у Шептицькій громаді на базі енергетичного дерева павловнії](https://docs.google.com/document/d/1kbypJnUzflaIBOmOLk4rAldIeC0uZaR-/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |
| 3.5.4. Ревіталізація постпромислових територій | [Створення реєстру старопромислових зон (brownfield) придатних для інвестицій на території вугільного мікрорегіону](https://docs.google.com/document/d/1ZLgl4ySjGOV-oRmUdPCDFDnJl69XjJNT/edit?usp=sharing&ouid=114289072113578283071&rtpof=true&sd=true) |