Додаток 1 до Програми

Заходи

з виконання програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої

на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Всього | Необхідний обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Забезпечення виконання та проведення організаційних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення амброзії | 2020 рік І півріччя | Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Приєднання до інтерактивної карти на ресурсі ambrozii.net, де кожен користувач має можливість відзначити уражені амброзією ділянки червоними крапками, додаючи інформацію про геолокації такої ділянки, його площі і щільність росту бур’яну | 2020-2021 рік | Відділ інформаційних технологій та оперативного реагування Южненської міської ради | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Забезпечення організації проведення обстежень з метою виявлення нових вогнищ заражень амброзією полинолистої | Щороку, протягом вегетаційного періоду травень-листопад | УАМ ЮМР, УЖКГ ЮМР; ЮКП«МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»; УОКСМП ЮМР; ОСН «Вікторія»; ОСББ; КП «Екосервіс»; КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ», землекористувачі; підприємства, установи та організації усіх форм власності | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Забезпечити оганізаційні заходи для проведення робіт щодо локалізації та ліквідації амброзії полинолистої у межах закріплених території | Щороку, протягом вегетаційного періоду травень-листопад | УАМ ЮМР, УЖКГ ЮМР; ЮКП«МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»; УОКСМП ЮМР; ОСН «Вікторія»; ОСББ; КП «Екосервіс», КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ», землекористувачі; підприємства, установи та організації усіх форм власності | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Залучення (до початку цвітіння амброзії) осіб з числа безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, для проведення робіт зі знищення амброзії полинолистої | Щороку, протягом вегетаційного періоду | КП «Екосервіс», КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Направлення повідомлень в письмовій формі підприємствам, організаціям, установам та закладам про необхідність очищення від амброзії відведених, закріплених та прилеглих територій | Щороку, квітень- червень | УАМ ЮМР; ЮКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Проведення робіт зі знищення амброзії у межах відведених, закріплених та на прилеглих територіях (у випадку відсутності можливості проведення робіт власними силами, укладення договорів на виконання робіт із спеціалізованими підприємствами) | Щороку, травень- жовтень | Керівники підприємств, організацій, установ, закладів, жителі приватного сектору, землекористувачі, підприємства, установи та організації усіх форм власності | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Внесення змін кольору мітки на інтерактивній карті на ресурсі ambrozii.net після проведення робіт зі знищення амброзії | Щороку, квітень- жовтень | Відділ інформаційних технологій та оперативного реагування ЮМР; КП «Екосервіс», КП«ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ», ЮКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Узагальнення інформації, яка отримана від підприємств, установ, організацій та закладів про проведену роботу зі знищення амброзії у межах відведених, закріплених та на прилеглих територіях | Щороку, листопад | УАМ ЮМР | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Виявлення порушень фітосанітарного стану на території Южненської міської територіальної громади, затвердження графіка рейдів-перевірок по знищенню амброзії | Щороку, квітень- травень | УАМ ЮМР; УЖКГ ЮМР; ЮКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Проведення рейдів – перевірок по знищенню амброзії | Щороку, травень- жовтень | ЮКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» | - | - | - | - | - | - |
| Виконання заходів щодо локалізації та ліквідації амброзії полинолистої в місцях її розповсюдження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення організації проведення обстежень закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій з метою виявлення розповсюдження амброзії з визначенням їх площ та методів боротьби | Щороку, квітень- травень | КП «Екосервіс»; КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ», ОСББ; ОСН «Вікторія»; УОКСМП ЮМР; землекористувачі; підприємства, установи та організації усіх форм власності | - | - | - | - | - | - |
| 2. | За пропозиціями КП «Екосервіс», КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ», підготовка відповідних документів на фінансування робіт за визначеними методами | Щороку, до затвердження бюджету міста | УЖКГ ЮМР | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Застосування механічного методу боротьби з амброзією полинолистою | Щороку, травень-вересень | КП «Екосервіс» | 437,6 | 62,6 | 82,2 | 86,5 | 96,3 | 110,0 |
| 4. | Застосування механічного методу боротьби з амброзією в місцях обмеженого та спеціального користування (системне скошування амброзії полинолистої в період вегетації, не менше 2 разів на місяць), що не допустить утворення суцвіття та насіння карантинних рослин | Щороку, травень-вересень | ОСББ (в місцях обмеженого користування) Підприємства, установи та організації усіх форм власності (в місцях спеціального користування) | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Відновлення газонних частин у місцях проведення земляних робіт при будівництві, ремонті, реконструкції комунікацій, шляхом висівання багаторічних трав. Посилення контролю з відновлення елементів благоустрою | Постійно | УАМ ЮМР; ЮКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»; КП «Екосервіс»; КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ». | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Застосування хімічного методу боротьби з амброзією полинолистою |  | КП «Екосервіс» | 165,0 | - | 20,0 | 20,0 | 50,0 | 75,0 |
| 7. | Застосування хімічного методу боротьби з амброзією полинолистою |  | КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 180,0 | - | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 0,0 |
| 8. | Придбання техніки для механічного скошування амброзії (мотокос) |  | КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |
| Оснащення комунальних підприємств необхідною кількістю спецтехніки та обладнання для забезпечення ефективної боротьби з амброзією |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП «Екосервіс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Придбання техніки для механічного скошування амброзії (мотокоса) 1 од. |  |  | 18,9 | 18,9 | - | - | - | - |
| 2. | Придбання захисного спецодягу |  |  | 13,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| 3. | Придбання оприскувачів (ранцевих) |  |  | 13,0 | - | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 |
| КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Придбання захисного спецодягу |  |  | 45,0 | - | 12,0 | 12,0 | 21,0 | 0,0 |
| 5. | Придбання оприскувачів (ранцевих) |  |  | 47,0 | - | 5,0 | 7,0 | 35,0 | 0,0 |
| 6. | Придбання паливно-мастильних матеріалів для механічного скошування амброзії мотокосами |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |
| Всього: |  |  |  | 1100,3 | 84,3 | 162,2 | 168,5 | 310,3 | 375,0 |

Секретар Южненської міської ради												Оксана ВОРОТНІКОВА