Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 14.02.2024 № 1458

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Комплексної цільової програми «Електронна громада» на 2021-2023 роки»**

**за 2023 рік**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

* рішення Южненської міської ради від 20.08.2020 року №1824-VII «Про затвердження Комплексної цільової програми «Електронне місто Южне» на 2021-2023 роки»;
* рішення Южненської міської ради від 22.07.2021 р. №479-VIIІ «Про внесення змін до Комплексної цільової програми «Електронна громада» на 2021-2023 роки», шляхом викладення її у новій редакції» ;
* рішення Южненської міської ради від 13.07.2023 №1407-VIIІ «Про внесення змін до Комплексної цільової програми «Електронна громада» на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням Южненської міської ради 22.07.20221 року №479-VІІІ, шляхом викладення її у новій редакції» ;
* рішення Южненської міської ради від 14.12.2023 № 1564-VIIІ «Про внесення змін до Комплексної цільової програми «Електронна громада» на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням Южненської міської ради 22.07.20221 року №479-VІІІ, шляхом викладення її у новій редакції».

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Южненської міської ради, Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2021-2023 роки

**Виконання заходів Програми за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1 | Впровадження програмного комплексу для автоматизації процесів надання адміністративних послуг у ЦНАП | Забезпечення стабільного та безперебійного надання адміністративних послуг у ЦНАП в Южненській міській територіальній громаді | 2023 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 235,745 | 233,765 | 100,0 | Забезпечена автоматизація процесів формування та ведення реєстру територіальної громади, збирання, захисту, зберігання, обліку, використання відомостей ЦНАП (придбано програмне забезпечення «ЦНАП SQS» та забезпечено його супроводження, обслуговування серверного обладнання та приладів безперебійного живлення). |
| 2 | Сприяння оснащенню ЦНАПу технічними засобами та створення комплексної системи захисту інформації для надання якісних адміністративних послуг | Забезпечення доступних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями Южненської міської територіальної громади | 2023 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 745,047 | 539,500 | 72,4 | Придбана робоча станція для оформлення та видачі документів. |
|  | Всього |  |  |  | 980,792 | 773,265 | 78,8 |  |

**Інформація**

**до звіту про результати виконання Комплексної цільової програми**

**«Електронна громада» на 2021-2023 роки»**

**за 2023 рік**

Комплексна цільова програма «Електронна громада» на 2021-2023 роки»затверджена рішенням Южненської міської ради від 20.08.2020 року №1824-VII (зі змінами, внесеними згідно з рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021 року №479-VIIІ, від 13.07.2023 року №1407-VIIІ, від 14.12.2023 року №1564-VIIІ ).

Згідно з Програмою на реалізацію заходів на 2023 рік обсяги фінансування за рахунок місцевого бюджету заплановані у сумі 980,792 тис.грн. З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2023 рік виділено 980,792 тис.грн, фактично профінансовано за 2023 рік 773,265 тис.грн. Загальний відсоток виконання Програми відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 79% та відносно до затверджених кошторисних призначень з місцевого бюджету на 2023 рік становить 100%.

Фінансування спрямовано на виконання заходів з забезпечення стабільного та безперебійного надання адміністративних послуг, які надаються відділом надання адміністративних послуг виконавчого комітету Южненської міської ради.

Обсяг видатків на виконання завдань з впровадження програмного комплексу для автоматизації процесів надання адміністративних послуг у ЦНАП,передбачений Програмоюстановить 235,745 тис.грн. Згідно затверджених кошторисних призначень на виконання цього заходу Програми на 2023 рік було затверджено коштів у сумі 235,745 тис. грн, фактично витрачено за 2023 рік 233,765 тис.грн. Придбано програмне забезпечення «ЦНАП SQS» та забезпечено його супроводження, обслуговування серверного обладнання та приладів безперебійного живлення. Виконання заходу Програми в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 100% та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 2023 рік становить 100%.

Обсяг видатків на виконання завдань з оснащення ЦНАПу технічними засобами та створення комплексної системи захисту інформації для надання якісних адміністративних послуг, передбачений Програмоюстановить 745,047 тис.грн. Згідно затверджених кошторисних призначень на виконання цього заходу Програми на 2023 рік було затверджено коштів у сумі 745,047 тис. грн, фактично витрачено за 2023 рік 539,5 тис.грн. Придбана робоча станція для оформлення та видачі документів. Виконання заходу Програми в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 2023 рік становить 72,4%.

Відхилення виконання заходів Програми на суму 207,527 тис.грн.

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 14.02.2024 № 1458

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Комплексної цільової програми «Електронна громада» на 2021-2023 роки»**

1. Комплексна цільова програма «Електронна громада» на 2021-2023 роки»затверджена рішенням Южненської міської ради від 20.08.2020 року №1824-VII (зі змінами, внесеними згідно з рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021 року №479-VIIІ, від 13.07.2023 року №1407-VIIІ, від 14.12.2023 року №1564-VIIІ ).

Термін реалізації програми – 2021-2023 роки.

Відповідальними виконавцями програми є виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Южненської міської ради Одеського району Одеської області, відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Южненської міської ради Одеського району Одеської області, управління соціальної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Метою Комплексної цільової програми на 2024-2026 роки «Електронна громада» Южненської міської ради Одеського району Одеської області є стабільна та безперебійна робота «електронної громади» - інформаційного суспільства та місцевого електронного уряду, удосконалення системи забезпечення керівництва громади повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, впровадження сучасних інформаційних технологій в основні сфери життєдіяльності, надання населенню громади якісних сервісів й послуг в електронному вигляді, забезпечення відкритості та прозорості влади для громадян та суб’єктів господарювання, популяризації громади та підтримання її статусу, як кращого міста в Україні з комфортними умовами для життя, ведення бізнесу, інвестування в туристичну, промислову галузь.

2. Метою Комплексної цільової програми на 2021-2023 роки «Електронна громада» Южненської міської ради Одеського району Одеської області є напрямком соціально-економічного розвитку інформаційної інфраструктури та забезпечення системи взаємодії при наданні електронних послуг населенню, підприємствам за допомогою автоматизації процесів створення, оброблення, передавання, одержання електронних документів.

3. 2021 рік впровадження програмного комплексу для автоматизації процесів надання адміністративних послуг у ЦНАП: затверджено міським бюджетом на звітній період 159,897 тис. грн., виконано за звітній період 146,505 тис. грн.

2023 рік сприяння оснащенню ЦНАПу технічними засобами та створення комплексної системи захисту інформації для надання якісних адміністративних послуг, та впровадження програмного комплексу для автоматизації процесів надання адміністративних послуг у ЦНАП: затверджено міським бюджетом на звітній період 980,792 тис. грн., виконано за звітній період 772,965 тис. грн.

4. Виконано наступні показники заходу: монтаж та наладка серверного обладнання , вартість послуг - 27200 грн., придбання програмного компонента «ЦНАП SQS Послуги» вартістю 49995 грн., придбання програмного компонента «SQS Довідник населених пунктів» вартістю 30000 грн., придбання програмного компонента «SQS Модуль даних» вартістю 30020 грн., придбання операційної системи Windows 10 Pro вартістю 6590 грн., придбання цифрового сертифікату вартістю 2700 грн.

Придбання програмного комплексу «ЦНАП SQS» - вартістю 233,465 грн., оснащення ЦНАПу технічними засобами та створення комплексної системи захисту інформації – вартістю. 539,500 грн.

5. Заходи програми на 2023 рік виконані частково, та перенесені на 2024 рік.

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО