**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Завдання Програми** | **Зміст заходів** | **Термін вико-нання** | **Виконавці**  | **Річний обсяг фінансу-вання, тис. грн.** | **Фактично профі-нансовано у звітному періоді, тис. грн.** | **Відсо-ток вико-нання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат)** |
| 1 | Охорона і раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція напірно-каналізаційного колектору м. Южне | 2021 рік | УКБ ЮМР | 443,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 2023 рік | 2 625,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 2 | Реконструкція насосного та електричного обладнання у машинній залі КНС-1 за адресою: вул. Старомиколаївське шосе, 22, м. Южного Одеської області | 2023 рік | УКБ ЮМР | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 3 | Реконструкція насосного та електричного обладнання у машинній залі КНС-2 за адресою: вул. Приморська, 23, м. Южного, Одеської області | 2023 рік | УКБ ЮМР | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 4 | Поводження з відходами виробництва та споживання | Придбання установок, обладнання для збору та складування ТПВ для КП «Екосервіс», (сміттєприймальні контейнери, урни, тощо) | 2021 рік | УЖКГ ЮМРКП «Екосервіс» | 45,0 | 39,0 | 86,7 | Придбано контейнерів: - об’ємом 1,1м3 – 3 од.;- об’ємом 240л – 6 од. |
| 2022 рік | 43,0 | 41,1 | 95,6 | Придбано: - контейнерів об’ємом 1,1м3 – 3 од.;- контейнерів об’ємом 240л – 4 од. |
| 2023 рік | 353,5 | 69,5 | 19,7 | Придбано контейнерів: - об’ємом 1,1м3 – 5 од.;- об’ємом 240л – 5 од. |
| 5 | Придбання установок, обладнання для збору та складування ТПВ для КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ», (сміттєприймальні контейнери, урни, тощо) | 2021 рік | УЖКГ ЮМР,КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 350,0 | 223,5 | 63,9 | Придбано контейнерів: - об’ємом 1,1м3 – 35 од.; |
| 2023 рік | 72,6 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 6 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Южненської міської територіальної громади | 2021 рік | УАМ ЮМР | 554,0 | 449,8 | 81,2 | Проведено роботи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ з загальним об’ємом 1807м3 |
| 2023 рік | 2 888,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 7 | Розроблення Схеми санітарної очистки для сіл Сичавка та Кошари Одеського району Одеської області, у тому числі розрахунки норм надання послуг з вивезення побутових відходів та визначення морфологічного складу побутових відходів | 2023 рік | УАМ ЮМР | 195,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 8 | Розроблення Схеми санітарної очистки для селища Нові Біляри, сіл Григорівка та Булдинка Одеського району Одеської області, у тому числі розрахунки норм надання послуг з вивезення побутових відходів та визначення морфологічного складу побутових відходів | 2023 рік | УАМ ЮМР | 195,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 9 | Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання для КЗ «Ліцей № 4 імені В’ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 2023 рік | УО ЮМР | 14,2 | 14,2 | 100,0 | Проведено екологічне збирання, перевезення та утилізацію відпрацьованих побутових ламп розжарювання у кількості 645 од. |
| 10 | Озеленення території громади (роботи з ремонту та утримання об'єктів зеленого господарства) | Озеленення території Южненської міської територіальної громади: | 2021 рік | УЖКГ ЮМР,КП «Екосервіс» | 342,5 | 232,5 | 67,9 | Придбано зелених насаджень:- багаторічних–257 од.;- однолітні –5300 од. |
| 2022 рік | 196,5 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 2023 рік | 418,5 | 110,2 | 26,3 | Придбано однолітніх зелених насаджень у кількості 1827 од. |
| 11 | Озеленення території Южненської міської територіальної громади  | 2022 рік | УЖКГ ЮМР,КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 126,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 2023 рік | 174,2 | 34,7 | 19,9 | Придбано однолітніх зелених насаджень у кількості 655 од. |
| 12 | Озеленення територій закладів освіти Южненської міської територіальної громади  | 2022 рік | УО ЮМР | 236,1 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 2023 рік | 322,1 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 13 | Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування | Придбання та встановлення інформаційних щитів на територіях громади з метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 2022 рік | УЖКГ ЮМР,КП «Екосервіс» | 13,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 2023 рік | 39,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 14 | Придбання та встановлення інформаційних щитів на територіях громади з метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 2022 рік | УЖКГ ЮМР,КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 32,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 2023 рік | 39,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 15 | Розробка Звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) Стратегії сталого розвитку Южненської міської територіальної громади на період до 2027 року | 2023 рік | УЕ ЮМР | 250,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| Всього за 2021 рік: | 1 734,5 | 944,8 | 54,5 |  |
| Всього за 2022 рік: | 646,6 | 41,1 | 6,4 |  |
| Всього за 2023 рік: | 36 086,1 | 228,6 | 0,6 |  |
| **Разом:** | **38 467,2** | **1 214,5** | **3,2** |  |

**Оцінка ефективності виконання Програми**

Враховуючи воєнний стан в Україні, реалізувати в повній мірі всі передбачені Програмою заходи, які були сформовані відповідно до основних потреб у сфері охорони навколишнього природного середовища, не вдалося у зв’язку з недостатнім рівнем бюджетного фінансування.

Відсоток виконання заходів за весь період дії Програми складає 3%, ефективність Програми знижується з високого рівня до низького.

Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ

**Сергій ОРИШАКА**

Виконавець: Юлія ЩЕРБАКОВА