**ОБГРУНТУВАННЯ**

**до проєкту рішення «Про затвердження звіту про результати виконання** **«Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки»**

**за 1 півріччя 2024 року»**

На виконання рішення Южненської міської ради від 29.03.2024 року № 1661-VIII «Про внесення змін та доповнень до Порядку розроблення, виконання, моніторингу місцевих програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Южненської міської ради від 14.12.2023 року № 1556-VIII підготовлений проєкт рішення «Про затвердження звіту про результати виконання «Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки» за 1 півріччя 2024 року».

Програма енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади (далі - Програма) розроблена управлінням житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області та розрахована на період виконання з 2021 по 2024роки, затверджена рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 20.08.2020 року № 1828-VIІ.

Останні зміни у 2024 році внесено рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області № 1690-VIII від 29.03.2024 року "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки", затвердженої рішенням сесії Южненської міської ради від 20.08.2020 року № 1828 –VII, шляхом викладення її у новій редакції".

Обсяг асигнувань, необхідних на реалізацію заходів Програми передбачено у сумі **49082,828** **тис.грн**, відповідно до кошторисних призначень доведено асигнування на 2024 рік у сумі **2478,809 тис.грн**, Загальний відсоток виконання Програми відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **5 %.**

Згідно помісячних обсягів асигнувань на І півріччя 2024 року на виконання заходів Програми доведено кошти у сумі **2478,809 тис. грн**, фактичне освоєння коштів становить **2460,071 тис.грн**.Відсоток виконання заходів Програми до річного обсягу, затвердженого бюджетом на 2024 рік складає **99%.**

Стан реалізації Програми у 2024 році за напрямами діяльності, відповідно до розробленого переліку заходів, строки виконання, виконавців та фактичне виконання Програми, з зазначенням причин невиконання, детально наведено у Звіті.

Відповідно виконання заходів, передбачених Програмою на І півріччя 2024 року становить **99%** від запланованих показників.

Заплановано та виконано захід розділу Бюджетної сфери.

**ІV. Бюджетна сфера :**

- на капітальний ремонт з утепленням покрівлі в частині нежитлової будівлі комунальної власності за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, пл. Перемоги, 1 у Програмі передбачено **3331,478 тис.грн**, кошторисним призначенням на 2024 рік виділено **2478,809 тис.грн**, фактично витрачено **2460,071 тис.грн**. Захід виконано у повному обсязі. Виконання заходу Програми в 2024 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **74 %** та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 2024 рік становить **99 %**.

Погіршення ситуації в економіці внаслідок військової агресії російської федерації проти України, введення в Україні особливого режиму воєнного стану (згідно листа Торгово-промислової палати України № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022р.), істотні зміни пріоритетних напрямків видатків відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", дефіцит бюджету для проведення робіт по усім заходам, які потребують невідкладної реалізації, призвело до низького рівня виконання Програми.

Заступник начальника управління -

начальник ФЕВ УЖКГ ЮМР Віра ОСАДЧУК