**Пояснювальна записка**

**до звіту про результати виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади**

**на 2020 – 2024 роки», за 1 півріччя 2024 року**

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади (далі - Програма) розроблена управлінням житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області та розрахована на період виконання з 2020 по 2024 роки, затверджена рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 25.07.2019 року № 1438-VIІ (зі змінами).

Останні зміни у 2024р. внесені рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області № 1743-VIII від 07.06.2024 року "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки", затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції".

В 2024 році на реалізацію заходів Програми передбачено коштів у сумі **630280,423 тис.грн**, з яких згідно з рішенням сесії Южненської міської ради "Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами) відповідно до кошторисних призначень доведено асигнування на 2024 рік у сумі **87143,802 тис.грн**, що становить **14%** від необхідного для реалізації всіх запланованих заходів на рік.

Згідно затверджених помісячних обсягів асигнувань на І півріччя 2024 року на виконання заходів Програми доведені кошти в сумі **42008,875 тис. грн**, фактичне освоєння коштів становить **21198,784 тис. грн**, тобто **51%** від доведених лімітів.Відсоток виконання заходів Програми до річного обсягу, затвердженого бюджетом на 2024 рік складає **25%.**

Заплановано та виконано заходи розділів Водопровідно-каналізаційного господарства, Теплового господарства, Благоустрою, Зовнішнього освітлення, Об'єктів соціальної інфраструктури та дорожнього господарства.

**1. Водопровідно-каналізаційне господарство.**

Фінансування заходів Програми на водопровідно-каналізаційне господарство здійснюється спільно, об’єднуючи кошти міського та державного бюджетів в межах наявних фінансових ресурсів.

Обсяг видатків на виконання заходів розділу водопровідно-каналізаційного господарства передбачений Програмою становить **339 388,169** тис. грн у т.ч. державний бюджет – 245573,03 тис. грн, місцевий бюджет – 93815,139 тис. грн.

З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік виділено коштів у сумі **8560,491** тис.грн, планові асигнування на 1 півріччя 2024 року – **7983,495 тис.грн,** фактично профінансовано за 1 півріччя 2024 року **2117,100 тис.грн**. Виконання заходів Програми на водопровідно-каналізаційне господарство в 1 півріччі 2024 року відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **1%** та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 1 півріччя 2024 року становить **27%**.

Фінансування з державного бюджету, заплановане в Програмі на 2024 рік **,** становить **72%** від загального обсягу асигнувань на виконання заходів розділу**.** Але заплановане співфінансування не було реалізоване, що обумовлює низький поточний процент виконання Програми.

**2. Теплове господарство.**

Обсяг видатків на виконання заходів теплового господарства передбачений Програмою становить **66 158,791** **тис.грн**. З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік виділено коштів у сумі **12180,612 тис.грн**, ліміти на 1 півріччя 2024 року затверджені в сумі **8561,471 тис.грн**. Фактично профінансовано за 1 півріччя 2024 року 0,00 тис.грн.

Відсоток виконання заходів Програми по розділу теплове господарство до запланованого обсягу та затвердженого обсягу видатків на 1 півріччя 2024 року складає **0%.**

Враховуючи встановлені законодавством терміни оформлення проектних робіт, капітального ремонту, договірної документації та проведення процедури закупівель, які передбачають підготовчий період від 2-х місяців і більше, залежно від класу складності та об’ємів робіт, виконання ряду заходів було розпочато в І півріччі 2024 року та потребує продовження у ІІ півріччі 2024 року.

**3. Санітарна очистка і благоустрій.**

Обсяг видатків на виконання заходів санітарної очистки і благоустрою передбачений Програмою становить **65958,359** **тис.грн**. З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік виділено коштів у сумі **38703,250** **тис.грн**, ліміти на 1 півріччя 2024 року склали **19938,203** **тис.грн**, фактично профінансовано за 1 півріччя 2024 року **14238,669** **тис.грн**.

Виконання заходів санітарної очистки і благоустрою Програми в 1 півріччі 2024 року відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **22%** та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 1 півріччя 2024 року становить **71%**.

**4. Зовнішнє освітлення.**

Обсяг видатків на виконання заходів зовнішнього освітлення передбачений Програмою становить **22 948,752** **тис.грн**.

З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік виділено коштів у сумі **4067,027** **тис.грн**, ліміти на 1 півріччя 2024 року склали **2563,00 тис.грн**, фактично профінансовано за 1 півріччя 2024 року – **2150,172 тис.грн**.

Виконання заходів зовнішнього освітлення в 1 півріччі 2024 року відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **9%** та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 1 півріччя 2024 року становить **84%**.

**5. Дорожнє господарство.**

Обсяг видатків на виконання заходів дорожнього господарства передбачений Програмою становить **121911,366** **тис. грн**. З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік виділено коштів у сумі **20574,157 тис.грн**, ліміти на 1 півріччя 2024 року – **1701,672 тис.грн**, фактично профінансовано за 1 півріччя 2024 року – **1530,079 тис.грн**.

Виконання заходів по даному розділу Програми в 1 півріччі 2024 року відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **1%** та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 1 півріччя 2024 року становить **90%**.

**7.** **Об'єкти соціальної інфраструктури**.

Обсяг видатків на виконання заходів з забезпечення об'єктів соціальної інфраструктури передбачений Програмою становить **13576,922** тис.грн. З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік виділено коштів у сумі **3058,265 тис.грн**, ліміти на 1 півріччя 2024 року – **1261,034 тис.грн**, фактично профінансовано за 1 півріччя 2024 року **1162,764 тис.грн**.

Виконання заходів по даному розділу Програми в 1 півріччі 2024 року відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **9%** та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 1 півріччя 2024 року становить **92** **%**.

Стан реалізації Програми у 2024 році за напрямами діяльності, відповідно до розробленого переліку заходів, строки виконання, ресурсне забезпечення та фактичне виконання Програми, з зазначенням причин невиконання, детально наведено у Звіті.

Погіршення ситуації в економіці внаслідок військової агресії російської федерації проти України, введення в Україні особливого режиму воєнного стану (згідно листа Торгово-промислової палати України № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022р.), істотні зміни пріоритетних напрямків видатків відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", дефіцит бюджету для проведення робіт по усім заходам, які потребують невідкладної реалізації, призвело до низького рівня виконання Програми.

Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ