**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**про результати виконання Програми розвитку інфраструктури**

 **Южненської міської територіальної громади Одеського району**

**Одеської області на 2020-2024 роки,**

 **за І півріччя 2024 року**

Програма розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади (далі - Програма) розроблена управлінням капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області та розрахована на період виконання з 2020 по 2024р.р., затверджена рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 19.09.2019 року № 1529-VIІ.

Останні зміни у 2024р. внесено згідно з рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області №1736-VIII від 06.06.2024 року "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2024 роки", затвердженої рішенням Южненської міської ради від 19.09.2019 року № 1529-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції ".

Програма **розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області** визначає пріоритети розвитку виробничої, соціальної інфраструктури, діяльності по будівництву, капітальному ремонту та реконструкції об’єктів освіти, охорони здоров’я, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, спрямованих на цю мету.

- Завдяки новаторському підходу в Програмі окреслено комплекс наявних, пріоритетних цілей та завдань, які необхідно вирішити на територіальному рівні протягом найближчих років, а саме:

- Враховуючи ситуацію, яка утворилась в наслідок військової агресії російської федерації проти України та введення в Україні особливого режиму воєнного стану невідкладної актуальності набули заходи, щодо облаштування найпростіших тимчасових укриттів, для забезпечення захисту мешканців міста, зокрема учнів та дітей дошкільного віку.

- Заклади соціально-культурної сфери, що перебувають у комунальній власності громади, потребують капітального ремонту і реконструкції. Деякі навчальні заклади громади, які розташовані за межами м. Южне знаходяться в аварійному стані.

- Протягом останніх років одним з першочергових завдань вважається розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, в тому числі громадян з обмеженими фізичними можливостями, які гостро потребують створення належних умов існування та відповідних закладів реабілітації.

- Також важливе значення приділяється забезпеченню потреб населення в галузі охорони здоров'я та наданні медико-санітарної допомоги на відповідному рівні, створенню належних умов перебування хворих в лікарських закладах міста, роботи лікарського складу.

Фінансування заходів Програми здійснюється спільно, об’єднуючи кошти обласного, міського та державного бюджетів в межах наявних фінансових ресурсів.

Обсяг асигнувань, необхідних для фінансування Програми на 2024 рік, передбачено у сумі 335 000,466 тис. грн., з яких згідно рішення сесії ЮМР «Про міський бюджет м. Южного на 2024 рік зі змінами», відповідно до кошторисних призначень доведено асигнування на 2024 рік у сумі 35 018,894 тис. грн., що становить 1**0%** від необхідного для реалізації всіх запланованих заходів на рік.

Необхідно наголосити, що передбачене в Програмі фінансування з державного бюджету, заплановане на 2024 рік на загальну суму **224 637,797 тис. грн.,** становить **70%** від загального обсягу асигнувань**.** Але заплановане співфінансування не було реалізоване, що обумовлює низький поточний процент виконання Програми.

В свою чергу, згідно помісячних обсягів асигнувань на І півріччя 2024 року управлінню на виконання заходів Програми доведено кошти у сумі **8 940,394 тис. грн**., фактичне освоєння коштів становить **2 379,445 тис. грн.**, тобто **27%** від доведених лімітів.Відсоток виконання заходів Програми до річного обсягу, затвердженого бюджетом на 2024 рік складає **7%.**

Стан реалізації Програми у 2024 році за напрямами діяльності, відповідно до розробленого переліку заходів, строки виконання, виконавців, ресурсне забезпечення та фактичне виконання Програми, з зазначенням причин невиконання, детально наведено у Звіті.

Підсумовуючи все вищенаведене необхідно зауважити, що виконання заходів, передбачених Програмою на І півріччя 2024 року становить **27%** від запланованих показників. Критичне становище економіки, в якому вона опинилась в наслідок військової агресії російської федерації проти України, введення в Україні особливого режиму воєнного стану (форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) згідно листа Торгово-промислової палати України № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022), істотні зміни пріоритетних напрямків видатків, наведені у  постанові Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», погіршення ситуації в здійсненні будівельної діяльності, відсутністю у міському бюджеті достатніх коштів для проведення робіт по усім заходам, які потребують невідкладної реалізації, все це спричинило низький рівень виконання Програми.

Враховуючи встановлені законодавством терміни оформлення проектно-кошторисної, експертної, договірної документації та проведення процедури закупівель, які передбачають підготовчий період від 2-х місяців і більше, залежно від класу складності та об’ємів робіт, виконання ряду заходів було розпочато в І півріччі та потребує продовження у ІІ півріччі 2024р.

Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ