**Пояснювальна записка**

**до звіту про результати виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки» за 2024 рік**

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади (далі - Програма) розроблена управлінням житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області та розрахована на період виконання з 2020 по 2024 роки, затверджена рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 25.07.2019 року № 1438-VIІ з метою ефективного функціонування підприємств житлово-комунальної сфери та підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.

Останні зміни у 2024р. внесені рішенням Південнівської міської ради Одеського району Одеської області № 1976-VIII від 13.12.2024 року "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки", затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції".

Фінансування заходів Програми у 2024 році здійснювалося за рахунок коштів місцевого, обласного та державного бюджетів.

Головними розпорядниками коштів на виконання заходів Програми у 2024 році були управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради, управління капітального будівництва Южненської міської ради, Фонд комунального майна Южненської міської ради.

В 2024 році на реалізацію заходів Програми передбачено коштів у сумі **627 149,633 тис. грн**, з яких згідно з рішенням сесії Южненської міської ради "Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами) відповідно до кошторисних призначень доведено асигнування на 2024 рік у сумі **147 483,819 тис. грн**, що становить **16%** від необхідного для реалізації всіх запланованих заходів на рік.

 Фактичне освоєння коштів становить **98 266,150 тис. грн**, тобто **67%** від доведених лімітів.

Заплановано та виконано заходи розділів Водопровідно-каналізаційного господарства, Теплового господарства, Благоустрою, Зовнішнього освітлення, Об'єктів соціальної інфраструктури та дорожнього господарства.

**1. Водопровідно-каналізаційне господарство**

Фінансування заходів Програми на водопровідно-каналізаційне господарство здійснюється спільно, об’єднуючи кошти міського та державного бюджетів в межах наявних фінансових ресурсів.

 Обсяг видатків на виконання заходів розділу водопровідно-каналізаційного господарства передбачений Програмою становить **340 229,158** **тис. грн** у т.ч. державний бюджет – 245573,03 тис. грн, місцевий бюджет – 94656,128 тис. грн.

 З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік виділено коштів у сумі **31 254,947** **тис. грн**, фактично профінансовано за 2024 рік **7468,30 тис.грн**. Виконання заходів Програми на водопровідно-каналізаційне господарство в 2024 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **2%** та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 2024 рік становить **24%**.

 Фінансування з державного бюджету, заплановане в Програмі на 2024 рік **,** становить **72%** від загального обсягу асигнувань на виконання заходів розділу**.** Але заплановане співфінансування не було реалізоване, що обумовлює низький поточний процент виконання Програми.

**2. Теплове господарство**

Обсяг видатків на виконання заходів теплового господарства передбачений Програмою становить **82 039,205** **тис. грн**. З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік виділено коштів у сумі **29 892,316 тис. грн**, з обласного бюджету **10 000,00 тис. грн.** Фактично профінансовано за 2024 рік **25 172,106 тис. грн** у т.ч.: з місцевого бюджету 23170,083 тис. грн та з обласного бюджету 2 002,024 тис. грн.

Виконання заходів Програми на теплове господарство в 2024 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **31%** та відносно до затверджених видатків місцевого та обласного бюджетів на 2024 рік становить **63%**.

Фінансування з обласного бюджету, заплановане в Програмі на 2024 рікстановить **8%** від загального обсягу асигнувань на виконання заходів розділу**.** Заплановане співфінансування було реалізоване на **25%** , що обумовлює низький поточний процент виконання Програми.

Враховуючи встановлені законодавством терміни оформлення проєктних робіт, капітального ремонту, договірної документації та проведення процедури закупівель, які передбачають підготовчий період від 2-х місяців і більше, залежно від класу складності та об’ємів робіт, виконання ряду заходів було розпочато в 2024 році та потребує продовження у 2025 році.

**3. Санітарна очистка і благоустрій**

Обсяг видатків на виконання заходів санітарної очистки і благоустрою передбачений Програмою становить **75 335,715** **тис. грн**. З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік виділено коштів у сумі **48 288,620** **тис. грн**, фактично профінансовано за 2024 рік **43 920,323** **тис. грн**.

 Виконання заходів санітарної очистки і благоустрою Програми у 2024 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **58%** та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 2024 рік становить **91%**.

**4. Зовнішнє освітлення**

Обсяг видатків на виконання заходів зовнішнього освітлення передбачений Програмою становить **22 948,752** **тис. грн**.

З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік виділено коштів у сумі **10 562,513** **тис. грн**, фактично профінансовано за 2024 рік – **9 590,999 тис. грн**.

 Виконання заходів зовнішнього освітлення в 2024 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **42%** та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 2024 рік становить **91%**.

**5. Дорожнє господарство**

Обсяг видатків на виконання заходів дорожнього господарства передбачений Програмою становить **95 465,103** **тис. грн**. З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік виділено коштів у сумі **13 260,444 тис. грн**, фактично профінансовано за 2024 рік – **8 316,976 тис. грн**.

Виконання заходів по даному розділу Програми в 2024 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **9%** та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 2024 рік становить **63%**.

**6. Міський транспорт**

Обсяг видатків на виконання заходів дорожнього господарства передбачений Програмою становить **338,064** **тис. грн**. З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік не виділялись.

Виконання заходів по даному розділу Програми в 2024 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **0%**

**7.** **Об'єкти соціальної інфраструктури**

Обсяг видатків на виконання заходів з забезпечення об'єктів соціальної інфраструктури передбачений Програмою становить **10 793,636** **тис. грн**. З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік виділено коштів у сумі **4 224,979 тис. грн**, фактично профінансовано за 2024 рік **3 797,366 тис. грн**.

Виконання заходів по даному розділу Програми в 2024 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **35%** та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 2024 рік становить **90** **%**.

Стан реалізації Програми у 2024 році за напрямами діяльності, відповідно до розробленого переліку заходів, строки виконання, ресурсне забезпечення та фактичне виконання Програми, з зазначенням причин невиконання, детально наведено у Звіті.

Погіршення ситуації в економіці внаслідок військової агресії російської федерації проти України, введення в Україні особливого режиму воєнного стану (згідно листа Торгово-промислової палати України № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022р.), істотні зміни пріоритетних напрямків видатків відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", дефіцит бюджету для проведення робіт по усім заходам, які потребують невідкладної реалізації, призвело до низького рівня виконання Програми.

**Секретар Південнівської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ**

Заступник начальника управління –

начальник ФЕВ УЖКГ ЮМР Віра ОСАДЧУК