Додаток

до проєкту рішення

Південнівської міської ради від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_2025 року

№\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**«Програми надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади - учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 2022-2025 роки»**

**за 2024 рік**

«Програма надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади - учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 2022-2025 роки» затверджена рішенням сесії Южненської міської ради від 21.10.2021 року № 706–VIII.

На підставі заяв ОСББ, рішенням сесії Южненської міської ради від 01.12.2022 року № 1134–VIII було затверджено на 2023 рік заходи «Програми надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади - учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 2022-2025 роки».

Рішенням сесії Южненської міської ради від 18.05.2023 року № 1391–VIII було внесено зміни та доповнення до «Програми надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади - учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 2022-2025 роки». Згідно внесених змін фінансування з місцевого бюджету можливо здійснювати паралельно з Фондом енергоефективності, за умови вже наявного фінансування не менше 25% Гранту за програмою «Енергодім».

Фінансування Програми в 2024 році за рахунок коштів місцевого бюджету не здійснювалося, оскільки до УЖКГ ЮМР не надходили заяви від ОСББ для участі у Програмі та внесення до заходів Програми на 2024 рік.

Відповідальні виконавці Програми: Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради, Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Строк реалізації Програми: 2022-2025 роки.

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін вико-нання | Вико-навці | Річний обсяг фінансу-вання, передбаче-ний Програмою тис. грн | Річний обсяг фінансу-вання, затвердже-ний бюджетом тис. грн | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис. грн | % виконання заходу від обсягів, передба-чених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затвер-джених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1 | Надання консультативно-інформаційної допомоги з питань участі ОСББ у програмі «Енергодім» | Надання консультацій ОСББ стосовно участі у програмі «Енергодім» | 2024 | УЖКГ ЮМР | - | - | - | - | - | ОСББ поінформовані  щодо участі у програмі «Енергодім» |
| Організація  семінарів, тренінгів, курсів тощо, щодо участі у програмі «Енергодім» | 2024 | УЖКГ ЮМР | - | - | - | - | - | Голови правління ОСББ отримали інформацію щодо умов участі у програмі «Енергодім» |
| 2 | Сприяння в оформленні фінансової та іншої документації для отримання коштів з місцевого бюджету згідно встановлених критеріїв | Надання консультацій  ОСББ щодо оформлення заявок на надання фінансової підтримки з місцевого бюджету для впровадження  енергоефективних заходів ОСББ – учасникам Програми «Енергодім» | 2024 | УЖКГ ЮМР | - | - | - | - | - | Голов правління ОСББ проінформовано щодо реалізації  підготовлених проєктів на прикладі ОСББ «Мирний», -26» |
| 3 | Надання часткового відшкодування вартості здійснених заходів з енерго-ефективності | Капітальні ремонтні роботи залежно від обраного пакету:  - Пакет «А» (Легкий) (перш за все модернізація інженерних систем будинку);  - Пакет «Б» (Комплексний)  (всі заходи Пакета «А» (якщо вони не були впроваджені раніше) та теплоізоляція огороджувальних конструкцій (стін, даху, горища, підвалу). | 2024 | ОСББ | 50 000:  у тому числі:  5 000 -місцевий бюджет, 20 000 -кошти ОСББ, 25 000 -державний бюджет  (грант за програмою «Енергодім») | 0 | 0 | 0 | 0 | ОСББ заяв для участі у Програмі не подавали, відповідно бюджетних асигнувань на 2024 рік не виділялось |
| Всього: | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |

Заступник начальника управління –

начальник ФЕВ УЖКГ ЮМР Віра ОСАДЧУК

**Пояснювальна записка**

**до звіту про результати виконання «Програми надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади - учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 2022-2025 роки» за 2024 рік**

Програма надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади - учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» (далі - Програма), яка розроблена управлінням житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області та розрахована на період виконання з 2022 по 2025 роки, затверджена рішенням сесії Южненської міської ради від 21.10.2021 року № 706–VIII.

Рішенням сесії Южненської міської ради від 18.05.2023 року № 1391–VIII було внесені зміни та доповнення до Програми надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади - учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 2022-2025 роки. Згідно внесених змін фінансування з місцевого бюджету можливо здійснювати паралельно з Фондом енергоефективності, за умови вже наявного фінансування не менше 25% Гранту за програмою «Енергодім».

Прогнозні обсяги фінансування Програми на 2024 рік складають 50 000,0 тис. грн, з яких місцевий бюджет – 5 000,0 тис. грн, кошти ОСББ – 20 000,0 тис. грн, державний бюджет (Грант за програмою «Енергодім») - 25 000,0 тис. грн.

Відповідно до умов Програми надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади – учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 2022-2025 роки заходи Програми формуються на основі поданих заяв ОСББ та затверджуються рішенням сесії Южненської міської ради.

За 2024 рік до УЖКГ ЮМР не надходили заяви від ОСББ для участі у Програмі та внесення до заходів Програми на 2024 рік, відповідно бюджетні асигнування у 2024 році не виділялись.

Заступник начальника управління –

начальник ФЕВ УЖКГ ЮМР Віра ОСАДЧУК