Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 04.03.2025 № 2123

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання Програми**

**енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки», затвердженої рішенням Южненської міської ради Одеської області**

**від 20.08.2020 року № 1828-VIІ зі змінами,**

**за 2021 – 2024 роки**

**1. Основні дані**

Програма енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади (далі - Програма) розроблена управлінням житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області та розрахована на період виконання з 2021 по 2024р.р., затверджена рішенням Южненської міської ради Одеської області 20.08.2020 року № 1828-VIІ.

Останні зміни у 2024 році внесено згідно з рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області № 1853-VIІI від 29.08.2024 року "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки", затвердженої рішенням Южненської міської ради від 20.08.2020 року № 1828-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції ".

Строк реалізації Програми 2021-2024 роки. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області та управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області

**2. Мета Програми та результати її досягнення**

Програма **енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області** в умовах існуючого стану та проблем паливо-енергетичної галузі держави визначає пріоритети вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів усіма галузями суспільного господарства, запровадження механізмів ефективного зменшення енергоємності, розширення обсягів використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проєктів.

У житлово-комунальному господарстві Южненської міської територіальної громади існують певні проблеми, які ускладнюють здійснення енергозберігаючих заходів, впливають на терміни впровадження енергоефективних технологій та потребують негайного вирішення, а саме: висока енергоємність обладнання, щорічне збільшення обсягів капітальних та поточних ремонтів по мірі старіння основних фондів, відсутність достатнього обсягу коштів на впровадження енергозберігаючих технологій, заміни обладнання на менш енергоємне, відсутність технічної можливості впровадження деяких заходів з використанням альтернативних видів палива.

Метою Програми є підвищення рівня ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та води, розвитку виробництва енергоносіїв, отриманих з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади шляхом реалізації заходів, направлених на скорочення споживання природного газу, зменшення енергоємності надання послуг, скорочення втрат води та теплової енергії, зменшення видатків, направлених на оплату за спожиті енергоресурси та воду, оптимізацію структури енергетичного балансу міста.

Пріоритетним заходом дії Програми є виконання конкретних заходів по впровадженню енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади, перелік яких наведений у додатку до Програми, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації державної політики у сфері енергозбереження, вдосконалення системи енергоменеджменту, спрямованої на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та комунальній сферах, зниження енергоємності виробництва тепла, надання послуг з водопостачання та водовідведення, застосування нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження будівель соціальної сфери, здійснення заходів з популяризації серед широких верств населення ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів для формування у мешканців світогляду, орієнтованого на енергозбереження.

**3. Фінансування**

Фінансування заходів Програми здійснюється з міського бюджету в межах наявних фінансових ресурсів.

Обсяг асигнувань, необхідних для фінансування Програми впродовж 2021 - 2024 років, було передбачено у сумі **68 384,400 тис. грн**, з яких було виділено коштів, відповідно до кошторисних призначень згідно рішень сесії ЮМР про міський бюджет м. Южного на відповідний період у сумі **15 737,438 тис. грн.**, що становить тільки **21** **%** від необхідного для реалізації всіх запланованих заходів. В свою чергу, фактичне освоєння коштів становить **14612,217 тис. грн**, тобто **93%** від доведених лімітів.

Заплановано та виконано заходи розділів Теплового господарства, Водопостачання та водовідведення, Мереж зовнішнього освітлення, Бюджетної сфери.

**І. Теплове господарство**

Обсяг видатків на виконання заходів теплового господарства передбачений Програмою становить **250,000** **тис. грн**. Кошти з бюджету Южненської міської територіальної громади на виконання заходу розділу не виділялись. Відповідно виконання заходів Програми на теплове господарство за період 2021 -2024 роки відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та до затверджених видатків місцевого становить **0%**.

**ІІ. Водопостачання та водовідведення**

Обсяг видатків на виконання заходів з водопостачання та водовідведення передбачений Програмою становить **564,014 тис. грн**, виділено коштів з місцевого бюджету 564,014 тис. грн, фактично освоєно 564,014 тис. грн.Виконання заходу Програми за період відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **100 %** та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету становить **100 %**.

**ІІІ. Мережі зовнішнього освітлення**

Обсяг видатків на виконання заходів мереж зовнішнього освітлення передбачений Програмою становить **3497,043 тис. грн**, виділено коштів з місцевого бюджету 1454,100 тис. грн, фактично освоєно 1454,100 тис. грн. Виконання заходу Програми за період відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **42 %** та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету становить **100 %**.

**ІV. Бюджетна сфера**

Обсяг видатків на виконання заходів бюджетної сфери, передбачений Програмою становить **64 073,343 тис. грн**, виділено коштів з місцевого бюджету 13719,324 тис. грн, фактично освоєно 12594,603 тис. грн. Виконання заходу Програми за період відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **20 %** та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету становить **92 %**.

**4. Виконання заходів Програми.**

Виконання завдань і заходів Програми за період 2021-2024 р.р., строки виконання, виконавці, ресурсне забезпечення та фактичне виконання Програми, зі зазначенням причин невиконання, детально наведено у додатку 1 до Звіту.

**5. Оцінка ефективності виконання Програми.**

Підсумовуючи вищенаведене необхідно зауважити, що виконання заходів, передбачених Програмою на період з 2021 по 2024 роки становить **22%** від запланованих показників. Низький рівень виконання програми спричинило складне становище економіки, в якому вона опинилась внаслідок військової агресії російської федерації проти України, що стало підставою введення в Україні особливого режиму воєнного стану (форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) згідно з листом Торгово-промислової палати України № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022), істотними змінами пріоритетних напрямків видатків, відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». Повномасштабне вторгнення рф на територію України кардинально змінило умови функціонування економіки, погіршилась ситуація в здійсненні будівельної діяльності.

Також низьке виконання заходів програми обумовлене відсутністю у міському бюджеті достатніх коштів для проведення робіт по усім заходам, які потребують невідкладної реалізації та направлені на забезпечення безпеки, злагодженої роботи закладів освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери територіальної громади.