Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 04.03.2025 № 2151

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Комплексної цільової програми «Електронна громада» на 2024-2026 роки»**

**за 2024 рік**

Дата і номер рішення Південнівської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення Південнівської міської ради від 26.10.2023 року №1511-VIIІ (зі змінами- останні 29.03.2024 № 1716- VIIІ (в новій редакції)).

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Південнівської міської ради, Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

**Виконання заходів Програми**

**за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | %виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % Виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| 1 | Впровадження програмного комплексу для автоматизації процесів надання адміністративних послуг у ЦНАП | Забезпечення автоматизації процесів формування та ведення реєстру територіальної громади, збирання, захисту, зберігання, обліку, використання і поширення визначеної чинним законодавством України інформації про особу та про документи, до яких вносяться відомості. | 2024-2026 роки | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 100 | 100 | Оплата послуг |
| 2 | Сприяння оснащенню ЦНАПу комп’ютерним обладнанням для державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія | Забезпечення циклу для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та національного посвідчення водія у відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Південнівської міської ради. | 2024 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | 534,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Сприяння оснащенню ЦНАПу технічними засобами та створення комплексної системи захистуінформації для надання якісних адміністративних послуг | Забезпечення повного циклу прийому та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки через відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Південнівськоїміської ради. | 2024 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | 338,627 | 337,910 | 274,395 | 81,0 | 81,2 | Придбана шафа настінна в комплекті та наборі моніторингу – 15684,00 грн., проектування , монтаж, налаштування обладнання та організація каналу конфеденційного зв’язку у складі НСКЗ – 44352,00 грн., засіб криптографічного захисту інформації – 53364,00 грн., створення КСЗІ АС взаємодії робочих місць ЦНАП – 77800,00 грн., організація проведення первинної державної експертизи – 77130,00 грн., передавання даних та повідомлень – 6064,84 грн. |
|  | Всього |  |  |  | 945,027 | 409,910 | 346,395 | 36,7 | 84,5 |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО