Додаток 2 до Програми

**Результативні показники, що характеризують виконання Екологічної Програми заходів з**

**охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади**

**на 2024-2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заходи** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1. Нове будівництво мереж зливової каналізації з відновленням благоустрою біля будівлі за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Приморська, 19-Б | ***Показник затрат*** |  |  |  |  |
| Обсяг витрат, всього | грн. | 12 776 958 |  |  |
| з місцевого бюджету |  | 12 776 958 |  |  |
| ***Показники продукту*** |  |  |  |  |
| Протяжність зливової каналізації | п. м. | 183 |  |  |
| ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |
| Середня вартість одного погонного метра мережі зливової каналізації | грн./ п. м. | 69 819 |  |  |
| ***Показники якості*** |  |  |  |  |
| Рівень готовності об’єкту будівництва | % | 100 |  |  |
| 2. Придбання установок, обладнання для збору та складування побутових відходів для КП «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ», УЖКГ ПМР | ***Показник затрат*** |  | | | |
| Обсяг видатків на виконання заходів, у том числі: | грн. | 652 000 |  |  |
| Придбання контейнерів металевих , об’ємом 8 м³ |  | 652 000 |  |  |
| ***Показники продукту*** |  |  |  |  |
| Загальна кількість обладнання, що потребує придбання у тому числі: | од. |  |  |  |
| одного контейнера, об’ємом 8 м³ |  | 12 |  |  |
| ***Показники ефективності*** |  | | | |
| Середня вартість однієї одиниці обладнання, у тому числі: | грн. |  |  |  |
| одного контейнера, об’ємом 8 м³ |  | 54 333 |  |  |
| ***Показники якості*** |  |  |  |  |
| рівень забезпечення поліпшення екологічного стану за рахунок зменшення несанкціонованих звалищ | % | 100 |  |  |
| 3. Придбання установок, обладнання для збору та складування побутових відходів для КП «Екосервіс», УЖКГ ПМР | ***Показники затрат*** |  | | | |
| Обсяг видатків на виконання заходів, у тому числі: | грн. | 105 650 | 111 670 | 406 400 |
| придбання контейнерів пластикових, об’ємом 1,1 м³ |  | 90 375 | 95 525 | 200 000 |
| придбання сміттєвих контейнерів пластикових, об’ємом 240 л |  | 15 275 | 16 145 | 68 400 |
| придбання вуличних переносних урн металевих для сміття, об’ємом 36 л |  |  |  | 138 000 |
| ***Показники продукту*** |  | | | |
| Загальна кількість обладнання, що потребує придбання, у тому числі: | од. |  |  |  |
| кількість контейнерів, об’ємом 1,1 м³ |  | 5 | 5 | 10 |
| кількість контейнерів, об’ємом 240 л |  | 5 | 5 | 20 |
| кількість вуличних переносних урн, об’ємом 36 л |  |  |  | 72 |
| ***Показники ефективності*** |  | | | |
| Середня вартість однієї одиниці обладнання, у тому числі: | грн. |  |  |  |
| одного контейнера, об’ємом 1,1 м³ |  | 18 075 | 19 105 | 20 000 |
| одного контейнера, об’ємом 240 |  | 3 055 | 3 229 | 3 420 |
| однієї урни, об’ємом 36 л |  |  |  | 1 917 |
| ***Показники якості*** |  |  |  |  |
|  | рівень забезпечення поліпшення екологічного стану за рахунок зменшення несанкціонованих звалищ | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. Придбання установок, обладнання для збору та складування побутових відходів для закладів освіти Южненської міської територіальної громади, УО ПМР | ***Показники затрат*** |  | | | |
| Обсяг видатків на виконання заходів, у тому числі: | грн | 54 188 | 3 440 | 33 950 |
| придбання сміттєвих контейнерів пластикових, об’ємом 1100 л |  |  |  | 27 150 |
| придбання сміттєвих контейнерів сталевих оцинкованих, об’ємом 1100 л |  | 26 100 |  |  |
| придбання сміттєвих контейнерів, об’ємом 1,1 м³ |  | 15 500 |  |  |
| придбання сміттєвих контейнерів пластикових, об’ємом 120 л |  |  |  | 6 800 |
| придбання сміттєвих контейнерів для сегрегації, об’ємом 50 л |  | 3 600 |  |  |
| придбання вуличних переносних урн, об’ємом 27 л |  | 3 400 |  |  |
| придбання вуличних переносних урн, об’ємом 25 л |  |  | 3 440 |  |
| придбання вуличних переносних урн оцинкованих, об’ємом 19 л |  | 5 588 |  |  |
| ***Показники продукту*** |  | | | |
| Загальна кількість обладнання, що потребує придбання, у тому числі: | од. |  |  |  |
| придбання сміттєвих контейнерів пластикових, об’ємом 1100 л |  |  |  | 3 |
| придбання сміттєвих контейнерів сталевих оцинкованих, об’ємом 1100 л |  | 1 |  |  |
| придбання сміттєвих контейнерів, об’ємом 1,1 м³ |  | 1 |  |  |
| придбання сміттєвих контейнерів пластикових, об’ємом 120 л |  |  |  | 4 |
| придбання сміттєвих контейнерів для сегрегації, об’ємом 50 л |  | 6 |  |  |
| придбання вуличних переносних урн, об’ємом 27 л |  | 2 |  |  |
| придбання вуличних переносних урн, об’ємом 25 л |  |  | 2 |  |
| придбання вуличних переносних урн оцинкованих, об’ємом 19 л |  | 4 |  |  |
| ***Показники ефективності*** |  | | | |
| Середня вартість однієї одиниці обладнання, у тому числі: | грн. |  |  |  |
| придбання сміттєвих контейнерів пластикових, об’ємом 1100 л |  |  |  | 9 050 |
| придбання сміттєвих контейнерів сталевих оцинкованих, об’ємом 1100 л |  | 26 100 |  |  |
| придбання сміттєвих контейнерів, об’ємом 1,1 м³ |  | 15 500 |  |  |
| придбання сміттєвих контейнерів пластикових, об’ємом 120 л |  |  |  | 1 700 |
| придбання сміттєвих контейнерів для сегрегації, об’ємом 50 л |  | 600 |  |  |
| придбання вуличних переносних урн, об’ємом 27 л |  | 1 700 |  |  |
| придбання вуличних переносних урн, об’ємом 25 л |  |  | 1 720 |  |
| придбання вуличних переносних урн оцинкованих, об’ємом 19 л |  | 1 397 |  |  |
| ***Показники якості*** |  | | | |
| рівень забезпечення поліпшення екологічного стану за рахунок зменшення несанкціонованих звалищ | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.Очищення земель засмічених промисловими, побутовими та іншими відходами на території населених пунктів Южненської міської територіальної громади | ***Показники затрат*** |  |  |  |  |
| Обсяг видатків | грн. | 7 752 125 |  | 10 837 447 |
| Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території м. Південного |  | 349 812 |  | 2 258 000 |
| Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території с. Сичавка |  | 7 231 875 |  | 8 523 000 |
| Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території с. Нові Білярі |  | 170 438 |  | - |
| Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території с. Кошари |  |  |  | 56 447 |
| ***Показники продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість м3 відходів, що підлягає ліквідації м. Південного | м3 | 474 |  | 2 604,0 |
| Кількість м3 відходів, що підлягає ліквідації с. Сичавка |  | 9 642,5 |  | 9 565,63 |
| Кількість м3 відходів, що підлягає ліквідації с. Нові Білярі |  | 252,5 |  | - |
| Кількість м3 відходів, що підлягає ліквідації с. Кошари |  |  |  | 60,5 |
| ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |
| Середня вартість ліквідації 1 м3 відходів м. Південного | грн. | 738 |  | 867 |
| Середня вартість ліквідації 1 м3 відходів с. Сичавка |  | 750 |  | 891 |
| Середня вартість ліквідації 1 м3 відходів с. Нові Білярі |  | 675 |  | - |
| Середня вартість ліквідації 1 м3 відходів с. Кошари |  |  |  | 933 |
| ***Показники якості*** |  |  |  |  |
| рівень поліпшення екологічного та санітарного стану на територіях громади за рахунок ліквідації стихійних сміттєзвалищ | % | 100 |  | 100 |
| 6. Розроблення Схеми санітарної очистки для с. Сичавка і с. Кошари та с. Нові Білярі, с. Григорівка і с. Булдинка Одеського району Одеської області, у тому числі розрахунки норм надання послуг з вивезення побутових відходів та визначення морфологічного складу побутових відходів | ***Показники затрат*** |  |  |  |  |
| Обсяг видатків | грн. | 390 000 |  |  |
| Розроблення Схеми санітарної очистки для с. Сичавка і с. Кошари |  | 195 000 |  |  |
| Розроблення Схеми санітарної очистки для с. Нові Біляри, с. Григорівка і с. Булдинка |  | 195 000 |  |  |
| ***Показники продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість проєктної документації для с. Сичавка і с. Кошари | од. | 1 |  |  |
| Кількість проєктної документації для с. Нові Біляри, сіл Григорівка і Булдинка | од. | 1 |  |  |
| ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |
| Середня вартість одного проєкту для с. Сичавка і с. Кошари | грн. | 195 000 |  |  |
| Середня вартість одного проєкту для с. Нові Біляри, с. Григорівка і с. Булдинка | грн. | 195 000 |  |  |
| ***Показники якості*** |  |  |  |  |
| рівень забезпечення поліпшення екологічного стану на загальноміських територіях | % | 100 |  |  |
| 7. Озеленення території Южненської міської територіальної громади КП «Екосервіс», УЖКГ ПМР | ***Показники затрат*** |  | | | |
| Обсяг видатків на озеленення загальноміських територій міста, *у т.ч.*:   * *однолітні квіти* * *багаторічні насадження* | грн. | 509 650  180 000  329 650 | 305 200  305 200 |  |
| ***Показники продукту*** |  | | | |
| Кількість:   * *однолітніх квітів* * *багаторічних насаджень* | од. | 3 000  475 | 2 800 |  |
| ***Показники ефективності*** |  | | | |
| Середня сума витрат на:  *-1 одиницю однолітніх квітів*  *-1 од. багаторічних насаджень* | грн. | 60  694 | 109 |  |
|  | ***Показники якості*** |  |  |  |  |
|  | рівень забезпечення поліпшення екологічного стану на загальноміських територіях | % | 100 | 100 |  |
| 8. Озеленення території Южненської міської територіальної громади КП «УЗБЕРЕЖЖЯ», УЖКГ ПМР | ***Показники затрат*** |  | | | |
| Обсяг видатків на озеленення загальноміських територій міста, *у т.ч.*:   * *однолітні квіти* * *багаторічні насадження* | грн. | 280 180  121 100  159 080 | 344 330  128 020  216 310 |  |
| ***Показники продукту*** |  | | | |
| Кількість:   * *однолітніх квітів* * *багаторічних насаджень* | од. | 1 730  820 | 1 730  970 |  |
| ***Показники ефективності*** |  | | | |
| Середня сума витрат на:  *-1 одиницю однолітніх квітів*  *-1 од. багаторічних насаджень* | грн. | 70  194 | 74  223 |  |
| ***Показники якості*** |  | | | |
| рівень забезпечення поліпшення екологічного стану на територіях громади | % | 100 | 100 |  |
| 9. Озеленення територій закладів освіти Южненської міської територіальної громади, УО ПМР | ***Показники затрат*** |  | | | |
| Обсяг видатків на закупівлю посадкового матеріалу | грн. | 138 138 | 32 640 |  |
| Багаторічні зелені насадження |  | 138 138 | 32 640 |  |
| ***Показники продукту*** |  | | | |
| Багаторічні зелені насадження | од. | 506 | 128 |  |
| ***Показники ефективності*** |  | | | |
| Середня сума витрат на одну одиницю багаторічних насаджень | грн. | 273 | 255 |  |
| ***Показники якості*** |  | | | |
| рівень забезпечення поліпшення екологічного стану на територіях закладів освіти | % | 100 | 100 |  |
| 10. Придбання чорнозему для закладів освіти Южненської міської територіальної громади, УО ПМР | ***Показники затрат*** |  |  |  |  |
| Обсяг видатків на закупівлю чорнозему | грн. | 34 182 | 4 000 |  |
| Придбання чорнозему |  | 34 182 |  |  |
| ***Показники продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість чорнозему | т | 18 | 1 |  |
| ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |
| Середня сума витрат на закупівлю чорнозему | грн. | 1 899 | 4 000 |  |
| ***Показники якості*** |  |  |  |  |
| рівень забезпечення поліпшення екологічного стану на територіях закладів освіти | % | 100 | 100 |  |
| 11. Придбання обладнання для висадки вуличних квітів для закладів освіти Южненської міської територіальної громади, УО ПМР | ***Показники затрат*** |  |  |  |  |
| Обсяг видатків на виконання заходів, у тому числі: | грн. | 14 837 |  |  |
| придбання кашпо |  | 3 180 |  |  |
| придбання вазонів |  | 1 902 |  |  |
| придбання вуличних ваз |  | 2 175 |  |  |
| придбання квітників |  | 7 580 |  |  |
| ***Показники продукту*** |  |  |  |  |
| Загальна кількість обладнання, що потребує придбання, у тому числі: | од. |  |  |  |
| придбання кашпо |  | 6 |  |  |
| придбання вазонів |  | 6 |  |  |
| придбання вуличних ваз |  | 5 |  |  |
| придбання квітників |  | 2 |  |  |
| ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |
| Середня вартість однієї одиниці обладнання, у тому числі: | грн. |  |  |  |
| придбання кашпо |  | 530 |  |  |
| придбання вазонів |  | 317 |  |  |
| придбання вуличних ваз |  | 435 |  |  |
| придбання квітників |  | 3 790 |  |  |
| ***Показники якості*** |  |  |  |  |
| рівень забезпечення поліпшення екологічного стану на територіях закладів освіти | % | 100 |  |  |
| 12. Послуги з проведення інвентаризації і паспортизації зелених насаджень Южненської міської територіальної громади | ***Показники затрат*** |  |  |  |  |
| Обсяг видатків | грн. |  | 985 966 |  |
| м. Південне |  |  | 437 612 |  |
| с. Нові Білярі, с. Григорівка, с. Булдинка |  |  | 216 700 |  |
| с. Сичавка, с. Кошари |  |  | 331 654 |  |
| ***Показники продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість проєктної документації для м. Південне | од. |  | 1 |  |
| Кількість проєктної документації для с. Нові Білярі, с. Григорівка, с. Булдинка | од. |  | 1 |  |
| Кількість проєктної документації для с. Сичавка, с. Кошари | од. |  | 1 |  |
| ***Показники ефективності*** |  |  |  |  |
| Середня вартість одного проєкту: | грн. |  |  |  |
| м. Південне |  |  | 437 612 |  |
| с. Нові Білярі, с. Григорівка, с. Булдинка |  |  | 216 700 |  |
| с. Сичавка, с. Кошари |  |  | 331 654 |  |
| ***Показники якості*** |  |  |  |  |
| рівень забезпечення поліпшення екологічного стану на територіях закладів освіти | % |  | 100 |  |

**Начальник відділу екології Надія МІЧУДА**