Додаток 1 до Програми

**Завдання та заходи Екологічної Програми заходів з охорони навколишнього**

**природного середовища Южненської міської територіальної громади на 2024–2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Термін вико-нання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання** | **Орієнтовні обсяги фінансування по роках, грн** | | | | **Очікуваний результат** |
| **2024** | **2025** | **2026** | **Всього** |  |
| **Раціональне використання й поводження з відходами виробництва та споживання** | | | | | | | | | |
| 1. | Нове будівництво мереж зливової каналізації з відновленням благоустрою біля будівлі за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Приморська, 19-Б | 2024 | УКБ ПМР | Міський бюджет | 12 776 958 | - | - | 12 776 958 | Дозволяє запобігти забруднення навколишнього природного середовища та утримання кладовищ Южненської територіальної громади Одеського району Одеської області в належному санітарно- екологічному та протипожежному стані |
| 2. | Придбання установок, обладнання для збору та складування ПВ для КП «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ» | 2024 | УЖКГ ПМР,  КП «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ» | Міський бюджет | 652 000 | - | - | 652 000 |
| 3. | Придбання установок, обладнання для збору та складування ТПВ для КП «Екосервіс», (сміттєприймальні контейнери) | 2024-2026 | УЖКГ ПМР,  КП «Екосервіс» | Міський бюджет | 105 650 | 111 670 | 406 400 | 623 720 |
| 4. | Придбання установок, обладнання для збору та складування побутових відходів для закладів освіти Южненської міської територіальної громади, УО ЮМР | 2024-2026 | УО ПМР | Міський бюджет | 54 188 | 3 440 | 33 950 | 91 578 |
| 5. | Очищення земель засмічених промисловими, побутовими та іншими відходами на території населених пунктів Южненської міської територіальної громади | 2024-2026 | УАМ ЮМР | Міський бюджет | 7 752 125 | - | 10 837 447 | 18 592 125 | Дозволяє забезпечити рівень поліпшення санітарно-екологічного стану за рахунок зменшення несанкціонованих звалищ |
| 6. | Розроблення Схеми санітарної очистки для с. Сичавка і с. Кошари та с. Нові Біляри, с. Григорівка і с. Булдинка Одеського району Одеської області, у тому числі розрахунки норм надання послуг з вивезення побутових відходів та визначення морфологічного складу побутових відходів | 2024 | УАМ ЮМР | Міський бюджет | 390 000 | - | 0,0 | 390 000 | Охорона навколишнього природного середовища і здоров’я населення від негативного впливу побутових відходів |
| **Озеленення території громади (роботи з ремонту та утримання об'єктів зеленого господарства)** | | | | | | | | | |
| 7. | Озеленення території Южненської міської територіальної громади | 2024-2026 | УЖКГ ПМР,  КП «Екосервіс» | Міський бюджет | 509 650 | 305 200 | 0,0 | 814 850 | Належне утримування та раціональне використовування території, упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання та збільшення площі зелених насаджень що надає більш привабливий вигляд для громади |
| 8. | Озеленення території Южненської міської територіальної громади | 2024-2026 | УЖКГ ПМР,  КП «УЗБЕРЕЖЖЯ» | Міський бюджет | 280 180 | 344 330 | 0,0 | 624 510 |
| 9. | Озеленення територій закладів освіти Южненської міської територіальної громади | 2024-2026 | УО ПМР | Міський бюджет | 138 138 | 32 640 | 0,0 | 170 778 |
| 10. | Придбання чорнозему для закладів освіти Южненської міської територіальної громади, УО ПМР | 2024-2025 | УО ПМР | Міський бюджет | 34 182 | 4 000 | 0,0 | 38 182 | Утримування та раціональне використовування території, упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання |
| 11. | Придбання обладнання для висадки вуличних квітів для закладів освіти Южненської міської територіальної громади, УО ЮМР | 2024 | УО ПМР | Міський бюджет | 14 837 | - | 0,0 | 14 837 |
| 12. | Послуги з проведення інвентаризації і паспортизації зелених насаджень Южненської міської територіальної громади | 2025 | УАМ ЮМР | Міський бюджет | - | 985 966 | 0,0 | 985 966 | Дозволить одержувати достовірні данні щодо кількісних і якісних характеристик зелених насаджень, посилити відповідальність за збереження зелених насаджень балансоутримувачів, власників чи користувачів земельних ділянок |
|  | | | | | **22 707 908** | **1 787 246** | **11 277 797** | **35 772 951** |  |

**Начальник відділу екології Надія МІЧУДА**