ПРОТОКОЛ

засідання комісії з відбору заходів до «Програми капітального ремонту                                (модернізації, заміни) ліфтів в місті Південному Одеського району                                        Одеської області на 2024-2026 роки»

Дата проведення  09.10.2025 року

Місце проведення  зал для перемов (3-й поверх)

Початок засідання  12.00

Присутні :

Ігор ЧУГУННИКОВ –  секретар ПМР, голова комісії;

Наталя КОВАЛЬ       –  головний спеціаліст відділу житлово - комунального господарства          та енергозбереження УЖКГ ПМР, секретар комісії.

Члени комісії:

Віталій РОЗМЕРІЦА – голова постійної комісії з питань управління комунальною власністю, житлово-комунальним господарством, будівництва та транспорту ПМР;

Наталя ПІТУСЬ            –   голова фонду комунального майна ПМР;

Григорій ДЕНОВ           –   начальник юридичного відділу виконавчого комітету ПМР;

Дмитро ПРОХОРОВ     –  директор КП «УЗБЕРЕЖЖЯ»;

Марина ПАВЛЕНКО    –  т. в. о. начальника УЖКГ ПМР;

Віра ОСАДЧУК           – заступник начальника фінансово-економічного відділу УЖКГ  ПМР;

Ірина СЕРДЮКОВА      – головний спеціаліст відділу організації фінансування та виконання місцевого бюджету фінансового управління ПМР.

Всього: присутні 9 членів комісії.

Запрошені:

Сергій НАЗАРЕНКО – голова постійної комісії з питань бюджету, фінансово-економічної, інвестиційної політики та підприємництва;

Світлана ДІНУЛ - член постійної комісії з питань бюджету, фінансово-економічної, інвестиційної політики та підприємництва;

Тетяна СЕРГЄЄВА - член постійної комісії з питань управління комунальною власністю, житлово-комунальним господарством, будівництва та транспорту;

Оксана ДЕНИСЕНКО – генеральний директор КНП «ПМЛ».

Порядок денний:

1. Про внесення змін до заходів «Програми капітального ремонту                                (модернізації, заміни) ліфтів в місті Південному Одеського району                                        Одеської області на 2024-2026 роки» на 2026 рік.

Виступили:

Ігор ЧУГУННИКОВ розпочав засідання комісії та повідомив, що рішенням сесії  24.07.2025 року затвердили перелік у кількості 19 ліфтів, які включені до заходів «Програми капітального ремонту (модернізації, заміни) ліфтів в місті Південному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки» на 2026 рік за адресами:

- вул. Хіміків, 14, під'їзд 6;

- проспект Григорівського десанту, 22, під'їзд 1;

- проспект Григорівського десанту, 24, під'їзд 2;

- вул. Хіміків, 12, під'їзд 2;

- вул. Будівельників, 7;

- проспект Миру, 17А;

- проспект Миру, 15, під'їзд 1;

- вул. Хіміків, 18, під'їзд 8;

- проспект Григорівського десанту, 21 (пас.);

- проспект Григорівського десанту, 23, (пас.);

- вул. Т.Г. Шевченка, 7, під'їзд 6;

- вул. Хіміків, 14, під'їзд 7;

- вул. Т.Г. Шевченка, 5, під'їзд 4;

- вул. Хіміків, 4, під'їзд 4;

- проспект Миру, 26, під'їзд 4;

- вул. Хіміків, 20, під'їзд 1;

- проспект Григорівського десанту, 22, під'їзд 2.

- проспект Миру, 26, під'їзд 1;

- проспект Миру, 26, під'їзд 2.

Після затвердження заходів всі ОСББ подали пакети документів для підготовки бюджетного запиту з метою виділення коштів місцевого бюджету Южненської міської територіальної громади на проведення робіт. Документи перевірені та відповідають вимогам Програми.

Враховуючи, що кошти на виконання заходів можуть бути передбачені за наявності ресурсної забезпеченості видаткової частини місцевого бюджету, необхідно відібрати та сформувати перелік ліфтів, які будуть включені до переліку заходів Програми з урахуванням фінансової спроможності бюджету на 2026 рік та фактичного стану ліфтів.

Тетяна СЕРГЄЄВА попросила звернути увагу, що ліфт гуртожитку по вул. Будівельників, 7 потребує першочергового ремонту.

Віра ОСАДЧУК  підкреслила, що ліфт в будинку по проспекту Миру, 17А (колишній гуртожиток) знаходиться в найгіршому стані.

Марина ПАВЛЕНКО повідомила, що керівником організації, яка проводить обслуговування ліфтів міста, складено рейтинг фактичного стану ліфтів для першочерговості проведення капітального ремонту на 2026 рік та озвучила його пропозиції.

Віталій РОЗМЕРІЦА запитав, чи можливо залишити перелік ліфтів, які вже визначені пріоритетними на 2026 рік.

Ігор ЧУГУННИКОВ відповів, що на 2025 рік було затверджено заходи на 17 ліфтів, але через відсутність достатнього обсягу коштів у місцевому бюджеті для їх реалізації лише на 2 ліфта були виділені кошти з місцевого бюджету.

На 2026 рік така ж ситуація, тому необхідно визначити пріоритетність проведення ремонтів на 4-5 ліфтів.

Сергій НАЗАРЕНКО запропонував першочерговими поставити ліфти в гуртожитках, потім в найстарішому будинку міста по проспекту Григорівського десанту, 22, інші -залишити згідно раніше затвердженого переліку.

Марина ПАВЛЕНКО звернула увагу, що при підготовці бюджетних запитів ОСББ надалі уточнені зведені кошторисні розрахунки на проведення капітальних ремонтів (заміни) ліфтів на 2026 рік, тому в новий перелік заходів Програми також необхідно буде внести відкориговану вартість робіт.

Ігор ЧУГУННИКОВ повідомив, що також необхідно визначити питання внесення до заходів на 2026 рік заявки від КНП «ПМЛ» на продовження ремонту ліфту поліклініки та запропонував заслухати генерального директора Оксану ДЕНИСЕНКО.

Оксана ДЕНИСЕНКО пояснила, що при обстеженні ліфта проєктантами, виявлена   необхідність проведення додаткових робіт з демонтажу збудованих направляючих ліфту в існуючій ліфтовій шахті більшого розміру, придбання кабіни збільшеного об’єму та вантажопідйомності з метою забезпечення сучасних вимог до інклюзивності для осіб з інвалідністю.

В зв’язку з неможливістю закінчення робіт у 2025 році та необхідністю збільшення вартості робіт, запропонувала внести додатково захід на проведення капітального ремонту (модернізації, заміни) ліфту за адресами: вул. Будівельників, 19 (будівля поліклініки) на 2026 рік першим номером у перелік з сумою вартості робіт на встановлення ліфту.

Ірина СЕРДЮКОВА підкреслила, що для формування бюджету на 2026 рік потрібно надати кошторис з актуальною сумою на заміну ліфта.

За результатами обговорення,

Вирішили:

1. У зв’язку з обмеженням фінансової спроможності місцевого бюджету відкорегувати перелік ліфтів, які пропонуються для проведення капітального ремонту (заміну) ліфтів на 2026 рік,  у наступній редакції:

- вул. Будівельників, 19 (будівля поліклініки);

- проспект Миру, 17А;

- вул. Будівельників, 7;

- проспект Григорівського десанту, 22, під'їзд 1;

- проспект Григорівського десанту, 22, під'їзд 2;

- вул. Хіміків, 14, під'їзд 6;

- проспект Григорівського десанту, 24, під'їзд 2;

- вул. Хіміків, 12, під'їзд 2;

- проспект Миру, 15, під'їзд 1;

- вул. Хіміків, 18, під'їзд 8;

- проспект Григорівського десанту, 21 (пас.);

- проспект Григорівського десанту, 23, (пас.);

- вул. Т.Г. Шевченка, 7, під'їзд 6;

- вул. Хіміків, 14, під'їзд 7;

- вул. Т.Г. Шевченка, 5, під'їзд 4;

- вул. Хіміків, 4, під'їзд 4;

- проспект Миру, 26, під'їзд 4;

- вул. Хіміків, 20, під'їзд 1;

- проспект Миру, 26, під'їзд 1;

- проспект Миру, 26, під'їзд 2.

2. УЖКГ ПМР винести відкорегований перелік ліфтів до заходів «Програми капітального ремонту (модернізації, заміни) ліфтів в місті Південному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки» на 2026 рік на затвердження сесії з відкоригованою вартістю робіт згідно з наданими ОСББ бюджетними запитами.

Результати голосування: За - 8. Проти - 0. Утримався – 1.

Голова комісії                                                                                                     Ігор ЧУГУННИКОВ

Секретар комісії                                                                                        Наталя КОВАЛЬ