Обґрунтування

до проєкту рішення «Про погодження внесення змін до заходів Програми капітального ремонту (модернізації, заміни) ліфтів в місті Південному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки» на 2026 рік,  затверджених рішенням Південнівської міської ради Одеського району Одеської області від 23.10.2025 року №2375-VІІІ, шляхом викладення їх у новій редакції»

На підставі листа КНП «Південнівська міська лікарня», враховуючи неможливість закінчення у 2025 році в повному обсязі капітального ремонту ліфту в будівлі поліклініки за адресою: вул. Будівельників, 19, внесені наступні зміни до заходів Програми капітального ремонту (модернізації, заміни) ліфтів в місті Південному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки на 2026 рік, а саме:

- сума загального обсягу фінансових ресурсів складає 2100,00 тис. грн.,

- загальна вартість коштів з місцевого бюджету на проведення робіт - 2020,10608 тис. грн.

Т. в. о. начальника УЖКГ ПМР                                                   Марина ПАВЛЕНКО