Обґрунтування

до проєкту рішення «Про внесення змін до заходів Програми капітального ремонту (модернізації, заміни) ліфтів в місті Південному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки» на 2025 рік,  затверджених рішенням Південнівської міської ради Одеського району Одеської області від 10.04.2025 року №2192-VІІІ,                                    шляхом викладення їх у новій редакції»

На підставі листів ОСББ «Мирний».-26» та КНП «Південнівська міська лікарня» щодо внесення змін до заходів Програми капітального ремонту (модернізації, заміни) ліфтів в місті Південному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки на 2025 рік внесені наступні зміни до заходів:

1) у зв’язку зі збільшенням загальної вартості робіт за результатами експертизи капітального ремонту ліфту за адресою: проспект Миру, 26, внесені відкориговані вартості робіт: збільшена сума загального обсягу фінансових ресурсів з 1853,572 тис. грн. до 1863,309 тис. грн. та відповідно сума коштів співвласників з 18,53572 тис. грн. до 28,27272 тис. грн.

2) враховуючи неможливість закінчення у 2025 році в повному обсязі капітального ремонту ліфту в будівлі поліклініки за адресою: вул. Будівельників, 19, в заходах залишається вартість проєктних робіт та проходження експертизи у сумі 79,89392 тис. грн., вартість робіт у сумі 2020,10608 тис. грн. переноситься на 2026 рік.

Т. в. о. начальника УЖКГ ПМР                                                   Марина ПАВЛЕНКО