Додаток 1

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), (тис.грн.) у тому числі |  |  |  |  | Всього (тис.грн.) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За роками |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | І етап |  |  | ІІ етап |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Організаційні заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення страхового фонду документації для збереження документів на об’єкти | 2026 2028 2030 | КП «Южводоканал» | Власні кошти | 21,066 | - | 50,581 | - | 53,363 | 125,01 | Своєчасне забезпечення органів публічної влади, постачальників документів, інших юридичних, фізичних осіб документами міського страхового фонду документації для проведення відбудовчих робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та відбудовчих робіт об’єктів і споруд життєзабезпечення, у разі втрати або неможливості отримання документації. |
| 2 | Створення страхового фонду документації для збереження документів на об’єкти | 2026 | КНП "Південнівська міська лікарня" | Власні кошти | 16,016 | - | - | - | - | 16,016 | Своєчасне забезпечення органів публічної влади, постачальників документів, інших юридичних, фізичних осіб документами міського страхового фонду документації для проведення відбудовчих робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та відбудовчих робіт об’єктів і споруд життєзабезпечення, у разі втрати або неможливості отримання документації. |
| 3 | Створення страхового фонду документації для збереження документів на об’єкти | 2027 | КП ТМ «ЮТКЕ» | Власні кошти | - | 76,351 | - | - | - | 76,351 | Своєчасне забезпечення органів публічної влади, постачальників документів, інших юридичних, фізичних осіб документами міського страхового фонду документації для проведення відбудовчих робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та відбудовчих робіт об’єктів і споруд життєзабезпечення, у разі втрати або неможливості отримання документації. |
| 4 | Створення страхового фонду документації для збереження документів на об’єкти | 2027 | Управління освіти Південнівської міської ради | Кошти місцевого бюджету | - | 60,830 | - | - | - | 60,830 | Своєчасне забезпечення органів публічної влади, постачальників документів, інших юридичних, фізичних осіб документами міського страхового фонду документації для проведення відбудовчих робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та відбудовчих робіт об’єктів і споруд життєзабезпечення, у разі втрати або неможливості отримання документації. |
| 5 | Створення страхового фонду документації для збереження документів на об’єкти | 2029 | Фонд комунального майна Південнівської міської ради | Кошти місцевого бюджету | - | - | - | 52,379 | - | 52,379 | Своєчасне забезпечення органів публічної влади, постачальників документів, інших юридичних, фізичних осіб документами міського страхового фонду документації для проведення відбудовчих робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та відбудовчих робіт об’єктів і споруд життєзабезпечення, у разі втрати або неможливості отримання документації. |
|  | Всього за Програмою |  |  |  | 37,082 | 137,181 | 50,581 | 52,379 | 53,363 | 330,586 |  |
|  | Бюджет міської територіальної громади |  |  |  | - | 60,830 | - | 52,379 | - | 113,209 |  |
|  | Інші джерела (власні кошти підприємств ) |  |  |  | 37,082 | 76,351 | 50,581 | - | 53,363 | 217,377 |  |

Додаток 2

до Програми

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

| Заходи | Показники | Одиниця виміру | І етап виконання Програми |  |  | ІІ етап |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік | 2030 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| ОБ’ЄКТИ водозабезпечення, водовідведення, теплопостачання, ГАЗОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення страхового фонду документації для збереження документів на об’єкти життєзабезпечення населення (перелік у додатку 3 до Програми) | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяги витрат для створення документації на об’єкти підприємств для виготовлення документів страхового фонду | гривень | 21066,00 | 76351,00 | 50581,00 |  | 53363,00 |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів систем життєзабезпечення населення, на які буде сформовано страховий фонд документації | одиниць | 1 | 4 | 4 |  | 3 |  |
|  | Кількість документації, аркушів формату А4 | одиниць | 336 | 1403 | 803 |  | 939 |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на виготовлення однієї мікро копії (аркуша) | гривень | 62,69 | 54,41 | 62,99 |  | 56,82 |  |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень наповнення (формування) страхового фонду документації у сфері збереження об’єктів систем життєзабезпечення населення | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| ОБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ (ЗАКЛАДИ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ, СПОРТИВНІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, ТОРГІВЛІ), ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ІНШЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення страхового фонду документації для збереження документів на об’єкти життєзабезпечення населення (перелік у додатку 3 до Програми) | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяги витрат для створення документації на об’єкти підприємств для виготовлення документів страхового фонду | гривень | 16016,00 | 60830,0 |  | 52379,00 |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів систем життєзабезпечення населення, на які буде сформовано страховий фонд документації | одиниць | 2 | 16 |  | 14 |  |  |
|  | Кількість документації, аркушів формату А4 | одиниць | 130 | 225 |  | 233 |  |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на виготовлення однієї мікро копії (аркуша) | гривень | 123,0 | 270,0 |  | 224,80 |  |  |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень наповнення (формування) страхового фонду документації у сфері збереження об’єктів систем життєзабезпечення населення | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |

Додаток 3

до Програми

ПЕРЕЛІК ТА ОБСЯГИ КОМПЛЕКТІВ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

| № поз. | Назва підприємства, установи, організації, адреса | Назва об’єкта будівництва підприємства (будівлі, споруди, інженерної мережі) | Назва комплектів документації на об’єкт будівництва | Вид документації за ДСТУ 33.104 | Обсяг документації, аркушів формату А4 | Термін постачання документації до підприємства СФД, рік | Постачальник документації (назва підприємства, установи, організації), його адреса | Загальна (орієнтовна) вартість робіт, грн. | Джерела фінансування | Назва підприємства СФД | Примітка (відношення до ПНО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водозабезпечення, водовідведення, теплопостачання, ГАЗОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КП «Южводоканал», м. Південне Одеського району Одеської області, пр-т Миру, 25 | зовнішні мережі централізованого питного водопостачання та водовідведення | Планшети з зовнішніми мережами централізованого водопостачання та водовідведення | ПДБ* | 336 |  | 2026 |  | КП «Южводоканал» м. Південне Одеського району Одеської області, пр-т Миру, 25 |  | 21066,00 | Власні кошти | Південний РЦ СФД |  |
|  | КП ТМ «ЮТКЕ» м. Південне Одеського району Одеської області, вул. Старомиколаєвське шосе, 8 | котельня | Робочий проект бурения разведочно-эксплуатационной скважини | ПДБ* | 124 |  | 2027 |  | КП ТМ «ЮТКЕ» м. Південне Одеського району Одеської області, вул. Старомиколаєвське шосе, 8 |  | 76351,00 76351,00 | Власні кошти | Південний РЦ СФД |  |
|  | КП ТМ «ЮТКЕ» м. Південне Одеського району Одеської області, вул. Старомиколаєвське шосе, 8 | котельня | Проект на російській мові: Рабочий проект ПР/Св-К-ВК "Модернизация (реконструкция) скважины для водоснабжения городской котельной КПтс "ЮТКЭ" г.Южного Одесской области" | ПДБ* | 117 |  | 2027 |  | КП ТМ «ЮТКЕ» м. Південне Одеського району Одеської області, вул. Старомиколаєвське шосе, 8 |  |  | Власні кошти | Південний РЦ СФД |  |
|  | КП ТМ «ЮТКЕ» м. Південне Одеського району Одеської області, вул. Старомиколаєвське шосе, 8 | котельня | Паспорти котлів | ПДБ* | 1000 |  | 2027 |  | КП ТМ «ЮТКЕ» м. Південне Одеського району Одеської області, вул. Старомиколаєвське шосе, 8 |  |  | Власні кошти | Південний РЦ СФД |  |
|  | КП ТМ «ЮТКЕ» м. Південне Одеського району Одеської області, вул. Старомиколаєвське шосе, 8 | котельня | Реконструкція системи циркуляции тепловой сети | ПДБ* | 162 |  | 2027 |  | КП ТМ «ЮТКЕ» м. Південне Одеського району Одеської області, вул. Старомиколаєвське шосе, 8 |  |  | Власні кошти | Південний РЦ СФД |  |
| Разом: |  |  |  |  | 1403 | 2027 |  |  |  |  | 76351,00 |  |  |  |
|  | КП «Южводоканал», м. Південне Одеського району Одеської області, пр-т Миру, 25 | водопровідна насосна станція другого підйому м. Південне | Альбом I, Архітектурно-будівельна, технологічна, механічна, санітарно-технічні частини. | ПДБ* | 36 |  | 2028 |  | КП «Южводоканал», м. Південне Одеського району Одеської області, пр-т Миру, 25 |  | 50581,00 | Власні кошти | Південний РЦ СФД |  |
|  | КП «Южводоканал», м. Південне Одеського району Одеської області, пр-т Миру, 25 |  | Альбом II, Електрообладнання, автоматика та технологічний контроль, креслення монтажної зони | ПДБ* | 240 |  | 2028 |  | КП «Южводоканал», м. Південне Одеського району Одеської області, пр-т Миру, 25 |  |  | Власні кошти | Південний РЦ СФД |  |
|  | КП «Южводоканал», м. Південне Одеського району Одеської області, пр-т. Миру, 25 | резервуар чистої води (РЧВ) ємністю 10000 куб. М | Архітектурно- будівельна частина | ПДБ* | 139 |  | 2028 |  | КП «Южводоканал» м. Південне Одеського району Одеської області, пр-т. Миру, 25 |  |  | Власні кошти | Південний РЦ СФД |  |
|  | КП «Южводоканал», м. Південне Одеського району Одеської області, пр-т Миру, 25 | хлораторна, продуктивністю 5 кг хлору в годину, поєднана з видатковим складом хлору для водопровідної станції. Склад 3,6 т хлору | Альбом I технологічна частина, архітектурно-будівельна частина, санітарно-технічна частина, електротехнічна частина, нестандартне обладнання | ПДБ* | 388 |  | 2028 |  | КП «Южводоканал» м. Південне Одеського району Одеської області, пр-т Миру, 25 |  |  | Власні кошти | Південний РЦ СФД |  |
| Разом: |  |  |  |  | 803 |  | 2028 |  |  |  | 50581,00 |  |  |  |
|  | КП «Южводоканал», м. Південне Одеського району Одеської області, пр-т Миру, 25 | КНС-1 Каналізаційна насосна станція на 3 насоса 8Ф-10х2 при глибині закладення підвідного колектора 4,0 м | Альбом I технологічна частина, не стандартизоване обладнання, опалення та вентиляція, внутрішній водопровід та каналізація. Додаткове креслення | ПДБ* | 343 |  | 2030 |  | КП «Южводоканал», м. Південне Одеського району Одеської області, пр-т Миру, 25 |  | 53363,00 | Власні кошти | Південний РЦ СФД |  |
|  | КП «Южводоканал», м. Південне Одеського району Одеської області, пр-т Миру, 25 | КНС-2 Каналізаційна насосна станція на 3 насоса ФГ 800/33 при глибині закладення підвідного колектора 4,0м | Альбом I технологічне рішення, опалення та вентиляція. Внутрішній водопровід та каналізація. Альбом II, Архітектурно-будівельні рішення. Альбом VI, Електрообладнання, автоматизація та технологічний контроль. Креслення монтажної зони. Альбом VIII, Нестандартизоване обладнання. | ПДБ* | 512 |  | 2030 |  | КП «Южводоканал», м. Південне Одеського району Одеської області, пр-т Миру, 25 |  |  | Власні кошти | Південний РЦ СФД |  |
|  | КП «Южводоканал», м. Південне Одеського району Одеської області, пр-т Миру, 25 | КНС-МІЗ | Альбом I, технологічне рішення, конструкції залізобетонні, електрообладнання, специфікації обладнання | ПДБ* | 84 |  | 2030 |  | КП «Южводоканал», м. Південне Одеського району Одеської області, пр-т Миру, 25 |  |  | Власні кошти | Південний РЦ СФД |  |
| Разом: |  |  |  |  | 939 |  | 2030 |  |  |  | 53363,00 |  |  |  |

| ОБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ (ЗАКЛАДИ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ, СПОРТИВНІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, ТОРГІВЛІ), ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ІНШЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комунальне некомерційне підприємтсво "Південнівська міська лікарня" Південнівської міської ради, 65481, Одеська обл., Одеський р-н, м. Південне, вул. Хіміків,1 | громадський будинок (терапевтичний корпус на 60 ліжок, вул. Хіміків,1) | Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами | 01,05,06,11 | А4-87 | 2026 | Комунальне некомерційне підприємтсво "Південнівська міська лікарня" Південнівської міської ради, 65481, Одеська обл., Одеський р-н, м. Південне, вул. Хіміків,1 | 9167,00 | Власні кошти | Південний РЦ СФД |  |
|  |  | громадський будинок (будівля поліклініки, вул. Будівельників,19) | Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами | 01,05,06,11 | А4-43 |  |  | 6849,00 | Власні кошти | Південний РЦ СФД |  |
|  | Разом: |  |  |  | 130 | 2026 |  | 16016,00 |  |  |  |
|  | Управління освіти Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, 65481, Одеська область, Одеський район, м. Південне, вул. Приморська, 5 | Нежитлове приміщення № 34 | Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень №34 | 01,05,06,11 | 5 | 2027 | Управління освіти Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, 65481, Одеська область, Одеський район, м. Південне, вул. Приморська,5 | 60830,00 | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  | Ліцей №1 Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, 65481, м. Південне, пр-т Миру 19а | Заклад загальної середньої освіти | Технічний паспортНа групи приміщень: готелів, адмінуправлінських, просвітництва, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту, наукових, мистецтва, зв’язку, кредитування і державного страхування, торгівлі, загального харчування, промисловості, транспорту, комунально-побутових, матеріально-технічного забезпечення, та інших | 01,05,06,11 | 19 | 2027 | Ліцей №1 Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, 65481, м. Південне, пр-т Миру 19а |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  | Комунальний опорний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №2 Південнівської міської ради Одеського району Одеської області», 65481, Одеська область, Одеський район, м. Південне, проспект Миру,буд.18 | Громадський будинок з господарськими(допоміжними)будівлями та спорудами 91/100 | Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими(допоміжними)будівлями та спорудами 91/100 | 01,05,06,11 | 45 | 2027 | Комунальний опорний заклад загальної середньої освіти «Ліцей №2 Південнівської міської ради Одеського району Одеської області», 65481, Одеська область, Одеський район, м. Південне, проспект Миру,буд.18 |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  | Ліцей №3 «Авторська школа М.П. Гузика» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, 65481 Одеська область, Одеський район, м. Південне, вул. Хіміків, 10-А. | Приміщення громадського будинку | Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами. | 01,05,06,11 | 12 | 2027 | Ліцей №3 «Авторська школа М.П. Гузика» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, 65481 Одеська область, Одеський район, м. Південне, вул. Хіміків, 10-А. |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  | Ліцей № 4 ім. В’ячеслава Чорновола Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, 65481, Одеська область, Одеський район, м. Південне, проспект Григорівського десанту, 24-а | Заклад загальної середньої освіти | Технічний паспорт | 01,05,06,11 | 9 | 2027 | Ліцей № 4 ім. В’ячеслава Чорновола Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, 65481, Одеська область, Одеський район, м. Південне, проспект Григорівського десанту, 24-а |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  | Комунальний заклад «Сичавська гімназія» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, 67555, Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Цвєтаєва, 1 Д | Заклад загальної середньої освіти | Технічний паспорт на громадський будинок | 01,05,06,11 | 16 | 2027 | Комунальний заклад «Сичавська гімназія» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, 67555, Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Цвєтаєва, 1 Д |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  | Комунальний заклад «Новобілярська гімназія» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, 67550 Одеська область, Одеський район, смт Нові Білярі, вул. Шкільна, 9 | Нежитлове приміщення | Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень | 01,05,06,11 | 9 | 2027 | Комунальний заклад «Новобілярська гімназія» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, 67550 Одеська область, Одеський район, смт Нові Білярі, вул. Шкільна, 9 |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  | Комунальний дошкільний заклад «Південнівський міський ясла-садок №1 «золота рибка» комбінованого типу», 65481, Одеська область, Одеський район, м. Південне, вул. Будівельників, буд. №5 38771070 | Дитяча дошкільна установа | Технічний паспорт на громадський будинок нежитлова будівля : дитяча дошкільна установа. | 01,05,06,11 | 11 | 2027 | Комунальний дошкільний заклад «Південнівський міський ясла-садок №1 «золота рибка» комбінованого типу» 65481, Одеська область, Одеський район, м. Південне, вул. Будівельників, буд. №5 387710705 |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла- садок) №2 «Лелеченя» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, 65481, м. Південне, вул.Гр.Десанту,8 | Будівля ЗДО | Технічний паспорт на групи приміщень | 01,05,06,11 | 11 | 2027 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла- садок) №2 «Лелеченя» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, м. Південне, вул.Гр.Десанту,8 |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Веселка» комбінованого типу Південненської міської ради Одеського району Одеської області, 65481, Одеська область, Одеський район, м.Південне, вул. Будівельників, 15 | Житлова будівля | Технічний паспорт на житлову будівлю державного, загального житлового фонду, фонду житлово – будівельних кооперативів | 01,05,06,11 | 14 | 2027 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Веселка» комбінованого типу Південненської міської ради Одеського району Одеської області, 65481, Одеська область, Одеський район, м.Південне, вул. Будівельників, 15 |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 4 «Казка» Південненської міської ради Одеського району Одеської області, 65481 Одеська область Одеський район, м. Південне вул Будівельників № 17 | Дитяча дошкільна установа | Технічний паспорт на громадський будинок нежитлова будівля: дитяча дошкільна установа | 01,05,06,11 | 25 | 2027 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 4 «Казка» Південненської міської ради Одеського району Одеської області, 65481, Одеська область Одеський район, м.Південне, вул Будівельників № 17 |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 «Теремок» комбінованого типу Південненської міської ради Одеського району Одеської області, 65481, Одеська область, Одеський район м. Південне, вул. Т.Г.Шевченко, 3 | Будівля ЗДО | Технічний паспорт на групи приміщень: готелів, адмінуправлінських, освіти, культури ,охорони здоров’я, фізкультури, і спорту, наукових, мистецтва, зв’язку, кредитування та держстраху, торгівлі, громадського харчування, промисловості, транспорту, комунально-побутових, матеріально-технічного постачання , інших. | 01,05,06,11 | 25 | 2027 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 «Теремок» комбінованого типу Південненської міської ради Одеського району Одеської області, 65481, Одеська область, Одеський район м. Південне, вул. Т.Г.Шевченко, 3 |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  | Сичавський комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) “Барвінок” Південненської міської ради Одеського району Одеської області, 67555, Одеська область Одеський район, с. Сичавка вул. Шевченка, 1А | Будинок дитячого садка | Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами | 01,05,06,11 | 5 | 2027 | Сичавський комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) “Барвінок” Південненської міської ради Одеського району Одеської області, 67555, Одеська область Одеський район, с. Сичавка вул. Шевченка, 1А |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  | Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр Південненської міської ради Одеського району Одеської області», 65481, Одеська область, Одеський район, м. Південне, пр.-т Григорівського десанту, 26-А | Група нежитлових приміщень №1 | Група нежитлових приміщень, які є самостійним об’єктом нерухомого майна | 01,05,06,11 | 5 | 2027 | Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр Південненської міської ради Одеського району Одеської області», 65481, Одеська область, Одеський район, м. Південне, пр.-т Григорівського десанту, 26-А |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  | Комунальний заклад позашкільної освіти Клуб юних техніків «Чорноморець», 65481, Одеська область, Одеський район, м. Південне, вул. Т.Г.Шевченка 1/4 | Вбудовано-прибудовані приміщення (Клуб юних техніків «Чорноморець») | Технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами | 01,05,06,11 | 9 | 2027 | Комунальний заклад позашкільної освіти Клуб юних техніків «Чорноморець», 65481, Одеська область, Одеський район, м. Південне, вул. Т.Г.Шевченка 1/4 |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  | Комунальний заклад позашкільної освіти «Палац творчості дітей та юнацтва «Мрія» Південненської міської ради Одеського району Одеської області, 65481, Одеська область, Одеський район, м. Південне, пр.-т Григорівського десанту,16 | Група нежитлових приміщень №№25-29,XII,XIII | Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень №№25-29,XII,XIII | 01,05,06,11 | 5 | 2027 | Комунальний заклад позашкільної освіти «Палац творчості дітей та юнацтва «Мрія» Південненської міської ради Одеського району Одеської області, 65481, Одеська область, Одеський район, м. Південне, пр.-т Григорівського десанту,16 |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  | Разом: |  |  |  | 225 | 2027 |  | 60830,00 |  |  |  |
|  | Фонд комунального майна Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, адреса: Одеська область, Одеський район, м. Південне, проспект Григорівського десанту, будинок 18 Фонд комунального майна Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, адреса: Одеська область, Одеський район, м.Південне, проспект Григорівського десанту, будинок 18 Фонд комунального майна Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, адреса: 65481, Одеська область, Одеський район, м.Південне, проспект Григорівського десанту, будинок 18 | Протирадіаційне укриття (Хіміків 20/3) | Технічний паспорт на захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони) | Страховий фонд документації | 17 | 2029 | Фонд комунального майна Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, адреса: Одеська область, Одеський район, м. Південне, проспект Григорівського десанту, будинок 18 Фонд комунального майна Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, адреса: Одеська область, Одеський район, м.Південне, проспект Григорівського десанту, будинок 18 Фонд комунального майна Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, адреса: 65481, Одеська область, Одеський район, м.Південне, проспект Григорівського десанту, будинок 18 | 52379,00 52379,00 | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  |  | Протирадіаційне укриття (Приморська 19/3) | Технічний паспорт на захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони) | Страховий фонд документації | 17 |  |  |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  |  | Протирадіаційне укриття (Григорівського десанту 10/3) | Технічний паспорт на захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони) | Страховий фонд документації | 20 |  |  |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  |  | Протирадіаційне укриття (Будівельників 21/3) | Технічний паспорт на захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони) | Страховий фонд документації | 16 |  |  |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  |  | Протирадіаційне укриття (Будівельників 3/3) | Технічний паспорт на захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони) | Страховий фонд документації | 15 |  |  |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  |  | Протирадіаційне укриття (Приморська 21/3) | Технічний паспорт на захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони) | Страховий фонд документації | 16 |  |  |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  |  | Протирадіаційне укриття (Т.Г. Шевченка (Леніна) 7/10) | Технічний паспорт на захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони) | Страховий фонд документації | 16 |  |  |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  |  | Протирадіаційне укриття (Хіміків 14/10) | Технічний паспорт на захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони) | Страховий фонд документації | 20 |  |  |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  |  | Протирадіаційне укриття (Миру (Леніна) 16/3) | Технічний паспорт на захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони) | Страховий фонд документації | 16 |  |  |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  |  | Протирадіаційне укриття (Миру (Леніна) 22/3) | Технічний паспорт на захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони) | Страховий фонд документації | 15 |  |  |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  |  | Протирадіаційне укриття (Хіміків 22/3) | Технічний паспорт на захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони) | Страховий фонд документації | 16 |  |  |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  |  | Протирадіаційне укриття (Миру (Леніна) 25/3) | Технічний паспорт на захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони) | Страховий фонд документації | 16 |  |  |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  |  | Протирадіаційне укриття (Хіміків 4/3) | Технічний паспорт на захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони) | Страховий фонд документації | 17 |  |  |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
|  |  | Протирадіаційне укриття (Т.Г.Шевченка (Леніна) 5/3) | Технічний паспорт на захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони) | Страховий фонд документації | 16 |  |  |  | кошти місцевого бюджету | Південний РЦ СФД |  |
| Разом: |  |  |  |  | 233 | 2029 |  | 52379,00 |  |  |  |
| Закінчені будівництвом об’єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підприємства-власники закінчених будівництвом об’єктів** | Закінчені будівництвом об’єкти | Проектна, робоча документація | ПДБ | Визначається по факту | 2026-2030 | Підприємства-власники закінчених будівництвом об’єктів | Визначається по факту | Власні кошти підприємства | Південний РЦ СФД |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за програмою, у тому числі: з місцевого бюджету: за рахунок підприємств: |  |  |  |  |  |  |  | 330586,00 113209,00 217377,00 |  |  |  |

* Обсяги документації на об’єкти підприємств (установ, організацій) для виготовлення документів страхового фонду визначено орієнтовно і мають бути уточнені при наданні документації для мікрофільмування до Південного регіонального центру СФД.

** Статтею 11 Закону України «Про страховий фонд документації України» передбачено, що  поставлення продукції на виробництво та прийняття до експлуатації закінчених будівництвом (реконструкцією) об'єктів здійснюються лише за умов закладання технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України, що підтверджується відповідними актами, які видає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації. Перелік закінчених будівництвом об’єктів визначається щорічно.

Додаток 4

до Програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  | ІІ етап (2029-2030 роки) |  | Всього витрат на виконання Програми (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І етап |  |  |  |  |  |
|  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік | 2030 рік |  |
| Обсяг коштів, всього, зокрема: | 37,082 | 137,181 | 50,581 | 52,379 | 53,363 | 330,586 |
| Бюджет міської територіальної громади | - | 60,830 | - | 52,379 | - | 113,209 |
| Інші джерела (власні кошти комунальних підприємств) | 37,082 | 76,351 | 50,581 | - | 53,363 | 217,377 |

Керуючий справами

виконавчого комітету													Владислав ТЕРЕЩЕНКО