Додаток

до проєкту рішення

Південнівської міської ради

від «____» ____________   2026р

№_________________________

ЗВІТ

про результати виконання Програми з локалізації та ліквідації амброзії

полинолистої на території Южненської міської територіальної громади

Одеського району Одеської Області на 2025-2027 роки за 2025 рік

Дата і номер рішення Південнівської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

- рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 14.11.2024 року № 1968-VIII «Про затвердження Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки»;

- рішення  Південнівської міської ради Одеського району Одеської області від 23.10.2025року № 2383-VIII «Про затвердження внесення змін до Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки», затвердженої рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 14.11.2024 року № 1968-VIII, шляхом викладення її у новій редакції.

Відповідальний виконавець Програми: Управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2025-2027 роки.

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін вико-нання | Виконавці | Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програмою тис. грн. | Річний обсяг фінансу-вання, затвердже-ний бюджетом тис. грн. | Фактично профі-нансовано у звітному періоді, тис. грн. | % вико-нання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % вико-нання заходу від обсягів, затверд-жених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заходи щодо локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території ЮМТГ | Застосування механічного методу боротьби з амброзією полинолистою | 2025 -2027 роки | КП «Екосервіс» | 84,40 | 77, 42 | 77,42 | 91,73 | 100,00 | Оброблено 6,0890 га території, яка була засмічена амброзією полинолистою |
| 2 |  | Застосування хімічного методу боротьби з амброзією полинолистою | 2025 -2027 роки | КП «Екосервіс» | 54,10 | 54,05 | 54,05 | 99,91 | 100,00 | Придбано засобу «Амбростоп» у кількості 500 л |
| 3 | Оснащення комунальних підприємств необхідною кількістю спецтехніки та обладнання для забезпечення ефективної боротьби з амброзією полинолистою | Придбання матеріалів для механічного скошування амброзії полинолистої (косильна струна для мотокос) | 2025 -2027 роки | КП «Екосервіс» | 0,90 | 0,83 | 0,83 | 92,22 | 100,00 | Придбано: - косил. струна – 1 шт. |
| 4 |  | Придбання паливно-мастильних матеріалів для механічного скошування амброзії полинолистої мотокосами (бензин, масло) | 2025 -2027 роки | КП «Екосервіс» | 45,00 | 39,31 | 36, 97 | 82,16 | 94,05 | Придбано: - бензин А-95– 563 л; - масло двотактне – 11 л |
| 5 |  | Придбання захисного спецодягу | 2025 -2027 роки | КП «Екосервіс» | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 100,00 | 100,00 | Придбано: - костюм - 1 шт.; - черевики – 1 пар.; - окуляри – 1 шт. |
| Всього: |  |  |  |  | 187,90 | 175,11 | 172,77 | 91,95 | 98,66 |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про результати виконання Програми

з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на

території Южненської міської територіальної

громади Одеського району Одеської області

на 2025-2027 роки за 2025 рік

Рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області 14.11.2024 року № 1968-VIII затверджена Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки.

Програма спрямована на зменшення негативних наслідків від амброзії полинолистої, ліквідації карантинного бур’яну на території Південнівської міської територіальної громади Одеського району Одеської області протягом 2025-2027 років.

Згідно з Програмою з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки на 2025 рік реалізовані наступні заходи:

- застосування механічного методу боротьби з амброзією полинолистою КП «Екосервіс»;

- застосування хімічного методу боротьби з амброзією полинолистою КП «Екосервіс»;

- придбання матеріалів для механічного скошування амброзії полинолистої (косильна струна для мотокос) КП «Екосервіс»;

- придбання паливно-мастильних матеріалів для механічного скошування амброзії полинолистої мотокосами (бензин, масло) КП «Екосервіс»;

- придбання захисного спецодягу КП «Екосервіс».

Загалом по Програмі на 2025 рік було передбачено 187,90 тис. грн, в бюджеті заплановано 175,11 тис. грн., фактично профінансовано – 172,77 тис.грн., що складає 91,95 % виконання заходів від обсягів передбачених Програмою. Відсоток виконання заходів Програми за 2025 рік  відносно до річного обсягу фінансування, затвердженого бюджетом, становить 98,66 %.

Начальник управління архітектури

та містобудування ПМР                                                                               Сергій ОРИШАКА

Вик.: Юлія Буряк