                                                                                                      Додаток 

                                                                                      до проєкту рішенння

                                                                                               Південнівська міська рада                                                                 
                                                                                                                                  ЗВІТ

                                                                                                               про результати виконання

                    Комплексної цільової програми «Електронна громада» на 2024-2026 роки» 

                         за 2025 рік
Дата і номер рішення  Південнівської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення Південнівської міської ради від 26.10.2023 року №1511-VIIІ (зі змінами- останні 29.03.2024 № 1716- VIIІ (в новій редакції)).

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Південнівської міської ради, Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.
Виконання заходів Програми
за 2025 рік
	№ з/п
	Завдання Програми
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн
	Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн
	%
виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою
	% 

Виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)

	1


	Впровадження програмного комплексу для автоматизації процесів надання адміністративних послуг у ЦНАП
	Забезпечення автоматизації 

процесів формування та ведення реєстру територіальної громади, збирання, 

захисту, зберігання, обліку, використання і поширення визначеної чинним законодавством України інформації про особу та про документи, до яких вносяться 

відомості.
	2024-2026 роки
	Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області
	72,000
	72,000
	72,000
	100
	100
	Оплата послуг

	2
	Сприяння оснащенню ЦНАПу комп’ютерним обладнанням для державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія
	Забезпечення циклу для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та національного посвідчення водія у відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Південнівськоїміської ради.
	2025 рік
	Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області
	683,798
	683,798
	683,797
	100
	100
	Придбано комп’ютерне обладнання для державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія

	3
	Сприяння оснащенню ЦНАПу технічними засобами та створення комплексної системи захистуінформації для надання якісних адміністративних послуг
	Забезпечення повного циклу прийому та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки через відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Південнівської міської ради.

	2025 рік
	Виконавчий комітет Південнівської  міської ради Одеського району Одеської області
	105,516
	105,516
	105,509
	99,99
	99,99
	Оплата за обслуговування засобу КСЗІ – 12,000 грн., передавання даних та повідомлень – 93,509 грн.

	
	Всього
	
	
	
	861,314
	861,314
	861,306
	100
	100
	


