Обґрунтування

до проєкту рішення «Про погодження внесення змін до заходів Програми капітального ремонту (модернізації, заміни) ліфтів в місті Південному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки» на 2026 рік,  затверджених рішенням Південнівської міської ради Одеського району Одеської області від 18.12.2025 року №2465-VІІІ, шляхом викладення їх у новій редакції»

На підставі листа ОСББ  «МИРНИЙ».-26» від 22.01.2026 року №02/26-3, з метою завершення в повному обсязі капітального ремонту ліфту в будинку за адресою: просп. Миру, 26, внесені зміни до заходів Програми капітального ремонту (модернізації, заміни) ліфтів в місті Південному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки на                      2026 рік.

Додається захід:

«Капітальний ремонт (заміна) ліфту  за адресою:  проспект Миру, будинок 26  (3 під’їзд), місто Південне Одеського району Одеської області»,

Сума загального обсягу фінансових ресурсів за результатами тендерної закупівлі складає 1702,15593 тис. грн.

Загальна вартість коштів з місцевого бюджету на закінчення робіт - 501,158 тис. грн.

Кошти співвласників на закінчення робіт - 8,93199 тис. грн.

(обсяг фінансових ресурсів фактично виконаних робіт у 2025 році 1192,06594 тис грн.,                    у тому числі:

місцевий бюджет – 1176,75208 тис. грн.,

кошти співвласників – 15,31386 тис. грн.).

Т. в. о. начальника УЖКГ ПМР                                                   Марина ПАВЛЕНКО