Пояснювальна записка до звіту про результати виконання «Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Південнівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки»

за 2025 рік

Програма енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Південнівської міської територіальної громади (далі - Програма) розроблена управлінням житлово-комунального господарства Південнівської міської ради Одеського району Одеської області та розрахована на період виконання з 2025 по 2027 роки, затверджена рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 14.11.2024 року №1934-VIІІ метою реалізації державної політики з енергоефективності та збереження енергетичних та природних ресурсів у житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Південнівської міської територіальної громади.

Останні зміни у 2025 році внесені рішенням Південнівської міської ради Одеського району Одеської області № 2468-VIII від 18.12.2025 року "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", затвердженої рішенням сесії Южненської міської ради від 14.12.2025 року № 1934-VІII, шляхом викладення її у новій редакції".

Фінансування заходів Програми у 2025 році здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету.

Головними розпорядниками коштів на виконання заходів Програми у 2025 році були управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради та управління капітального будівництва Південнівської міської ради.

В 2025 році на реалізацію заходів Програми передбачено коштів у сумі 728,444 тис. грн, з яких згідно з рішенням сесії Південнівської міської ради "Про бюджет Південнівської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами) відповідно до кошторисних призначень доведено асигнування на 2025 рік у сумі 728,444 тис. грн, що становить 100% від необхідного для реалізації всіх запланованих заходів на рік.

Фактичне освоєння коштів становить 724,338 тис. грн. Відсоток виконання заходів Програми до річного обсягу, затвердженого бюджетом на 2025 рік складає 99% від доведених лімітів.

# Стан реалізації Програми у 2025 році за напрямами діяльності, відповідно до розробленого переліку заходів, строки виконання, виконавців та фактичне виконання Програми, з зазначенням причин невиконання, детально наведено у Звіті.

Заплановано та виконано заходи розділів Мережі зовнішнього освітлення та Бюджетної сфери.

ІІ. Мережі зовнішнього освітлення:

- на придбання світлодіодних світильників для мереж зовнішнього освітлення передбачено 555,000 тис. грн, кошторисним призначенням на 2025 рік виділено 555,000 тис. грн, фактично придбано 100 шт. світлодіодних світильників на суму 555,000 тис. грн. Захід виконано у повному обсязі. Виконання заходу Програми в 2025 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 100% та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 2025 рік становить 100%.

ІІІ. Бюджетна сфера:

- на проєктні роботи "Реконструкція електричних мереж з встановленням сонячної станції на покрівлі КНП "Південнівська міська лікарня" Південнівської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, вул. Хіміків, 1" у Програмі передбачено 173,444 тис. грн, кошторисним призначенням на 2025 рік виділено 173,444 тис. грн, фактично витрачено 169,338 тис. грн. Виконання заходу Програми в 2025 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 100% та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 2025 рік становить 98%. Захід виконано у повному обсязі. Залишок невикористаних коштів це економія через проведення тендерної процедури.

Заступник начальника управління -

начальник ФЕВ УЖКГ ПМР                                                                   Віра ОСАДЧУК