Додаток

до проєкту рішення

Південнівської міської ради

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про результати виконання

Програми надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади - учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних

будинків «Енергодім» на 2022-2025 роки

за 2022-2025 роки

- Основні дані.

Програма надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади - учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» (далі - Програма), яка розроблена управлінням житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області та розрахована на період виконання з 2022 по 2025 роки, затверджена рішенням сесії Южненської міської ради від 21.10.2021 року №706–VIII.

Рішенням сесії Южненської міської ради від 18.05.2023 року № 1391–VIII було внесені зміни та доповнення до Програми надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади - учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 2022-2025 роки. Згідно внесених змін фінансування з місцевого бюджету можливо здійснювати паралельно з Фондом  енергоефективності, за умови вже наявного фінансування не менше 25% Гранту за програмою «Енергодім».

Відповідальні виконавці Програми: Управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

- Мета Програми та результати її досягнення.

Метою Програми є підвищення рівня енергоефективності багатоквартирних будинків шляхом створення дієвого механізму фінансової підтримки ОСББ.

Пріоритетним напрямом дії Програми є впровадження енергозберігаючих технологій на території Південнівської міської територіальної громади шляхом реалізації конкретних заходів, направлених на скорочення витрат теплової енергії та зменшення видатків на оплату за спожиті ресурси.

У результаті виконання Програми у 2022–2025 роках:

- забезпечено фінансову підтримку ОСББ – учасникам програми «Енергодім»;

- впроваджено комплексні заходи з утеплення огороджувальних конструкцій та модернізації інженерних систем;

- скорочено обсяги споживання теплової енергії;

- зменшено витрати мешканців на оплату житлово-комунальних послуг;

- підвищено клас енергетичної ефективності будинків-учасників.

- Фінансування.

Плановий обсяг фінансування Програми:

|  | Етапи виконання Програми, тис. грн |  |  |  | Всього витрат на виконання Програми (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
|  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| Обсяг ресурсів всього, у тому числі: | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 200 000,0 |
| Місцевий бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 20 000,0 |
| Власні кошти ОСББ | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 70 000,0 |
| Державний бюджет (Грант за програмою «Енергодім») | 35 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 110 000,0 |

Фактичне фінансування за період 2022–2025 років:

Фактично з 2022 по 2025 рік фінансування з місцевого бюджету здійснювалось лише у 2023 році по одному об’єкту за адресою: м. Южне, проспект Миру, 26 (ОСББ «МИРНИЙ»-26).

|  | Етапи виконання Програми, тис. грн |  |  |  | Всього витрат на виконання Програми (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
|  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| Обсяг ресурсів всього, у тому числі: | 0,0 | 20 458,161 | 0,0 | 0,0 | 20 458,161 |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 1 096,376 742,804* | 0,0 | 0,0 | 1 096,376 742,804* |
| Власні кошти ОСББ | 0,0 | 4 341,055 | 0,0 | 0,0 | 4 341,055 |
| Державний бюджет (Грант за програмою «Енергодім») | 0,0 | 14 277,926 | 0,0 | 0,0 | 14 277,926 |

* - захід виконано в 2021 році в межах програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Южному на 2017-2021 роки.

Фактичне фінансування за період 2022–2025 років:

1) Проєкт за адресою: м. Южне, проспект Миру, 26 (ОСББ «МИРНИЙ»-26)

Загальна вартість проєкту – 20 458,161 тис. грн, у тому числі:

- Грант Фонду енергоефективності – 14 277,926 тис. грн (70% прийнятних витрат);

- кошти місцевого бюджету – 1 096,376 тис. грн;

- власні кошти ОСББ – 4 341,055 тис. грн;

- частина робіт (2021 рік, попередня програма) – 742,804 тис. грн з місцевого бюджету.

Фінансування з місцевого бюджету у 2023 році здійснено в повному обсязі відповідно до затверджених рішень.

2) Проєкт за адресою:м. Южне, проспект Миру, 16 (ОСББ «КОНДОМІНІМУМ 16»)

Місцеве фінансування не здійснювалось у зв’язку з недосягненням 25% обсягу фактично отриманого Гранту на момент звернення.

3) Проєкт за адресою: м. Южне, вул. Приморська, 13 (ОСББ «ПРИМОРСЬКА 13»)

Заявка на фінансування з місцевого бюджету не подавалась. Проєкт реалізовано частково через обмежені фінансові можливості співвласників у період дії воєнного стану.

У 2022, 2024 та 2025 роках фінансування нових проєктів у межах Програми не здійснювалось.

- Виконання заходів Програми.

У 2023 році учасниками програми «Енергодім» - ОСББ м. Южного виконувались наступні енергоефективні заходи.

1) ОСББ «МИРНИЙ».-26» отримало лист від державної установи «Фонд енергоефективності» з повідомленням про схвалення останньої заявки на верифікацію виконаних заходів з енергоефективності та часткове відшкодування вартості здійснених  заходів з енергоефективності (виплату гранту) по проєкту «Капітальний ремонт з теплоізоляції огороджувальних конструкцій та внутрішніх інженерних систем багатоквартирного будинку за адресою: №26 по проспекту Миру, м. Южне, Одеської області», загальна сума Гранту склала 14277,926 тис. грн, що становить 70% від прийнятних витрат.

В 2021 році в рамках Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Южному на 2017-2021 роки було виконано захід: «Капітальний ремонт трубопроводів опалення підвалу житлового будинку за адресою: № 26 по проспекту Миру, м Южне, Одеської області», який входить до проєкту «Капітальний ремонт з теплоізоляції огороджувальних конструкцій та внутрішніх інженерних систем багатоквартирного будинку за адресою: №26 по проспекту Миру, м. Южне, Одеської області». Загальна вартість заходу склала 1061,171 тис грн, 742,804 тис. грн з яких було профінансовано за рахунок коштів місцевого бюджету.

У 2023 році в рамках Програми надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади – учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 2022-2025 роки ОСББ «МИРНИЙ».-26» отримало часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності з бюджету Южненської міської територіальної громади у розмірі 1096,376 тис. грн, що становить 100% від річного обсягу фінансування згідно Рішення Южненської міської ради від 09.03.2023 №1311-VIII.

Решта суми за виконані роботи у розмірі 4341,055 тис. грн сплачено за рахунок власних коштів ОСББ.

Загальна вартість проєкту «Капітальний ремонт з теплоізоляції огороджувальних конструкцій та внутрішніх інженерних систем багатоквартирного будинку за адресою: №26 по проспекту Миру, м. Южне, Одеської області» склала 20458,161 тис. грн.

2) ОСББ «КОНДОМІНІМУМ 16» не подавало заявку на фінансування з місцевого бюджету по проєкту «Капітальний ремонт з теплоізоляції огороджувальних конструкцій та внутрішніх інженерних систем багатоквартирного будинку за адресою: №16 по проспекту Миру, м. Южне, Одеської області» через відсутність підстав, оскільки фінансування з місцевого бюджету можливо здійснювати за умови вже наявного фінансування не менше 25% Гранту за програмою «Енергодім», що в даному випадку складає 3699,781 тис. грн, а на даний момент від державної установи «Фонд енергоефективності» ОСББ «КОНДОМІНІМУМ 16» отримало часткове відшкодування вартості здійснених  заходів з енергоефективності (виплату гранту) по даному проєкту у розмірі 2758,938  тис. грн, що становить менше 25% від прогнозної суми Гранту.

3) ОСББ «ПРИМОРСЬКА 13» заявку на фінансування з місцевого бюджету не подавало. Проєкт було реалізовано частково, оскільки мешканці будинку не підтримали продовження будівельних робіт через обмежені фінансові можливості з причини початку воєнного стану в Україні.

- Оцінка ефективності виконання Програми

До проведення заходу «Капітальний ремонт з теплоізоляції огороджувальних конструкцій та внутрішніх інженерних систем багатоквартирного будинку за адресою: №26 по проспекту Миру, м. Южне, Одеської області» на замовлення ОСББ «МИРНИЙ».-26» було виконано енергетичний аудит будівлі.

Згідно енергетичного сертифікату будівлі, отриманого в результаті проведення енергоаудиту, питоме енергоспоживання будівлі становило 126 кВт х год/м2, що відповідало класу енергетичної ефективності – Е.

Після проведення вищевказаного заходу повторно виконано енергетичний аудит будівлі. Згідно нового енергетичного сертифікату будівлі питоме енергоспоживання будівлі становить 44 кВт х год/м2, що відповідає класу енергетичної ефективності – В.

Тобто клас енергетичної ефективності будівлі підвищився на 3 позиції, а питоме енергоспоживання зменшилось на 82 кВт х год/м2.

Т.в.о. начальника УЖКГ ПМР			             Марина ПАВЛЕНКО