Обґрунтування до проєкту рішення

«Про затвердження підсумкового звіту про результати виконання Програми надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади - учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 2022-2025 роки»

за  2022-2025 роки

Програма надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади - учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» (далі - Програма), яка розроблена управлінням житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області та розрахована на період виконання з 2022 по 2025 роки, затверджена рішенням сесії Южненської міської ради від 21.10.2021 року №706–VIII.

Рішенням сесії Южненської міської ради від 18.05.2023 року № 1391–VIII було внесені зміни та доповнення до Програми надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади - учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 2022-2025 роки. Згідно внесених змін фінансування з місцевого бюджету можливо здійснювати паралельно з Фондом  енергоефективності, за умови вже наявного фінансування не менше 25% Гранту за програмою «Енергодім».

Прогнозні обсяги фінансування Програми на 2025 рік складають 50 000,0 тис. грн, з яких місцевий бюджет – 5 000,0 тис. грн, кошти ОСББ – 20 000,0 тис. грн, державний бюджет (Грант за програмою «Енергодім») - 25 000,0 тис. грн.

Відповідно до умов Програми надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади – учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 2022-2025 роки заходи Програми формуються на основі поданих заяв ОСББ та затверджуються рішенням сесії Південнівської міської ради.

Фактичне фінансування за період 2022–2025 років:

1) У 2023 році здійснено фінансування проєкту за адресою: м. Южне, проспект Миру, 26 (ОСББ «МИРНИЙ»-26). Загальна вартість проєкту – 20 458,161 тис. грн, у тому числі:

- Грант Фонду енергоефективності – 14 277,926 тис. грн (70% прийнятних витрат);

- кошти місцевого бюджету – 1 096,376 тис. грн;

- власні кошти ОСББ – 4 341,055 тис. грн;

- частина робіт (2021 рік, попередня програма) – 742,804 тис. грн з місцевого бюджету.

Фінансування з місцевого бюджету у 2023 році здійснено в повному обсязі відповідно до затверджених рішень.

У 2022, 2024 та 2025 роках фінансування нових проєктів у межах Програми не здійснювалось. Заяви від ОСББ для участі у Програмі та внесення до заходів Програми до УЖКГ ПМР не надходили, відповідно бюджетні асигнування не виділялись.

Т.в.о. начальника УЖКГ ПМР 			                             Марина ПАВЛЕНКО