Додаток

до проєкту рішення

виконавчого комітету

Південнівської міської ради

ПЛАН

організаційно-технічних заходів щодо усунення порушення вимог законодавства у сфері навколишнього природного середовища

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець /відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ розташованих: - в м. Південне, на території мікрорайону 1.6/1.7 за координатами 46.626657,31.089393 ; - в м. Південне, на території мікрорайону 1.7 за координатами 46.627438,31.092168; - в с. Сичавка на перехресті вул. Каштанової та пров. 1-го Проектного за координатами 46.642647,31.093688 ; - у межах с. Кошари за координатами 46.669846,31.159249 | 11.12.2026 | Начальник відділу екології управління архітектури та містобудування Південнівської міської ради Надія МІЧУДА (в частині визначення виконавця із ліквідації сміттєзвалищ), заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник фінансового управління Південнівської міської ради Альона ПРОХОРОВА (в частині виділення фінансового забезпечення для ліквідації сміттєзвалищ) |
| 2 | Визначити у встановленому порядку суб’єкт господарювання у сфері управління відходами, який здійснюватиме операції зі збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Сичавського старостинського округу (с. Сичавка та с. Кошари). | 11.12.2026 | Начальник відділу екології управління архітектури та містобудування Південнівської міської ради Надія МІЧУДА |
| 3 | Здійснювати контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері управління відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про управління відходами на місцях несанкціонованого розміщення відходів. | Постійно | Керуючій справами виконавчого комітету Південнівської міської ради Владистав ТЕРЕЩЕНКО, начальник ПМК «Муніципальна варта» Олексій САНДЮК |
| 4 | Забезпечить належний контроль за експлуатацією та технічним станом, використанням та утриманням артезіанських свердловин в с. Сичавка № 2028/7676, № 5867/4145, № 1723/4148, що перебувають на балансі КП «Южводоканал» Південнівської міської ради, щодо винесення в натуру та утримання в належному стані зон санітарної охорони підземних джерел водопостачання. | 11.12.2026 | В.о. начальник управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради Марина ПАВЛЕНКО, директор КП «ЮЖВОДОКАНАЛ» Віталій РОЗМЕРІЦА |
| 5 | Забезпечити в межах повноважень внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі водоохоронної зони та прибережної захисної смуги Чорного моря, визначених Проєктом землеустрою щодо встановлення прибережної захисної смуги та водоохоронної зони Чорного моря м. Южне Одеської області (код документації 2009РФ10ОДЮЖ0000010), як обмежень у використанні земель | 11.12.2026 | Начальник управління архітектури та містобудування Південнівської міської ради Сергій ОРИШАКА |
| 6 | Забезпечити врахування під час розроблення та затвердження Комплексного плану просторового розвитку територій Південнівської міської територіальної громади Одеського району Одеської області встановлених меж водоохоронних зони та прибережної захисної зони Чорного моря | 11.12.2026 | Начальник управління архітектури та містобудування Південнівської міської ради Сергій ОРИШАКА |
| 7 | Забезпечити приведення цільового призначення земельних ділянок комунальної власності Південнівської міської ради за кадастровими номерами 5111700000:02:007:0084, 5111700000:02:007:0087, 5111700000:02:006:0050, у відповідність до вимог законодавства, встановлених для земель водного фонду та прибережних захисних смуг | 11.12.2026 | Начальник Фонду комунального майна Південнівської міської ради Наталя ПІТУСЬ |

Начальник відділу екології

управління архітектури та містобудування

Південнівської міської ради                                                                          									                Надія МІЧУДА