Додаток 1 до Програми

Завдання та заходи Екологічної Програми заходів з охорони  навколишнього

природного середовища Південнівської міської територіальної громади на 2027–2029 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування по роках, грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | Всього |  |  |
| Раціональне використання й поводження з відходами виробництва та споживання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання установок, обладнання для збору та складування ТПВ для КП «Екосервіс» (сміттєприймальні контейнери) | 2027-2029 | УЖКГ ПМР, КП «Екосервіс» | Місцевий бюджет | 125 019,0 | 133 644,0 | 140 460,0 | 399 123,0 | Дозволяє запобігти забруднення навколишнього природного середовища Південнівської міської територіальної громади Одеського району Одеської області в належному санітарно-екологічному та протипожежному стані |  |
| 2 | Придбання установок, обладнання для збору та складування ТПВ для КП «Узбережжя» (сміттєприймальні контейнери) | 2027 | УЖКГ ПМР, КП «Узбережжя» | Місцевий бюджет | 227 580,0 | - | - | 227 580,0 |  |  |
| 3 | Придбання установок, обладнання для збору та складування побутових відходів для закладів освіти Південнівської міської територіальної громади, УО ПМР | 2027 | УО ПМР | Місцевий бюджет | 33 950,0 | - | - | 33 950,0 |  |  |
| 4 | Очищення земель засмічених промисловими, побутовими та іншими відходами на території населених пунктів Південнівської міської територіальної громади | 2027 | УАМ ПМР | Місцевий бюджет | 17 694 054,0 | - | - | 17 694 054,0 | Дозволяє забезпечити рівень поліпшення санітарно-екологічного стану за рахунок зменшення несанкціонованих звалищ а також мінімізувати негативний вплив відходів на довкілля і здоров'я мешканців |  |
| 5 | Розроблення «Місцевого плану управління відходами на території Південнівської міської територіальної громади до 2035 року» | 2027 | УАМ ПМР | Місцевий бюджет | 473 300,0 | - | - | 473 300,0 |  |  |
| № з/п | Зміст заходів | Термін вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування по роках, грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | Всього |  |  |
| Озеленення території громади (роботи з ремонту та утримання об'єктів зеленого господарства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Послуги з проведення інвентаризації і паспортизації зелених насаджень Південнівської міської територіальної громади | 2028 | УАМ ПМР | Місцевий бюджет | - | 985 966,0 | - | 985 966,0 | Дозволить одержувати достовірні данні щодо кількісних і якісних характеристик зелених насаджень, посилити відповідальність за збереження зелених насаджень балансоутримувачів, власників чи користувачів земельних ділянок |  |
| Охорона і раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Розробка наукового обгрунтування до проєкту із «Ревіталізації балки Сичавка в руслі якої розташовані Сичавські ставки Одеського району Одеської області на території Південнівської міської територіальної громади» | 2027 | УАМ ПМР | Місцевий бюджет | 99 848,0 | - | - | 99 848,0 | Дозволить відновити природні біологічні процеси (поліпшення якості води та гідрологічного стану, відновлення біорізноманіття, кліматична та захисна стійкість) |  |
|  |  |  |  |  | 18 653 751,0 | 1 119 610,0 | 140 460,0 | 19 913 821,0 |  |  |

Начальник управління                                                                              Сергій ОРИШАКА