Обґрунтування

до проєкту рішення  «Про погодження внесення змін та доповнень Програми підтримки діяльності громадських організацій, які  здійснюють діяльність направлену на забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на території Південнівської міської територіальної громади  на  2026-2028 роки                                           шляхом викладення її в новій редакції»

Управлінням капітального будівництва Південнівської міської ради проведено процедуру закупівель Проєкті роботи «Нове будівництво Пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин за адресою: Одеська область, Одеський район, см. Південне, вул. Комунальна» та укладено відповідний договір.

Для розробки розділів проєкту, пов’язаних з підключенням об’єкту до електричних мереж, необхідно отримати технічні умови на приєднання, які отримує власник земельної ділянки, на якій передбачено будівництво.

Проєктною організацією надано уточнений розрахунок величини споживання електричної енергії, яка складає 45,1 кВт.

У зв’язку зі змінами величини споживання електричної енергії для Пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин, у пункті 2 Додатку 1 до Програми збільшується вартість робіт з розробки технічних умов на підключення електроенергії до 204,033 тис. грн. (було 107,080 тис. грн., збільшення на 96,953 тис. грн.).

Відповідно в текстовій частині Програми збільшується обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2026 рік та загальний обсяг фінансових ресурсів.

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Південнівської міської ради  	                                        Володимир ПАНЧЕНКО