Додаток 1

до цільової програми «Питна вода міста Білгород–Дністровського на 2024-2026 роки»

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

| № з/п | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | Всього |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Захід 1. Проведення відновлювальних та ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Придбання матеріалів для проведення аварійних ремонтних робіт водопровідних та каналізаційних мереж, поточний ремонт та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення міста | 2026 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» | бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 0,00 |  | 0,00 |  | 1155,00 |  | 1155,00 |  | Покращення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення, усунення аварійних ситуацій на ділянці |  |
| 1.2 | Розроблення ПКД, експертиза, технічний нагляд та проведення реконструкції водопровідних мереж розташованих від вулиці Сонячна, по вул. Ігоря Іванова до МРЄВ (900 метрів, діаметр магістралі-315 мм) | 2025-2026 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» |  | 0,00 |  | 5000,00 |  | 3000,00 |  | 8000,00 |  | Покращення якості надання послуг з водопостачання |  |
| 1.3 | ВИКЛЮЧЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Придбання люків (тяжких) з плитою ж/б під кільце | 2026 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» | бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 0,00 |  | 0,00 |  | 50,00 |  | 50,00 |  | Попередження виникнення нещасних випадків та обмеження доступу до центральних мереж водопостачання та водовідведення |  |
| 1.5 | Розробка проєктно-кошторисної документації на стадії «Проєкт» та експертиза об’єкту «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення від вул. Ізмаїльська до вул. Кишинівська по вул. Тараса Шевченка (колишня вул. Шевченка) у місті Білгороді-Дністровському Одеської області | 2025 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» | бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 0,00 |  | 197,00 |  | 0,00 |  | 197,00 |  | Покращення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення |  |
| 1.6 | Розробка проєктно-кошторисної документації на стадії «Проєкт» та експертиза по об’єкту «Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулиці Комунальна від вулиці Захисників Миколаєва (колишня вул. Маяковського), м.Білгород-Дністровський, Одеської області» | 2025 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» | бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 0,00 |  | 117,00 |  | 0,00 |  | 117,00 |  | Забезпечення населення міста послугами з водопостачання |  |
| 1.7 | Розробка проєктно-кошторисної документації на стадії «Проєкт» та експертиза по об’єкту «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул.Соборної у м. Білгород-Дністровський, Одеської області» | 2024 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» | бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 57,00 |  | - |  | - |  | 57,00 |  | Покращення якості надання послуг з водопостачання |  |
| РАЗОМ по заходу 1: |  |  |  |  |  | 57,00 |  | 5314,00 |  | 4205,00 |  | 9576,00 |  | Х |
| Захід 2. Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВИКЛЮЧЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Заміна стовбурів водонапірних колон (10 артсвердловин) в середньому по 120 м. | 2025 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» | бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 0,00 |  | 240,00 |  | 0,00 |  | 240,00 |  | Збільшення видобутку води |  |
| 2.3 | Придбання та встановлення насосного обладнання з частотними регуляторами, працюючими в автоматичному режимі на НС "Садова" | 2025 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» |  | 0,00 |  | 600,00 |  | 0,00 |  | 600,00 |  | Зменшення споживання електроенергії |  |
| 2.4 | Придбання та встановлення засувок магістральних мереж | 2026 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 300,00 |  | 300,00 |  | Зменшення кількості втрат води та кількості абонентів, які залишаються без водопостачання на час проведення аварійних робіт |  |
| 2.5 | Будівництво артсвердловини (буріння) по вулиці Шабська, 106-Г | 2026 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1200,00 |  | 1200,00 |  | Покращення якості надання послуг з водопостачання. Збільшення кількості видобутої води |  |
| 2.6 | Будівництво артсвердловини (буріння) по вулиці Пирогова, 8 | 2026 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1200,00 |  | 1200,00 |  | Покращення якості надання послуг з водопостачання. Збільшення кількості видобутої води |  |
| 2.7 | Будівництво (буріння) артсвердловини «Північного» підйому вулиці Островського | 2024 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» |  | 0,00 |  | 1200,00 |  | 0,00 |  | 1200,00 |  | Покращення якості надання послуг з водопостачання. Збільшення кількості видобутої води |  |
| 2.8 | Будівництво (буріння) 2-х артезіанських свердловин глибиною 240 м та 135 м по провулку Водопровідний, 1 в м. Білгороді-Дністровський | 2026 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2400,00 |  | 2400,00 |  | Покращення якості надання послуг з водопостачання. Збільшення кількості видобутої води |  |
| 2.9 | ВИКЛЮЧЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | ВИКЛЮЧЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Розробка проєктно-кошторисної документації на стадії «Проєкт» та експертиза по об’єкту «Нове будівництво бювету за адресою: вул. Сонячна, 6, м. Білгород-Дністровський, Одеської області» | 2024 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» | бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 160,00 |  | - |  | - |  | 160,00 |  | Забезпечення мешканців міста питною водою |  |
| 2.12 | ВИКЛЮЧЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Придбання дозуючих станцій на базі насосів для дозування гіпохлориту (станції дозування на базі насосів) | 2024 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» | бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 355,00 |  | - |  | - |  | 355,00 |  | Покращення якості надання послуг з водопостачання. |  |
| РАЗОМ по заходу 2: |  |  |  |  |  | 515,00 |  | 2040,00 |  | 5100,00 |  | 7655,00 |  | Х |
| Захід 3.Забезпечення умов очищення стоків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВИКЛЮЧЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Реконструкція споруд фізико-механічної очистки стічних вод на очисних спорудах господарсько-побутової каналізації у м. Білгород-Дністровський Одеської області, у тому числі перерахунок проєктно-кошторисної документації, корегування, експертиза, технічний нагляд | 2024 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК», КП «БДУКБ» | бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 36,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 36,00 |  | Покращення якості надання послуг з водовідведення. |  |
| 3.5 | ВИКЛЮЧЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ по заходу 3: |  |  |  |  |  | 36,0 |  | 0,00** |  | 0,00** |  | 36,0 |  | Х |
| Захід 4.Забезпечення проведення відновлювальних робіт дорожнього покриття після виконання заходів (ремонтів) на мережах водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Придбання товарів та матеріалів, необхідних для проведення відновлювальних робіт дорожнього покриття після проведених ремонтів на мережах водопостачання та водовідведення | 2026 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» | бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 0,00 |  | 0,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | Забезпечення відновлення дорожнього покриття |  |
| РАЗОМ по заходу 4: |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | Х |
| Захід 5.Забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення в умовах стабілізаційних відключень електричної енергії на об’єктах КП «Білгород-Дністровськводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів | 2024 | Департамент ЖКГ та КБ, КП «БДВК» | бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади |  | 1000,00 |  | - |  | - |  | 1000,00 |  | Забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення в умовах відсутності електроенергії на об’єктах КП «Білгород-Дністровськводоканал» |
| Разом по заходу 5: |  |  |  |  |  | 1000,00 |  | - |  | - |  | 1000,0 |  | Х |
|  |  |  | РАЗОМ по Програмі: |  |  | 1608,00 |  | 7354,00 |  | 9805,00 |  | 18767,00 |  | Х |

Примітки: *фінансування за рахунок державного бюджету зазначено орієнтовно;

** фінансування заходів на 2025-2026 роки передбачено міською цільовою Програмою «Охорона навколишнього природного

середовища Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2025-2028 роки».

Секретар міської ради			                                         				                               Олександр СКАЛОЗУБ

___________________________

Керуючий справами                                                                                                                                                                  Ігор ВЕЛИЧКО