Додаток 2

до цільової програми «Питна вода  міста Білгород–Дністровського на 2024-2026 роки»

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | І етап виконання програми |  |  | ІІ етап (20_-20_ роки) |  | ІІІ етап (20_-20_ роки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг витрат необхідний для реалізації програми | тис.грн | 397099,44 | 1608,00 | 7354,00 | 9805,00 | 0 | 0 |  |
| 2 | Обсяг витрат на проведення відновлювальних та ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення | тис.грн | 25170,00 | 57,00 | 5314,00 | 4205,00 | 0 | 0 |  |
| 3 | Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості | тис.грн | 14340,00 | 515,00 | 2040,00 | 5100,00 | 0 | 0 |  |
| 4 | Обсяг витрат на забезпечення умов очищення стоків | тис.грн | 356089,44 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 5 | Обсяг витрат на забезпечення проведення відновлювальних робіт дорожнього покриття після виконання заходів (ремонтів) на мережах водопостачання та водовідведення | тис.грн | 1500,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 | 0 |  |
| 6 | Обсяг витрат на забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення в умовах стабілізаційних відключень електричної енергії на об’єктах КП «Білгород-Дністровськводоканал» | тис.грн. | 0 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Загальна кількість завдань необхідних для реалізації заходів | од. | 20 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 |  |
| 2 | Кількість об’єктів водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт | од. | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |
| 3 | Протяжність водопровідних та каналізаційних мереж, на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт | км. | 5,65 | 0 | 0,562 | 1,038 | 0 | 0 |  |
| ІІІ Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середні витрати одного завдання необхідного для реалізації заходів програми | тис.грн. | 19854,97 | 321,60 | 1225,66 | 1225,63 | 0 | 0 |  |
| 2 | Середні витрати на проведення відновлювальних та ремонтних робіт одного об’єкту водопостачання та водовідведення | тис.грн. | 2097,50 | 0 | 5000,00 | 1385,00 | 0 | 0 |  |
| 3 | Середні витрати на проведення відновлювальних та ремонтних робіт одного км. водопровідних та каналізаційних мереж | тис.грн. | 4454,87 | 0 | 8896,80 | 4002,90 | 0 | 0 |  |
| 4 | Середні витрати на забезпечення умов очищення стоків | тис.грн. | 71217,89 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Питома вага протяжності водопровідних та каналізаційних мереж, на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт, до протяжності водопровідних мереж, які його потребують | % | 5,46 | 0 | 0,84 | 1,56 | 0 | 0 |  |
| 2 | Відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення, % | % | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Відсоток абонентів, яке забезпечене послугами водовідведення, до загальної кількості абонентів | % | 60,70 | 60,70 | 60,70 | 60,70 | 0,00 | 0,00 |  |

Примітка:

- У випадку, якщо Програма виконується в один етап, графи 8, 9 не заповнюються.

Секретар міської ради												Олександр СКАЛОЗУБ

______________________________

Керуючий справами                                                                                                                                              Ігор ВЕЛИЧКО