Додаток

до рішення Новороздільської міської ради

№ 11 від 9 грудня 2020 року

Завдання та заходи Програми підтримки будинків

ОСББ на території  м. Новий Розділ на 2020 рік та прогноз на 2021-2022 роки

| № з/п | Назва завдання | Перелік з аходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру |  |  | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела* | Обсяги, тис. грн. |  |
| 2020-2022р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства міста Новий Розділ | Захід 1 Співфінансування капітального ремонту ливневої каналізації буд. 42 по пр. Шевченка, у м. Новий Розділ Львівської області | затрат, тис. Грн |  | 10,3 | Виконавчий комітет ОСББ «Майбутнє 42» | Міський бюджет | 10,3 | Зменшення витрат на подальше утримання будинку |
|  |  |  | продукту, житловий будинок | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності тис. грн./буд | 10,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | якості 100 % | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 2 Співфінансування мікропроєкту «Капітальний ремонт даху житлового будинку по вул. Степана Бандери 3А в місті Новий Розділ Львівської області | затрат тис.грн | 499,988 |  | Виконавчий комітет ОСББ «ТриОл» | Міський Бюджет Обласний бюджет Інші джерела | 199,988 200,0 100,0 |  |
|  |  |  | Продуктужитловий будинок | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності тис.грн./ будинок | 499,988 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Якості 100% | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 3 Співфінансування капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення буд. 2А по вул. Стуса, у м. Новий Розділ Львівської області | затрат тис.грн | 149,83 |  | Виконавчий комітет ОСББ «Добробут Стуса 2А» | Міський Бюджет Інші джерела | 105 44,83 |  |
|  |  |  | продукту, м.п | 242 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, грн./м.п. | 620,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Якості 100% | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 4 Співфінансування капітального ремонту зовнішньої штукатурки фасаду в ж.б. №21 (корпус 2) по вул.. Л. Українки у м. Новий Розділ, Львівської області | затрат тис.грн | 300.0 |  | Виконавчий комітет ОСББ «Орхідея Плюс» | Міський Бюджет Інші джерела | 150,0 150,0 |  |
|  |  |  | продукту, м.кв | 1780.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, грн./м.кв. | 620,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Якості 100% | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 5 Співфінансування капітального системи холодного водопостачання житлових будинків по пр. Шевченка, 33, 33а у м. Новий Розділ | затрат тис.грн | 49,6 |  | Виконавчий комітет ОСББ «Люкс Розділ» | Міський Бюджет Інші джерела | 34,7 14,9 |  |
|  |  |  | продукту, м.п | 80,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, грн./м.п. | 620,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Якості 100% | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 Заходи з енергозбереження | Захід 1 Відшкодування суми відсотків за користування кредитними коштами | затрат тис.грн | 114,7 |  | Виконавчий комітет | Міський бюджет | 114,7 |  |
|  |  |  | продукту, будинки | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, грн./м.п. | 10,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Якості 100% | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 2 Відшкодування суми відсотків кредиту учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» - ОСББ «Люкс Розділ» на здійснення технічного переоснащення системи теплопостачання житлового будинку №33 та №33а просп. Шевченка в м. Новий Розділ | затрат тис.грн | 15,0 |  | Виконавчий комітет ОСББ «Люкс Розділ», | Міський бюджет | 15,0 |  |
|  |  |  | продукту, жит. будинок | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис. грн./буд.. | 7,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Якості 100% | 100 |  |  |  |  |  |

Отримувач коштів – ОСББ «Добробут Стуса 2А», ОСББ «Орхідея Плюс», ОСББ «ТриОл», ОСББ  «Люкс Розділ», ОСББ «Майбутнє 42»

Ресурсне забезпечення Програми підтримки будинків об’єднань співвласників багатоквартирних

будинків (ОСББ) м. Новий Розділ на 2020 рік та прогноз на 2021-2022рр..

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2020 рік | 2021 рік | 2021рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, | 829,688 | 400,0 | 400,0 | 1629,688 |
| у тому числі |  |  |  |  |
| державний бюджет | 200,0 |  |  | 200,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| Бюджети сіл, селищ, міст | 629,688 | 400,0 | 400,0 | 1429,688 |
| кошти небюджетних джерел** |  |  |  |  |

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів 	                   _____________________ 			Яценко Я.В.

Відповідальний  виконавець Програми			_____________________		Яценко Я.В.

СЕКРЕТАР   РАДИ									О.П.ЦАРИК