НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 302

22.04.2021

Про  внесення змін до Програми

благоустрою   на 2021 рік

та прогноз на 2022-2023 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу  КМ та приватизації  управління житлово-комунального управління Пасемко Н. А. щодо внесення змін до Програми  благоустрою на 2021р. та прогноз на 2022-2023р.р., враховуючи рішення виконавчого комітету від 20.04.2021 № 112  «Про погодження внесення змін до Програми благоустрою на 2021р. та прогноз на 2022-2023р.р.»,  відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, V сесія VІІІ демократичного скликання Новороздільської міської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до  Програми  благоустрою на 2021р. та прогноз на 2022-2023р.р., затвердженої рішенням сесії Новороздільської міської ради від  24.12.2020р. № 84,  а саме:  Завдання  1, Завдання 6  Переліку завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми в частині на 2021р. та ресурсне забезпечення Програми викласти в новій редакції (додаток 1, додаток  2, додаток3).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань комунального господарства, промисловості,підприємництва, інвестицій  та охорони навколишнього природного середовища (голова Фартушок О. С.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА  				Ярина  ЯЦЕНКО

Додаток 1

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

Благоустрою на 2021 та прогноз на 2022-2023 роки

| № з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру |  |  | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн. |  |  |
| 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завдання 1 Благоустрій Новороздільської громади | Захід 1. Озеленення території |  | затрат, тис. грн. | 350,0 | Управління житлово-комунального господарства ДП «Благоустрій» | Міський бюджет | 350,0 | Приведення зовнішнього вигляду території до привабливого та естетичного вигляду Утримання в належному санітарному стані території та забезпечення умов безпечного проживання населення |  |
|  |  |  |  | продукту, м2 | 188172 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ефективності, грн/м2 | 1,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 2. Благоустрій території м. Новий Розділ 400,0 т. грн.; смт. Розділ 20 т. грн.; с. Берездівці, с. Гранки Кути 30,0 т. грн.; . Станківці, с. Тужанівці, с. Підгірці 20,0 т. грн.; с. Березина 50,0 т. грн.. с. Горішнє, с. Дорішнє – 142тис.грн |  | затрат, тис. грн. | 662,0 | Управління житлово-комунального господарства ДП «Благоустрій» КП «Розділ» | Міський бюджет | 662,0 |  |  |
|  |  |  |  | продукту, м2 | 261044 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ефективності, грн/ м2 | 2,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 3. Нанесення дорожньої розмітки (пішохідні переходи), встановлення дорожніх знаків |  | Затрати, тис.грн | 50,0 | Управління житлово-комунального господарства ДП «Благоустрій» КП « Розділ» КП « Розділ» | Міський бюджет | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | Продукт, шт | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ефективність тис.грн../шт | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | якості | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 4 Виготовлення проектно-кошторисної документації на розчищення русла річки Колодниці в с.м.т. Розділ |  | затрат, тис. грн | 50,0 | Управління житлово-комунального господарства КП « Розділ» | Міський бюджет | 50.0 |  |  |
|  |  |  |  | продукту, м | 600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ефективності, тис.грн/ м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ефективності, грн/ м | 83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |  |

Додаток 2

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

Благоустрою на 2021 та прогноз на 2022-2023 роки

| 6. | Завдання 6 Ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності | Захід 1 Облаштування (капітальний ремонт) центральної території міста по проспекту Шевченка від буд. №18 до буд. №26 із створенням безбар’єрного простору в м. Новий Розділ Львівської області | затрат, тис. грн | 1000,0 | Управління житлово-комунального господарства ДП «Благоустрій» | Місцевий бюджет | 1000,0 | Покращення стану вулиць доріг, тротуарів комунальної власності центральної території Новороздільської громади та забезпечення умов безпечного та комфортного проживання громадян |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | продукту, м2 | 600 |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис. грн/ м2 | 1700 |  |  |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Захід 2 Поточний ремонт доріг комунальної власності | затрат, тис. грн | 2058,0 | Управління житлово-комунального господарства ДП «Благоустрій» | Місцевий бюджет | 2058,0 |  |
|  |  |  | продукту, м2 | 3430 |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис. грн/ м2 | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Захід 3 Капітальний ремонт доріг комунальної власності | затрат, тис. грн | 1200,0 | Управління житлово-комунального господарства ДП «Благоустрій» | Місцевий бюджет | 1200,0 |  |
|  |  |  | продукту, м2 | 1875 |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис. грн/ м2 | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |

Додаток 3

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми

Благоустрою  на 2021 та прогноз на 2022-2023 роки

тис. грн..

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, | 10084,8 | 7520,0 | 7520,0 | 25174,8 |
| у тому числі |  |  |  |  |
| державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський (міст обласного підпорядкування) бюджет | 9884,8 | 7520,0 | 7520,0 | 24924,8 |
| кошти інших джерел | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |

Секретар ради                                                                    Оксана ЦАРИК

на 2021 рік

тис. грн.

| Найменування заходів | Обсяг фінансування з міського бюджету на 2021 рік |
| --- | --- |
| Озеленення території* | 350,0 |
| Благоустрій територій* | 712 |
| утримання центральних територій та тротуарів*: | 2773,8 |
| Утримання міського кладовища * | 170,0 |
| Забезпечення вуличного освітлення міста ** | 1436,0 |
| Поховання одиноких громадян* | 65,0 |
| Ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності* | 4258,0 |
| Реконструкція мереж зовнішнього освітлення** | 70,0 |
| Нанесення дорожньої розмітки (пішохідні переходи), встановлення дорожніх знаків | 50,0 |
| Разом: | 9884,8 |
| * Одержувачі коштів – дочірнє підприємство «Благоустрій » КП «Розділжитлосервіс» - 3857 т. грн.+ 4258,0 тис.грн.(дороги) |  |
| - КП «Розділ» - 263,8 т. грн. |  |
| ** Виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |

Секретар ради                                                     Оксана ЦАРИК