**Додаток1**

**Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми**

**розвитку житлово-комунального господарства**

**на 2021 - 2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | **Перелік заходів завдання** | | **Показники виконання заходу, один. виміру** | | **Виконавець заходу, показника** | | **Фінансування** | | **Очікуваний результат** |
| **Джерела** | **Обсяги, тис. грн.** |
| **2021 рік** | | | | | | | | | | |
| **1** | *Завдання 1.*  **Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства міста Новий Розділ** | *Захід 1.*  Капітальний ремонт внутрішньо-  будинкових інженерних мереж  (додаток таб. 1.1) | затрат, тис.грн. | | 200,0 | | Управління житлово-комунального господарства | Державний бюджет  Міський бюджет  Інші джерела | 0,0  200,0  0,0 | Приведення до задовільного стану конструктивних елементів будинків  Створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців міста |
| продукту, м.п | | 270,0 | |
| ефективності,  тис.грн/м.п | | 0,74 | |
| якості, % | | 100 | |
| *Захід 2.*  Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів ( додаток таб.1.2) | затрат, тис.грн. | | 100,0 | | Управління житлово-комунального господарства | Державний бюджет  Міський бюджет  Інші джерела | 0,0  100,0  0,0 |
| продукту, шт | | 14 | |
| ефективності,  тис.грн/об´єкт | | 7 | |
| якості, % | | 100 | |
| *Захід 3.*  Капітальний ремонт з  повною (або частковою)  заміною основних вузлів та  деталей для відновлення працездатності пасажирських ліфтів в багатоквартирних житлових будинках ( додаток таб.1.3) | затрат, тис.грн. | | 100,0 | | КП «Розділжитлосервіс  Управління житлово-комунального господарства | Державний бюджет  Міський бюджет  Інші джерела | 0,0  100,0  0,0 |
| продукту, шт. | | 2 | |
|  | |  | |
| ефективності,  тис.грн/об´єкт | | 50,0 | |
|  | |  | |
| якості, % | | 100 | |
|  |  | Захід 4 Співфінансування мікропроекту «Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Чорновола, 20 м. Новий Розділ Львівської області» | затрат, тис. грн | | 496,975 | | Управління житлово-комунального господарства | Міський бюджет  Обласний бюджет  Інші джерела | 98,284  248,487  150,204 |
| продукту, м2 | | 325 | |
| ефективності,  тис. грн/ м2 | | 1,53 | |
| якості, % | | 100 | |

**Таблиця 1.1.Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування об'єкту** | **Термін виконання, роки** | **Один. вимірювання**  **м. п.** | **Загальний обсяг фінансування** | **Обсяг фінансування з місцевого бюджету** |
| аварійні об’єкти | 2021 | - | 200,0 | 200,0 |
| аварійні об’єкти | 2022 | - | 200,0 | 200,0 |
| аварійні об’єкти | 2023 |  | 200,0 | 200,0 |
| Одержувач коштів – управління житлово-комунального господарства | | | | |

**Таблиця 1.2. Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування об'єкту** | **Термін виконання,**  **Роки** | **Один.  виміру шт.** | **Загальний обсяг  фінансування** | **Обсяг  фінансування з місцевого бюджету** |
| пр. Шевченка,15 | 2021 | 5 | 39 | 39 |
| вул. Мазепи,9 | 2021 | 8 | 56 | 56 |
| вул. І. Франка,4 | 2021 | 1 | 5 | 5 |
| вул. І. Франка,2 | 2022 | 4 | 28 | 28 |
| вул. Яворницького, 9 | 2022 | 6 | 42 | 42 |
| вул. Грушевського, 39 | 2022 | 3 | 21 | 21 |
| вул. Грушевського,22 | 2022 | 1 | 7 | 7 |
| вул. Чорновола, 16 | 2022 | 6 | 42 | 42 |
| вул. Грушевського,29 | 2022 | 3 | 21 | 21 |
| Вул. Винниченка,3 | 2022 | 3 | 19 | 19 |
| Пр. Шевченка,9а | 2022 | 2 | 37 | 37 |
| Одержувач коштів – управління житлово-комунального господарства | | | | |

**Таблиця 1.3 Капітальний ремонт з повною (або частковою) заміною основних вузлів та**

**деталей для відновлення працездатності пасажирських ліфтів в багатоквартирних житлових будинках.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування об’єкту | Вид робіт | Термін виконання,  роки | Загальний обсяг фінансування | Потреба у фінансуванні з державного бюджету | Потреба у фінансуванні з місцевого бюджету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 р. | | | | | |
| Аварійні ліфти | ремонт | 2021 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Одержувач коштів – КП «Розділжитлосервіс» | | | | | |